Утверждена

Постановлением городской Администрации

от «25» \_12\_ 2017 г. №\_2028\_

Программа

«Благоустройство территорий города»

на 2018-2022 годы

(в редакции Постановления № 621 от 24.05.2018, № 1775 от 28.12.2018, 516 от 17.04.2019, № 980 от 06.08.2019, № 1377 от 07.11.2019, № 1527 от 12.12.2019, № 1622 от 25.12.2019, № 252 от 06.03.2020, № 404 от 21.04.2020, № 843 от 14.08.2020, № 1109 от 30.10.2020, № 1289 от 17.12.2020, № 151 от 09.02.2021, № 457 от 14.04.2021, № 653 от 04.06.2021,

№ 888 от 23.07.2021, № 1314 от 26.11.2021, № 1557 от 28.12.2021, № 94 от 03.02.2022, № 438 от 18.04.2022, № 800 от 08.07.2022, № 1142 от 05.09.2022, № 1635 от 14.12.2022, №1708 от 28.12.2022)

г. Мирный 2017 г.

ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий города» на 2018-2022 годы

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа МО «Город Мирный» «Благоустройство территорий города» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 12.07.2016 №284 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Город Мирный», назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 годы в новой редакции»,  Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 №1914 «О Перечне муниципальных программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. |
| Задачи программы | Задачи:   1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения. 2. Очистка и посадка зеленой зоны. 3. Организация и содержание мет захоронения. 4. Содержание скверов и площадей. 5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них. 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 7. Прочие мероприятия по благоустройству |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по содержанию территорий города.  Мероприятия по благоустройству территорий города, в т.ч. устройству детских и спортивных площадок, строительству линий освещения, благоустройству дворовых территорий. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  **Всего:** 1 146 691 870,56 руб.  Государственный бюджет РС (Я) – 31 016 009,35 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 159 550 243,97 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 956 125 617,24 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Ликвидация несанкционированного складирования мусора (23 300 м3) 2. Обустройство 5-и открытых спортивных площадок. 3. Мероприятия по проведению городских субботников (750 ед.) 4. Содержание городских муниципальных дорог в надлежащем состоянии. 5. Ремонт водопропускных лотков в количестве 5 шт. 6. Приобретение специализированной дорожной техники для муниципальных предприятий в количестве 2 ед. 7. Установка дорожных ограждений вдоль городских автомобильных дорог согласно проекту организации дорожного движения. 8. Установка искусственных неровностей в количестве 10 шт. 9. Модернизация и реконструкция 4-ти светофорных объектов. 10. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и автомобильных дорогах. 11. Установка 8-ти остановочных павильонов. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | Перечень индикаторов:   1. Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (м3). 2. Создание новых открытых спортивно-игровых и обучающих площадок (шт.). 3. Протяженность построенного уличного освещения (м.п.). 4. Количество предприятий и организаций, принявших участие в субботниках (ед).   5. Количество модернизированных светофорных объектов (ед.).  6. Количество приобретаемой специализированной дорожной техники для нужд муниципальных предприятий (ед.).  7. Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2) |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 |

1. **Характеристика проблемы**

Администрация МО «Город Мирный» уделяет самое пристальное внимание мероприятиям по благоустройству городских территорий. За истекший период реализовано три среднесрочные программы МО «Город Мирный» и одна краткосрочная подпрограмма, направленные на улучшение санитарного состояния и благоустройства городских территорий, достигнуты положительные тенденции в сохранении и обновлении внешнего облика города, его озеленении и благоустройстве. В городе появились новые места для культурного отдыха - это Ботанический сад, где были высажены и прижились декоративные кустарники, сквер возле храма Святой Троицы, небольшие скверики возле городских памятников. Ежегодно из городского бюджета выделяются финансовые средства, которые направляются на содержание объектов благоустройства и городских площадей, оформление цветочных газонов, посадку деревьев и кустарников, мероприятия по санитарной очистке территорий, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство городского парка, внутриквартальное асфальтирование, реставрацию скверов и площадей.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Ежегодно из средств городского бюджета выделяются средства на выполнение работ по цветочному оформлению города, посадку деревьев и кустарников. За время действия предыдущих программ была произведена посадка 6744 саженца.

Выполняется цветочное оформление городских клумб, проводится посадка цветов и посев травы в объеме 1600 м2 – это площадь Ленина, Храмовый сквер, Ботанический сад, Вилюйское кольцо, городской парк, добавляется растительный грунт в газоны вдоль улиц города и посев многолетних трав в объеме 1318 м2 (ежегодно).

Организуется и проводится конкурс по благоустройству города «Мой дом. Мой двор. Мой подъезд», в котором ежегодно принимает участие 10-15 инициативных групп. По итогам конкурса победители получают гранты и награждаются дипломами. В 2017 году была учреждена новая номинация «Победитель среди старших по дому».

Одним из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды, является санитарная очистка территории.

В 2011 году была разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Город Мирный», которая, в свою очередь, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов и уборке территории. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам направления санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, реконструкцию или расширение существующих объектов системы санитарной очистки.

В течение предыдущей программы «Благоустройство на 2014-2016 годы» с территории города вывезен 191 гараж и 266 брошенных разукомплектованных кузовов автомашин. В 2017 году проведены мероприятия по вывозу 134 разукомплектованных кузовов автомашин и 16 металлических гаражей. Ситуация обязывает продолжать работу и в дальнейшем. Город заполняется не только кузовами и гаражами, но и крупногабаритным мусором, который также необходимо своевременно ликвидировать.

Согласно Плану реализованы мероприятия по сбору и вывозу ТКО в районах улиц п. Верхнего, п. Нижнего, п. Геолог, п. Аэропорт, в переулке Заводском, в общем объеме 10 тыс.м3.

Из-за не соблюдения санитарно-ветеринарных правил, общих требований содержания животных на территории города появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. За период исполнения программ выполнены мероприятия по отлову бродячих животных в количестве 7 154 голов. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий города на 2017-2022 годы» были выполнены мероприятия по строительству пункта передержки безнадзорных животных. Ввод в эксплуатацию планируется выполнить в 2018 г. после подключения объекта к электросетям.

Пункт временной передержки - это имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных.

Обустройство пункта передержки на территории города Мирного призвано к снижению численности домашних собак, находящихся в свободном выгуле.

В существующем жилищном фонде на территории города Мирного объекты благоустройства внутриквартальных территорий за период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов во многом зависит и качество жизни населения.

В настоящее время на территории города 64 детских игровых и спортивных площадок. Детским и спортивным площадкам, находящимся в собственности МО «Город Мирный», уделяется огромное внимание по обслуживанию, осмотру конструктивного состояния элементов игрового оборудования.

Для приведения детских игровых площадок к современным нормам комфортности были выполнены следующие мероприятия:

Приобретены и установлены элементы детских игровых площадок по адресам: ул. Советская, д. 5, 17, 19, 20А, ул. Солдатова, д. 2, 14, ул. Комсомольская, д. 24-26, 5, НГОК, за остановкой «Золушка», Тихонова, д. 9,15/1, 29/1, пр. Ленинградский, д. 2А, 23А, 20А, ул. Ойунского, 7, Ленинградский пр-кт, д. 48.

В общей сложности приобретено и установлено 30 детских игровых комплексов, а также 65 знака о запрете курения и 60 информационных щитов на всей территории города, что позволяет на сегодня судить о насыщенности центральной части города детскими игровыми площадками, однако существует потребность в дальнейшем приобретении комплексов на окраинах.

Выполнены работы по строительству новой волейбольно-баскетбольной площадки в районе жилого дома № 11 по ул. Ленина, хоккейного корта в п. Верхнем, универсальной площадки в мкр. Заречный, проведена реконструкция спортивной площадки в районе жилого дома по ул. Тихонова, д. №15/1, обустроены спортивные площадки «Факел», «Вымпел» и в районе жилого дома №20 по ул. Аммосова с устройством пористого бесшовного покрытия из резиновой крошки.

Городской парк расположен в северо-восточной части селитебной территории города Мирного на пересечении шоссе Кирова и шоссе Кузакова (на въезде в город со стороны Аэропорта) и занимает земельный участок площадью 31,6 га. Территория парка не огорожена, большую ее часть занимают зеленые насаждения со сложившейся сетью дорожек и площадок. Существующие зеленые насаждения представляли собой неухоженный свободно разрастающийся пыльный зеленый массив, многие деревья и кустарники в виду отсутствия необходимого ухода находятся в неудовлетворительном состоянии. Видовой состав крайне скуден и в основном представлен лиственными деревьями и кустарниками. Многие деревья суховершинны и сухостойны. Большую часть городского парка занимают березы (около 80% всей древесной фитомассы), первыми теряющие листву в осенний период, в связи с чем композиция выглядят однообразно. Отсутствуют вечнозеленые и декоративные, в том числе цветущие породы деревьев и кустарников. Цементно-бетонное покрытие существующих тротуаров, дорожек и площадок требует восстановительных работ. Малые архитектурные формы отсутствуют.

Городской Администрацией с момента передачи парка были проведены работы по сплошной санитарной очистке территории, демонтажу деревянных конструкций (горка, беседка и карусель), пришедших в негодность и представляющих угрозу жизни и здоровью горожан.

С каждым годом в городском парке происходят позитивные изменения: в 2014 году возведена линия наружного освещения (13 опор освещения), в 2015 году подготовлен проект на устройство уличного освещения прогулочной дорожки, вывезено порядка 100 кубических метров мусора и сухостоя. В 2016 году проведен ряд масштабных работ – асфальтирование существующих тротуарных дорожек и строительство новых дорожек с установкой объектов наружного освещения, также появились новые скамейки и урны, современный детский игровой комплекс с покрытием из резиновой крошки, проведена расчистка зеленой зоны парка вдоль центральной аллеи.

В 2017 году за счет средств местного бюджета было выполнено асфальтирование автомобильной парковки с нанесением разметки площадью 2 808 кв.м.

В парке появился красивый фонтан. Фонтан стал местом встреч. Вокруг него удобно расположились удобные скамейки, вазоны с цветами. Чуть в стороне от фонтана появилась избушка Бабы Яги, таким образом, замаскирована оборудование фонтана. Установлены фигурки самой Бабы-Яги, Лешего и самого главного жителя леса – Медведя.

На входе в городской парк жителей города встречала композиция «Семья оленей». Были выполнены работы по устройству цветочной клумбы площадью около 150 кв.м., на которой расположились объемные фигуры оленей из мха.

В 2017 году была продолжена работа по устройству детских игровых площадок. В этот раз ее сделали с детскими игровыми элементами для маломобильных групп населения, чтобы все жители нашего города смогли найти себе занятия в парке.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» были выполнены мероприятия по приобретению и доставки санитарного блок-модуля (биотуалета) с отделением для маломобильных групп население. Выполнены работы по установке данного блок-модуля с устройством септика и устройством емкости для воды. Санитарный блок-модуль удобен в использовании для посетителей парка, в том числе для маломобильных групп населения.

Также за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» выполнены работы по ремонту входных групп с обязательным устройством сходов для маломобильных групп населения и схода с автопарковки на территорию городского парка с устройством пандуса для маломобильных групп населения. Таким образом, территория парка становится доступной для всех жителей города. В ней свободно и комфортно могут отдыхать и мамочки с колясками, прогуливаясь по удобным асфальтированных дорожкам, и дети более старшего возраста, играя на площадках и люди более старшего возраста, отдыхая на скамейках возле фонтана или напротив детских игровых площадок.

Были выполнены мероприятия по строительству площадки для дрессировки и выгула собак, которая была выполнена за счет средств местного бюджета. На площадке установлены элементы для дрессировки собак, освещение и ограждение.

Однако, необходимо и далее продолжать работу в данном направлении.

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию уличного освещения.

В 2014 году за счет средств городского бюджета были выполнены работы по строительству линий уличного освещения по ул. Мухтуйской, установлено 36 опор.

В 2015 году по ул. Газовиков были выполнены работы по строительству новой линии уличного освещения со светодиодными лампами. Протяженность линии эл. передач составила 1274 м.п. (35 опор).

В 2016 году проведены работы по строительству линии наружного освещения ул. Интернациональной, ул. Лесной. (54 опоры).

В 2017 году были продолжены работы по строительству линии освещения по ул. Интернациональной (16 опор) и построена линия освещения по ул. Нагорной и Набережной (28 опор).

Однако, в настоящее время в городе до сих пор остаются участки, требующие наружного освещения: это - ул. Таежная, ул. Ленская, ул. Целинная, ул. Звездная, ул. Дорожная, Экспедиционная, район Геологический, 19 квартал и Заречный.

Одной из основных проблем города является проблема содержания (обслуживания) городских автомобильных дорог и сооружений на них.

К проблемам улично - дорожной сети города Мирного можно отнести следующее:

- недостаточно развитая система парковок, остановочных павильонов;

- малоэффективная система водоотвода или отсутствие (в большинстве случаев) системы как таковой.

За истекший период реализовано три среднесрочные программы МО «Город Мирный», направленные на обеспечение безопасности движения на городских дорогах в целях улучшения уровня и качества жизни населения.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

– ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах;

– приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;

– выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу: устройство дорожных ограждений и искусственных неровностей, строительство тротуаров вдоль автомобильных дорог;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах автомобильных дорог.

Выполнены задачи по организации и проведению мероприятий по снижению аварийности и травматизма на городских дорогах:

- установлены дорожные ограждения проезжей части;

- проведена реконструкция светофорных объектов;

- установлены искусственные неровности с учетом дорожной разметки;

- установлены новые и произведена замена существующих дорожных знаков.

Выполнен ремонт остановочных павильонов. За период реализации прошлых муниципальных программ установлены новые остановочные павильоны в количестве 8 шт.

Выполнены ремонтно-восстановленные работы городских тротуаров.

Настоящая программа является продолжением многолетней работы городских властей, нацеленной на то, чтобы сделать территорию г. Мирного комфортной, красивой и благоприятной для жителей и гостей города. Комплексное решение благоустройства городских территорий должно быть направлено на:

1. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства городских территорий;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий города;
3. Улучшение условий для организации культурного досуга и отдыха горожан;
4. Воспитание в горожанах, особенно в подрастающем поколении, активной жизненной позиции поддержания территорий и объектов благоустройства в надлежащем порядке.
5. Повышению безопасности и комфортности движения на городских дорогах.
6. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана в целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города, для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Задачи:

1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
2. Очистка и посадка зеленой зоны.
3. Организация и содержание мет захоронения.
4. Содержание скверов и площадей.
5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.
6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
8. **Перечень мероприятий**

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ. Основой программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. **Содержание и ремонт объектов уличного освещения.**

Многое оборудование морально устарело и требует полной замены в связи с большой его изношенностью. Для сокращения затрат по оплате за электроэнергию, улучшения уровня освещенности улиц, необходимо производить замену морально и физически устаревшего оборудования, строительство и реконструкцию сетей наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, необходимо выполнять мероприятия по восстановлению имеющегося освещения, его реконструкции и проектирования и строительства нового на улицах муниципального образования. За период действия программы планируется построить 10 350 м.п. уличного освещения.

**2. Очистка и посадка зеленых насаждений.**

Увеличение зеленых насаждений на территории города крайне необходимо, принимая во внимание тот факт, что город находится в климатических условиях Крайнего Севера, и население испытывает постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют защитную функцию задержания пыли. Кроме того, корневая система является стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.

К сожалению, принимая во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удается прижиться. Поэтому для посадки следует использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников. Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых насаждений на территории города с обязательным условием добавления растительного грунта.

В рамках данной программы необходимо будет уделить особое внимание не только газонам городских площадей и скверов, но и придомовых территорий, так как на сегодня эти территории испытывают дефицит зеленых насаждений и требуют дополнительных посадок, что в конечном итоге значительно улучшит благоприятную экологическую обстановку в городе.

**3. Организация и содержание мест захоронения.**

В рамках данной программы предусмотрены мероприятия по систематической уборке всей территории кладбища и вывозу мусора, обустройству контейнерной площадки для сбора мусора, асфальтирование дороги, приведение территории городского кладбища в соответствие с санитарными нормами и правилами.

**4. Содержание скверов и площадей.**

В целях поддержания благоустройства памятных мест города (Въездной знак, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, площадь Славы, площадь Ленина, памятник Тихонову, городской парк), памятник «Шоферам-первооткрывателям» и «Не вернувшимся с необъявленных войн посвящается», ежегодно проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и обслуживанию фонтана и ручейка Ботанического сада. Благодаря текущему обслуживанию и содержанию городской парк, скверы и площади в течение всего года находятся в чистом, ухоженном состоянии.

**5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них**

***Обеспечение безопасности движения пешеходов:***

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой, составляется комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты дорожного хозяйства, в том числе объемы работ по устройству автостоянок, тротуаров, устройство ограждения, нанесение дорожной разметки, устройство водоотвода.

***Обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД):***

Основная цель при введении новых технологий - добиться повышения надежности, качества систем регулирования перекрестков, приведение светофорных объектов к действующим стандартам и ГОСТу. В программе предусмотрена реконструкция светофорных объектов на перекрестках в количестве 4-ти шт.

***Устройство и содержание остановок общественного автомобильного транспорта:***

Общественные остановочные павильоны должны быть оборудованы в едином стиле, далеко не все они оборудованы современными павильонами. Между тем, типовой проект современной остановки состоит из павильона, скамейки, урны, вывески с названием остановки, перечня маршрутов, схемы городского пассажирского транспорта, который так необходим в населенном пункте. В программе предусмотрена установка остановочных павильонов в количестве 8 шт.

**6.** **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.**

Для реализации данной задачи планируется выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий,

Также в программе запланированы мероприятия по устройству внутриквартальных газонных ограждений и ограждений детских игровых площадок. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на безопасность детей, а также сохранность внутриквартального озеленения, так как из года в год жители города устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

Также планируется выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий. В ближайшие годы будет выполнено асфальтирование проездов 1-го, 3-го и 4-го кварталов.

**7.** **Прочие мероприятия по благоустройству .**

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию направления уличного освещения. В городе до сих пор остаются участки, требующие наружного освещения. В рамках данной программы будут выполнены работы по строительству уличного освещения со светодиодными лампами по улицам районов Заречного, Нижнего, Геологического, Верхнего, ул. Солдатова, дорога на нефтебазу.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в эпидсезон, ежегодно проводится акарицидная обработка зеленых насаждений в местах общего пользования населения города.

Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по предупреждению и уничтожению клещей на открытых территориях. Это эффективная мера, защищающая от всех видов клещей.

Мероприятия по борьбе с клещами проводятся организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности), занимающимися дезинфекционной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким организациям.

Городской Администрацией для организации отдыха молодежи (школьников и студентов) планируется ежегодно выполнять строительство спортивных площадок в разных частях города. Также будут запланированы мероприятия по приобретению и установке детских игровых элементов на существующие площадки для отдыха самых маленьких жителей города.

Также будут проводиться такие мероприятия, как: освобождение городских территорий от разукомплектованного автотранспорта, от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров и вольеров. На протяжении нескольких десятилетий территория города захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения в этом направлении.

Так как основная причина – это захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки коммунальных и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  города, предусматриваются мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с городских территорий посредством вывоза и утилизации.

Помимо прочего, неизменными остаются мероприятия по проведению городского конкурса, нацеленного на улучшение экологии и благоустройства дворов, подъездов жилых многоквартирных домов, частных домов и прилегающих к ним территорий с целью стимулирования и поощрения граждан, принимающих активное участие в благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **1 146 691 870,56** | **31 016 009,35** | **159 550 243,97** | **956 125 617,24** | **0,00** |
| 2018 | 239 494 700,15 | 4 076 940,00 | 77 135 742,65 | 158 282 017,50 | 0,00 |
| 2019 | 199 295 772,03 | 5 261 940,00 | 32 444 158,28 | 161 589 673,75 | 0,00 |
| 2020 | 194 035 166,18 | 7 706 030,90 | 11 524 704,39 | 174 804 430,89 | 0,00 |
| 2021 | 216 117 192,03 | 6 588 320,00 | 22 934 243,74 | 186 594 628,29 | 0,00 |
| 2022 | 297 749 040,17 | 7 382 778,45 | 15 511 394,91 | 274 854 866,81 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 4.

Реализация Программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией Программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Для оценки эффективности Программы используются следующие целевые индикаторы (таблица 1).

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**Программы «Благоустройство территорий города»**

**на 2017-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый**  **2017 год** | **Значение индикаторов (нарастающий итог)** | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города в целях развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города | | | | | | | |
| 1 | *Очистка территорий общего пользования* | *Ликвидация несанкционированного складирования мусора (м3)* | *6 029* | *6 000* | *3 800* | *4 500* | *7 000* | *3200* |
| 2 | *Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок, спортивных и оздоровительных площадок* | *Создание новых открытых спортивно-игровых и обучающих площадок (шт.)* | *3* | *2* | *0* | *1* | *7* | *0* |
| 3 | *Организация мероприятий по проведению городских субботников* | *Количество предприятий и организаций, принявших участие в субботниках (ед.)* | *143* | *150* | *150* | *150* | *150* | *80* |
| 4 | *Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами* | *Протяженность построенного уличного освещения (м.п.)* | *2 400* | *2 900* | *1 250* | *1 000* | *520* | *2 800* |
| 5. | *Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них* | *Количество модернизированных светофорных объектов (ед.).* | *1* | *1* | *0* | *1* | *0* | *4* |
| 6. | *Количество приобретаемой специализированной дорожной техники для нужд муниципальных предприятий (ед.).* | *1* | *1* | *0* | *1* | *0* | *0* |
| 7. | *Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов* | *Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2)* | *1 901* | *7 432* | *5100* | *5 000* | *0* | *500* |

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

- нефинансовых результатов;

- финансовых результатов.

*Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | | | |
| к Постановлению городской Администрации | | | | | | | | | |
| от "\_25\_" \_\_\_12\_\_\_\_\_ 2017г. № \_2028\_\_ | | | | | | | | | |
| **Система программных мероприятий муниципальной программы МО "Город Мирный"** | | | | | | | |
| **"Благоустройство территории города" на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | |
| **№** | **Мероприятия программы** | | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет РС (Я)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** | | |
|  |
|  |
| **1** | **2** | | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **1 146 691 870,51** | **31 016 009,35** | **159 550 243,97** | **956 125 617,19** | **-** |  | | |  |
|  | **2018** | | **239 494 700,15** | **4 076 940,00** | **77 135 742,65** | **158 282 017,50** | **-** |  | | |  |
|  | **2019** | | **199 295 772,03** | **5 261 940,00** | **32 444 158,28** | **161 589 673,75** | **-** |  | | |  |
|  | **2020** | | **194 035 166,18** | **7 706 030,90** | **11 524 704,39** | **174 804 430,89** | **-** |  | | |  |
|  | **2021** | | **216 117 192,03** | **6 588 320,00** | **22 934 243,74** | **186 594 628,29** | **-** |  | | |  |
|  | **2022** | | **297 749 040,12** | **7 382 778,45** | **15 511 394,91** | **274 854 866,76** | **-** |  | | |  |
| **1.** | **Содержание и ремонт объектов уличного освещения** | | **78 969 606,19** | **-** | **-** | **78 969 606,19** | **-** | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 18 684 934,00 | - | - | 18 684 934,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 14 935 183,64 | - | - | 14 935 183,64 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 15 883 348,00 | - | - | 15 883 348,00 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 13 637 393,43 | - | - | 13 637 393,43 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 15 828 747,12 | - | - | 15 828 747,12 | - |  | | |  |
| 1.1. | Обслуживание линий освещения (ВЛ-04) | | 44 384 455,75 | - | - | 44 384 455,75 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 9 505 779,00 |  |  | 9 505 779,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 8 795 718,64 |  |  | 8 795 718,64 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 9 244 702,00 |  |  | 9 244 702,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 8 006 702,00 |  |  | 8 006 702,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 8 831 554,11 |  |  | 8 831 554,11 |  |  | | |  |
| 1.2. | Освещение улиц и площадей | | 27 514 637,64 | - | - | 27 514 637,64 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 5 354 970,00 |  |  | 5 354 970,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 5 600 000,00 |  |  | 5 600 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 5 483 141,00 |  |  | 5 483 141,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 979 333,63 |  |  | 4 979 333,63 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 6 097 193,01 |  |  | 6 097 193,01 |  |  | | |  |
| 1.3. | Восстановление сетей уличного освещения | | 7 070 512,80 | - | - | 7 070 512,80 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 824 185,00 |  |  | 3 824 185,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 539 465,00 |  |  | 539 465,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 155 505,00 |  |  | 1 155 505,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 651 357,80 |  |  | 651 357,80 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  | | |  |
| **2.** | **Очистка и посадка зеленой зоны** | | **36 552 345,27** | **-** | **6 069 436,29** | **30 482 908,98** | **-** | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 6 643 679,00 | - | - | 6 643 679,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 6 988 608,01 | - | 4 816 211,94 | 2 172 396,07 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 6 629 097,00 | - | - | 6 629 097,00 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 3 464 553,52 | - | 402 948,00 | 3 061 605,52 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 12 826 407,74 | - | 850 276,35 | 11 976 131,39 | - |  | | |  |
| 2.1. | Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы | | 18 985 435,20 | - | 4 260 203,94 | 14 725 231,26 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 4 506 960,00 |  |  | 4 506 960,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 4 478 475,20 |  | 4 260 203,94 | 218 271,26 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 5 000 000,00 |  |  | 5 000 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 2 500 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 2 500 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  | | |  |
| 2.2 | Обслуживание зеленых насаждений | | 3 376 305,81 | - | - | 3 376 305,81 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 193 637,00 |  |  | 1 193 637,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 1 187 668,81 |  |  | 1 187 668,81 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 995 000,00 |  |  | 995 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 2.3 | Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям | | 5 181 604,26 | - | 1 809 232,35 | 3 372 371,91 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 943 082,00 |  | - | 943 082,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 1 322 464,00 |  | 556 008,00 | 766 456,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 634 097,00 |  |  | 634 097,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 964 553,52 |  | 402 948,00 | 561 605,52 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 317 407,74 |  | 850 276,35 | 467 131,39 |  |  | | |  |
| 2.4 | Организация работ по озеленению городских территорий | | 9 009 000,00 |  |  | 9 009 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 9 009 000,00 |  |  | 9 009 000,00 |  |  | | |  |
| **3.** | **Организация и содержание мест захоронения** | | **31 074 651,28** | **-** | **-** | **31 074 651,28** | **-** | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 6 902 932,00 | - | - | 6 902 932,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 5 054 199,00 | - | - | 5 054 199,00 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 5 773 140,19 | - | - | 5 773 140,19 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 8 619 920,00 | - | - | 8 619 920,00 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 4 724 460,09 | - | - | 4 724 460,09 | - |  | | |  |
| 3.1. | Содержание и благоустройство городского кладбища | | 5 297 061,87 | - | - | 5 297 061,87 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 034 792,00 |  |  | 1 034 792,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 971 262,00 |  |  | 971 262,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 046 660,90 |  |  | 1 046 660,90 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 102 330,04 |  |  | 1 102 330,04 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 142 016,93 |  |  | 1 142 016,93 |  |  | | |  |
| 3.2. | Асфальтирование дорожек, внутриквартальных проездов на территории кладбища | | 1 577 436,00 | - | - | 1 577 436,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 577 436,00 |  |  | 1 577 436,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 3.3. | Отведение и регистрация мест захороненения, выдача справок | | 20 792 509,41 | - | - | 20 792 509,41 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 850 704,00 |  |  | 3 850 704,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 4 082 937,00 |  |  | 4 082 937,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 4 726 479,29 |  |  | 4 726 479,29 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 549 945,96 |  |  | 4 549 945,96 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 3 582 443,16 |  |  | 3 582 443,16 |  |  | | |  |
| 3.4. | Нормативные публичные обязательства МО "Город Мирный" по компенсации разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню на погребение умерших(погибших) граждан и размером социального размера на погребение | | 440 000,00 | - | - | 440 000,00 | - | Администрация МО "Город Мирный" | | |  |
|  | 2018 | | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 3.5. | Устройство ограждения территории кладбища | | 1 863 174,00 | - | - | 1 863 174,00 | - | Администрация МО "Город Мирный" | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 863 174,00 |  |  | 1 863 174,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 3.6. | Прочие работы по благоустройству городского кладбища | | 1 104 470,00 | - | - | 1 104 470,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 104 470,00 |  |  | 1 104 470,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| **4.** | **Содержание скверов и площадей** | | **83 696 680,79** | **-** | **-** | **83 696 680,79** | **-** | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 14 736 148,00 | - | - | 14 736 148,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 17 725 777,06 | - | - | 17 725 777,06 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 15 255 008,00 | - | - | 15 255 008,00 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 16 681 487,00 | - | - | 16 681 487,00 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 19 298 260,73 | - | - | 19 298 260,73 | - |  | | |  |
| 4.1. | Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей | | 45 746 878,25 | - | - | 45 746 878,25 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 9 269 785,00 |  |  | 9 269 785,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 10 426 319,80 |  |  | 10 426 319,80 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 7 755 850,00 |  |  | 7 755 850,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 8 805 000,00 |  |  | 8 805 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 9 489 923,45 |  |  | 9 489 923,45 |  |  | | |  |
| 4.2. | Обслуживание и содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек) | | 3 372 177,21 | - | - | 3 372 177,21 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 652 477,00 |  |  | 652 477,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 451 098,26 |  |  | 451 098,26 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 869 534,00 |  |  | 869 534,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 699 533,95 |  |  | 699 533,95 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 699 534,00 |  |  | 699 534,00 |  |  | | |  |
| 4.3. | Содержание и обслуживание городского парка | | 34 178 626,33 | - | - | 34 178 626,33 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 4 813 886,00 |  |  | 4 813 886,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 6 509 760,00 |  |  | 6 509 760,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 6 569 224,00 |  |  | 6 569 224,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 7 176 953,05 |  |  | 7 176 953,05 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 9 108 803,28 |  |  | 9 108 803,28 |  |  | | |  |
| 4.4. | Содержание карусели | | 398 999,00 | - | - | 398 999,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 338 599,00 |  |  | 338 599,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 60 400,00 |  |  | 60 400,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **5** | **Текущее содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | **87 700,00** | **-** | **-** | **87 700,00** | **-** |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 87 700,00 |  |  | 87 700,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 5.1. | Дезинфекци мест общего пользования МКД | | 87 700,00 | - | - | 87 700,00 | - |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 87 700,00 |  |  | 87 700,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| **6.** | **Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них** | | **572 683 640,47** | **-** | **29 864 013,09** | **542 819 627,38** | **-** | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 101 407 995,00 | - | 19 248 350,00 | 82 159 645,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 98 882 582,10 | - | 3 723 288,45 | 95 159 293,65 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 107 709 144,00 | - | 1 605 500,00 | 106 103 644,00 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 91 708 786,94 | - | 5 286 874,64 | 86 421 912,30 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 172 975 132,43 | - | - | 172 975 132,43 | - |  | | |  |
| 6.1. | Содержание автомобильных дорог | | 295 404 090,92 | - | - | 295 404 090,92 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 44 239 801,00 |  | - | 44 239 801,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 64 823 860,36 |  |  | 64 823 860,36 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 65 700 496,80 |  |  | 65 700 496,80 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 57 137 594,93 |  |  | 57 137 594,93 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 63 502 337,83 |  |  | 63 502 337,83 |  |  | | |  |
| 6.2. | Содержание городских тротуаров | | 67 970 571,27 | - | - | 67 970 571,27 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 13 229 556,00 |  |  | 13 229 556,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 15 984 914,06 |  |  | 15 984 914,06 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 11 818 392,20 |  |  | 11 818 392,20 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 12 382 283,00 |  |  | 12 382 283,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 14 555 426,01 |  |  | 14 555 426,01 |  |  | | |  |
| 6.3. | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | | 4 778 997,19 | - | 1 381 078,65 | 3 397 918,54 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 123 949,00 |  |  | 1 123 949,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 2 337 690,00 |  | 1 381 078,65 | 956 611,35 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 317 358,19 |  |  | 1 317 358,19 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 6.4. | Обрезка зеленных насаждений | | 2 043 419,00 | - | - | 2 043 419,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 382 641,00 |  |  | 382 641,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 280 000,00 |  |  | 280 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 380 778,00 |  |  | 380 778,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 600 000,00 |  |  | 600 000,00 |  |  | | |  |
| 6.5. | Обновление парка специализированной дорожной техники | | 17 080 000,00 | - | - | 17 080 000,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 14 400 000,00 |  |  | 14 400 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 2 680 000,00 |  |  | 2 680 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 6.6. | Изготовление и установка дорожных ограждений | | 2 626 919,00 | - | - | 2 626 919,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 745 459,00 |  |  | 745 459,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 881 460,00 |  |  | 1 881 460,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 5.7. | Устройство и ремонт дорожных бордюров | | - | - | - | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
| 6.7. | Реконструкция и ремонтно-осстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | | 1 719 040,20 | - | 1 486 874,64 | 232 165,56 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 153 909,00 |  |  | 153 909,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 565 131,20 |  | 1 486 874,64 | 78 256,56 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 6.8. | Строительство тротуаров | | 80 490 822,27 | - | - | 80 490 822,27 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 850 000,00 |  |  | 850 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 79 640 822,27 |  |  | 79 640 822,27 |  |  | | |  |
| 5.10. | Приобретение и установка искусственных неровностей в замен изношенных | | - | - | - | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
| 6.9. | Ремонт дорожных ограждений | | 1 668 147,00 | - | - | 1 668 147,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 316 500,00 |  |  | 316 500,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 350 000,00 |  |  | 350 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 301 647,00 |  |  | 301 647,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |  |  | | |  |
| 6.10. | Обслуживание светофорных объектов | | 34 824 472,38 | - | - | 34 824 472,38 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 6 814 080,50 |  |  | 6 814 080,50 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 7 492 159,61 |  |  | 7 492 159,61 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 7 037 611,00 |  |  | 7 037 611,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 6 216 491,42 |  |  | 6 216 491,42 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 7 264 129,85 |  |  | 7 264 129,85 |  |  | | |  |
|  | Расходы на электроэнергию | | 3 333 336,91 | - | - | 3 333 336,91 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 514 914,00 |  |  | 514 914,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 696 773,00 |  |  | 696 773,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 714 097,00 |  |  | 714 097,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 666 491,42 |  |  | 666 491,42 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 741 061,49 |  |  | 741 061,49 |  |  | | |  |
| 6.11. | Обслуживание плоских дорожных знаков | | 12 070 334,64 | - | - | 12 070 334,64 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 005 637,50 |  |  | 3 005 637,50 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 2 441 611,00 |  |  | 2 441 611,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 2 549 042,00 |  |  | 2 549 042,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 2 001 004,00 |  |  | 2 001 004,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 2 073 040,14 |  |  | 2 073 040,14 |  |  | | |  |
| 6.12. | Модернизация светофорных объектов | | 922 000,00 | - | - | 922 000,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 170 000,00 |  |  | 170 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 120 000,00 |  |  | 120 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 632 000,00 |  |  | 632 000,00 |  |  | | |  |
| 6.13. | Приобретение и установка анимационных знаков | | 3 471 250,00 | - | 3 471 250,00 | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 471 250,00 |  | 3 471 250,00 | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 6.14. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | | 7 598 124,34 | - | - | 7 598 124,34 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 2 867 187,00 |  |  | 2 867 187,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 954 337,34 |  |  | 954 337,34 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 081 600,00 |  |  | 1 081 600,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 1 296 000,00 |  |  | 1 296 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 399 000,00 |  |  | 1 399 000,00 |  |  | | |  |
| 6.15. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | | 9 342 421,73 | - | 5 234 815,00 | 4 107 606,73 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 2 030 815,00 |  | 1 434 815,00 | 596 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 952 525,73 |  |  | 952 525,73 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 2 232 556,00 |  |  | 2 232 556,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 000 000,00 |  | 3 800 000,00 | 200 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 126 525,00 |  |  | 126 525,00 |  |  | | |  |
| 6.16. | Ремонт остановочных павильон | | 721 465,44 | - | - | 721 465,44 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 261 759,00 |  |  | 261 759,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 85 000,00 |  |  | 85 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 174 706,44 |  |  | 174 706,44 |  |  | | |  |
| 6.17. | Приобретение и установка остановочных павильонов | | 2 911 039,78 | - | 1 194 344,00 | 1 716 695,78 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 444 344,00 |  | 1 194 344,00 | 250 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 466 695,78 |  |  | 1 466 695,78 |  |  | | |  |
| 6.18. | Выполнение проектных работ | | 7 773 000,00 | - | - | 7 773 000,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 6 378 000,00 |  |  | 6 378 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 595 000,00 |  |  | 595 000,00 |  |  | | |  |
| 6.19. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | | 1 961 100,31 | - | - | 1 961 100,31 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 990 834,00 |  |  | 990 834,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 324 817,20 |  |  | 324 817,20 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 645 449,11 |  |  | 645 449,11 |  |  | | |  |
| 6.20. | Устройство автомобильных парковок, карманов для объектов МЦРБ | | 12 907 941,00 | - | 12 907 941,00 | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 12 907 941,00 |  | 12 907 941,00 |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 6.21. | Устройство остановки (остановочного кармана мкр.Заречный ул. Куницина | | 240 000,00 | - | 240 000,00 | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 240 000,00 |  | 240 000,00 |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 6.22. | Строительство светофорных объектов (Ленинградский 9, Кирова- Московская) | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 6.23. | Устройство пешеходного перехода | | 2 465 484,00 |  | 2 342 209,80 | 123 274,20 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 2 465 484,00 |  | 2 342 209,80 | 123 274,20 |  |  | | |  |
|  | 2020 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 6.24. | Выполнение работ по специализированной диагностики улично-дорожной сети города Мирного | | 1 693 000,00 |  | 1 605 500,00 | 87 500,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 693 000,00 |  | 1 605 500,00 | 87 500,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **7.** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | **45 635 731,88** | **3 000 000,00** | **35 888 836,12** | **6 746 895,76** | **-** | **МКУ "УЖКХ"** | | |  |
|  | 2018 | | 34 960 021,73 | 3 000 000,00 | 26 213 108,73 | 5 746 913,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 10 025 763,61 | - | 9 519 827,39 | 505 936,22 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 155 900,00 | - | 155 900,00 | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - | - | - | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 494 046,54 | - | - | 494 046,54 |  |  | | |  |
| 7.1. | Внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям | | 25 668 824,54 | - | 21 706 270,36 | 3 962 554,18 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 21 283 466,00 |  | 18 014 172,00 | 3 269 294,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 3 891 312,00 |  | 3 692 098,36 | 199 213,64 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 494 046,54 |  |  | 494 046,54 |  |  | | |  |
| 7.2. | Благоустройство внутриквартальных придоиовых территорий | | 19 966 907,34 | 3 000 000,00 | 14 182 565,76 | 2 784 341,58 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 13 676 555,73 | 3 000 000,00 | 8 198 936,73 | 2 477 619,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 6 134 451,61 |  | 5 827 729,03 | 306 722,58 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 155 900,00 |  | 155 900,00 | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| **8.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | | **273 886 470,35** | **11 861 009,35** | **87 727 958,47** | **174 297 502,53** | **-** | **МКУ "УЖКХ"** | | |  |
|  | 2018 | | 56 158 990,42 | 1 076 940,00 | 31 674 283,92 | 23 407 766,50 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 39 399 258,61 | 1 076 940,00 | 14 384 830,50 | 23 937 488,11 | - |  | | |  |
|  | 2020 | | 37 971 840,99 | 4 736 030,90 | 9 763 304,39 | 23 472 505,70 | - |  | | |  |
|  | 2021 | | 75 010 273,66 | 2 088 320,00 | 17 244 421,10 | 55 677 532,56 | - |  | | |  |
|  | 2022 | | 65 346 106,67 | 2 882 778,45 | 14 661 118,56 | 47 802 209,66 | - |  | | |  |
| 8.1. | Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами | | 50 471 100,58 | - | 31 916 320,51 | 18 554 780,07 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 15 186 255,34 |  | 15 053 011,84 | 133 243,50 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 3 860 515,52 |  | 3 667 489,75 | 193 025,77 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 885 224,00 |  | 4 640 963,00 | 244 261,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 26 539 105,72 |  | 8 554 855,92 | 17 984 249,80 |  |  | | |  |
| 8.2. | Приобретение, доставка и установка элементов детских игровых площадок | | 3 045 035,00 | - | 2 960 000,00 | 85 035,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 045 035,00 |  | 2 960 000,00 | 85 035,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  | - | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 8.3. | Обустройство спортивной площадки | | 46 905 627,49 | - | - | 46 905 627,49 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 069 280,00 |  |  | 1 069 280,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 37 265 534,20 |  |  | 37 265 534,20 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 8 570 813,29 |  |  | 8 570 813,29 |  |  | | |  |
| 8.4. | Изготовление и установка ограждений детских площадок | | 225 348,00 | - | - | 225 348,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 225 348,00 |  |  | 225 348,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.5. | Содержание и обслуживание детских, игровых площадок | | 15 652 010,75 | - | - | 15 652 010,75 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 2 844 290,00 |  |  | 2 844 290,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 4 243 693,90 |  |  | 4 243 693,90 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 2 781 639,14 |  |  | 2 781 639,14 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 2 561 090,07 |  |  | 2 561 090,07 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 3 221 297,64 |  |  | 3 221 297,64 |  |  | | |  |
| 8.6. | Охрана Ботанического сада | | 2 152 084,99 | - | - | 2 152 084,99 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 385 408,00 |  |  | 385 408,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 211 654,64 |  |  | 211 654,64 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 484 066,00 |  |  | 484 066,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 526 010,00 |  |  | 526 010,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 544 946,35 |  |  | 544 946,35 |  |  | | |  |
| 8.7. | Обращение с животными без владельца | | 28 248 013,41 | 11 861 009,35 | - | 16 387 004,06 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 4 584 134,00 | 1 076 940,00 |  | 3 507 194,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 6 423 915,50 | 1 076 940,00 |  | 5 346 975,50 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 6 581 741,90 | 4 736 030,90 |  | 1 845 711,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 3 499 520,00 | 2 088 320,00 |  | 1 411 200,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 7 158 702,01 | 2 882 778,45 |  | 4 275 923,56 |  |  | | |  |
| 8.8. | Приобретение и поставка карусели | | 2 582 319,00 | - | - | 2 582 319,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 2 582 319,00 |  |  | 2 582 319,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.9. | Акарицидная обратотка территорий | | 1 316 195,00 | - | - | 1 316 195,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 420 250,00 |  |  | 420 250,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 197 972,50 |  |  | 197 972,50 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 197 972,50 |  |  | 197 972,50 |  |  | | |  |
| 8.10. | Вывоз бесхозяйных автомобильных кузовов | | 1 513 920,00 | - | 1 393 124,00 | 120 796,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 598 000,00 |  | 598 000,00 | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 415 920,00 |  | 395 124,00 | 20 796,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 500 000,00 |  | 400 000,00 | 100 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 8.11. | Вывоз крупногабаритного металлолома | | - | - | - | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 8.12. | Ликвидация несанкционированных свалрк ТКО с территории города | | 12 912 751,08 | - | 8 785 199,92 | 4 127 551,16 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 442 588,58 |  | 1 809 656,58 | 1 632 932,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 1 503 950,48 |  | 1 425 729,60 | 78 220,88 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 2 000 000,00 |  | 1 900 000,00 | 100 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 999 803,94 |  | 949 813,74 | 49 990,20 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 4 966 408,08 |  | 2 700 000,00 | 2 266 408,08 |  |  | | |  |
| 8.13. | Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп | | 349 209,08 | - | 50 000,00 | 299 209,08 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 199 951,00 |  | 50 000,00 | 149 951,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 50 000,14 |  |  | 50 000,14 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 49 257,94 |  |  | 49 257,94 |  |  | | |  |
| 8.14. | Ликвидация ТКО с территории ОНТ | | 15 023 952,84 | - | 9 965 082,20 | 5 058 870,64 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 390 110,00 |  | 700 000,00 | 690 110,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 1 996 817,54 |  | 1 900 000,00 | 96 817,54 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 2 631 579,00 |  | 2 500 000,00 | 131 579,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 944 759,09 |  | 2 865 082,20 | 2 079 676,89 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 4 060 687,21 |  | 2 000 000,00 | 2 060 687,21 |  |  | | |  |
| 8.15. | Устройство русла ручья лога Безымянный | | 554 458,00 | - | - | 554 458,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 200 000,00 |  | - | 200 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 354 458,00 |  |  | 354 458,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 8.16. | Выполнение проектной документации по рекультивации полигона ТКО в г. Мирном | | 13 057 958,63 | - | 12 132 871,43 | 925 087,20 | - |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  | - | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 5 740 000,39 |  | 5 363 304,39 | 376 696,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 5 740 000,00 |  | 5 363 304,40 | 376 695,60 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 577 958,24 |  | 1 406 262,64 | 171 695,60 |  |  | | |  |
| 8.17. | Капитальный ремонт скверов и площадей города | | 32 406 060,25 | - | 4 750 000,00 | 27 656 060,25 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 | - |  | | |  |
|  | 2019 | | 15 000 000,00 |  | 4 750 000,00 | 10 250 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 10 000 000,00 |  |  | 10 000 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 4 321 187,08 |  |  | 4 321 187,08 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 2 084 873,17 |  |  | 2 084 873,17 |  |  | | |  |
| 8.18. | Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листва, трава) после проведения городских субботников | | 2 681 217,20 | - | - | 2 681 217,20 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 815 827,00 |  |  | 815 827,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 238 435,45 |  |  | 238 435,45 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 383 347,70 |  |  | 383 347,70 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 576 469,89 |  |  | 576 469,89 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 667 137,16 |  |  | 667 137,16 |  |  | | |  |
| 8.19. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд" | | 2 428 122,00 | - | - | 2 428 122,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 660 752,00 |  |  | 660 752,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 533 890,00 |  |  | 533 890,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 360 000,00 |  |  | 360 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 303 480,00 |  |  | 303 480,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  | | |  |
| 8.20. | Изготовление (приобретение) и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек | | 6 037 966,94 | - | 247 820,00 | 5 790 146,94 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 3 445 956,00 |  | 247 820,00 | 3 198 136,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 366 511,00 |  |  | 1 366 511,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 825 499,94 |  |  | 825 499,94 |  |  | | |  |
| 8.21. | Выполнение проектной документации | | 3 280 810,00 | - | - | 3 280 810,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 787 912,00 |  |  | 787 912,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 172 000,00 |  |  | 172 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 1 388 723,00 |  |  | 1 388 723,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 132 175,00 |  |  | 132 175,00 |  |  | | |  |
| 8.22. | Содержание мемориальных досок | | 66 376,00 | - | - | 66 376,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 66 376,00 |  |  | 66 376,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.23. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | | 440 484,77 | - | - | 440 484,77 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 270 000,00 |  |  | 270 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 16 490,88 |  |  | 16 490,88 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 138 993,89 |  |  | 138 993,89 |  |  | | |  |
| 8.24. | Устройство короба карусели | | 425 000,00 | - | - | 425 000,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 425 000,00 |  |  | 425 000,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.25. | Непредвиденные расходы | | 10 463 126,46 | - | - | 10 463 126,46 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 1 660 389,00 |  |  | 1 660 389,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 944 930,58 |  |  | 944 930,58 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 3 003 895,72 |  |  | 3 003 895,72 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 3 027 624,56 |  |  | 3 027 624,56 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 826 286,60 |  |  | 1 826 286,60 |  |  | | |  |
| 8.26. | Содержание и обслуживание пункта передержки безнадзорных животных | | 5 500 674,16 | - | 2 246 487,15 | 3 254 187,01 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 426 610,00 |  |  | 426 610,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 3 213 960,00 |  | 2 246 487,15 | 967 472,85 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 51 458,00 |  |  | 51 458,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 717 711,87 |  |  | 717 711,87 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 090 934,29 |  |  | 1 090 934,29 |  |  | | |  |
| 8.27. | Устройство водопровода для полива зеленых насаждений | | 171 404,00 | - | - | 171 404,00 | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 171 404,00 |  |  | 171 404,00 |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.28. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | | 10 255 795,50 | - | 10 255 795,50 | - | - | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | | 10 255 795,50 |  | 10 255 795,50 |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.29. | Снос общественного туалета и водоразборных колонок | | 1 051 297,00 | - | - | 1 051 297,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 639 575,00 |  |  | 639 575,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 411 722,00 |  |  | 411 722,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.30. | Изготовление и установка мусорных ниш | | 4 650 231,22 | - | 3 025 257,76 | 1 624 973,46 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 204 236,00 |  | - | 204 236,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 3 322 937,58 |  | 3 025 257,76 | 297 679,82 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 1 123 057,64 |  |  | 1 123 057,64 |  |  | | |  |
| 8.31. | Обслуживание системы видионаблюдения | | 17 921,00 | - | - | 17 921,00 |  |  | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 17 921,00 |  | - | 17 921,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 8.32. | Обновление специализированной техники | | - | - | - | - |  |  | | |  |
|  | 2018 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2020 | | - |  | - |  |  |  | | |  |
|  | 2021 | | - |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2022 | | - |  |  | - |  |  | | |  |
| 9. | Реализация на территории РС (Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории | | 24 105 044,28 | 16 155 000,00 | - | 7 950 044,28 |  | МКУ "УЖКХ" | | |  |
|  | 2018 | |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 2019 | | 6 284 400,00 | 4 185 000,00 |  | 2 099 400,00 |  |  | | |  |
|  | 2020 | | 4 569 988,00 | 2 970 000,00 |  | 1 599 988,00 |  |  | | |  |
|  | 2021 | | 6 994 777,48 | 4 500 000,00 |  | 2 494 777,48 |  |  | | |  |
|  | 2022 | | 6 255 878,80 | 4 500 000,00 |  | 1 755 878,80 |  |  | | |  |