**О проведении капитального ремонта фасадов в 2020 году**

В соответствии с трёхлетней программой покраски фасадов многоквартирных домов по софинансированию: МО «Мирнинский район», АК «АЛРОСА» (ПАО), МО «Город Мирный» на сегодняшний день подготавливаются соглашения на проведение капитального ремонта фасадов в 2020 году (согласно предоставленной управляющими компаниями проектно-сметной документации) следующих многоквартирных домов:

- ул. Тихонова, 14;

- ул. Тихонова, 29/1;

- ул. Тихонова, 29/2;

- ул. Тихонова, 29/3;

- ул. Тихонова, 29/4;

- ш. 50 лет Октября, 7;

- ул. Советская, 19 корп. А.

При этом, также на сегодняшний день, Фондом капитального ремонта заключены договора с подрядными организациями на проведение в 2020 году капитального ремонта фасадов следующих многоквартирных домов:

- ул. Солдатова, д. 11;

- ул. Тихонова, д. 16;

- ул. Советская, д. 13, корп. 1.

Также на сегодняшний день проводится капитальный ремонт фасадов МКД, по линии ФКР, расположенных по адресам: ул. Тихонова, д. 6 и ул. Советская, д. 6 (перенесённых с 2019 года, в связи с невозможностью проведения работ по погодным условиям (понижение температуры наружного воздуха) при которых запрещается проводить работы по отделке фасадов) и выполняются работы по устранению замечаний покраски фасада МКД № 36 по ул. Ленина.

***МКУ «УЖКХ» г.Мирный***