| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «27» 02 2023 г.                                                                                                                  № 215

О мерах по безопасному пропуску паводковых

вод на территории МО «Город Мирный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.01.2023 № 39-р «О задачах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и организаций Республики Саха (Якутия) Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) в 2023 году», постановления Администрации МО «Мирнинский район» от 03.02.2023 № 102 «О безопасном пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в 2023 году» в целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения г. Мирного Мирнинского района Республики Саха (Якутия), предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод в 2023 г., исходя из предполагаемой гидрологической обстановки, городская Администрация постановляет:

- Утвердить и принять к исполнению прилагаемый план организации безопасного пропуска паводковых вод на территории МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год.

Рекомендовать:

- Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, а также председателям товариществ собственников жилья, находящихся на территории МО «Город Мирный»:

  - В период 01.03.2023 г. по 14.04.2023 г. организовать вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий, не допускать подтопления дорог, тротуаров, подцокольного пространства под жилыми домами, административными зданиями.

  - Организовать удаление наросших ледовых образований и снежных свесов на административных зданиях и объектах жилфонда. Перед началом проведения работ, проводить согласование с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», а при необходимости запрашивать отключение электроэнергии для исключения обрывов линий электропередач.

  - Обо всех чрезвычайных ситуациях информировать МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» (Газизулин О.О.) по телефонам: 43-112; 44-112; 8-914-104-41-12 и ЦППС 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) (Веселов С.Н.) по телефону: «101», «112».

- АО «АЛРОСА-Газ» (Козлов А.С.) обеспечить проведение мер по охране газопроводов, проходящих в районах возможного подтопления и в местах перехода через водные преграды.

- ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго» (Старцев А.А.) обеспечить надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения г. Мирного на время прохождения паводка.

- МЦТЭТ № 4 филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Николаев Г.Е.), СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) (Окшин А.А.) в период прохождения паводка обеспечить бесперебойной телефонной связью аварийно- и оперативно-диспетчерские службы г. Мирного и подведомственные предприятия.

- Мирнинскому комитету государственного экологического надзора (Барахову А.А.) на время прохождения паводковых вод организовать наблюдение за гидросооружениями, нефтебазами, складами ГСМ, хранилищами нефтепродуктов, накопителями промышленных предприятий, хвостохранилищами с целью недопущения  загрязнения окружающей среды и совместно с 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) (Веселов С.Н.) в срок до 21.04.2023 г. провести проверки вышеуказанных объектов по готовности предприятий к локализации возможных чрезвычайных ситуаций.

- ООО «ПТВС» (Шардаков В.В.):

  - В период прохождения паводка выполнить необходимые мероприятия для стабильного, надежного тепло - водоснабжения города, а также выполнить очистку водопропускных лотков в коллекторах для безопасной эксплуатации действующей системы тепло - водоснабжения и канализации.

  - Принять меры для усиления контроля по обеззараживанию исходной воды при производстве ресурса в виде химически-очищенной воды, поставляемой потребителям г. Мирного.

  - Строго соблюдать режим зон санитарной охраны водоисточников, постоянно проводить санитарную очистку территорий зон санитарной охраны водоисточников, не допускать превышение ПДК при сбросе очищенной воды с «Комплекса очистных сооружений биологической очистки» в р. Ирелях.

- МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» (Дзукаев А.С.) в период прохождения паводка провести работу по очистке дренажных лотков, входящих в состав улично - дорожной сети.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Ноттосова Н.М.

Глава города                              		                                                              А.А. Тонких

Утвержден

Постановлением городской Администрации

от «27» 02 2023 г.  №  215

План

организации безопасного пропуска паводковых вод на территории МО «Город Мирный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2023 год

| № п/п | Наименование работ (мероприятия) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести очистку подведомственной территории от оттаиваемого производственного и другого мусора, кровли складских помещений, зданий жилых домов, перекрытий строящихся и ремонтируемых объектов от снега, наледи | до 24.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 2. | Проверить состояние электроустановок (любого класса напряжения), произвести осмотр кабельных линий в т.ч. находящихся в городском коллекторе обеспечить исправность заземляющих устройств, в границах балансовой и эксплуатационной ответственности | до 24.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 3. | Перескладировать в соответствии с СНиП, ТУ, ППР в новые штабеля на подготовленные площадки все конструкции и изделия, ранее складируемые на площадках со снежным покровом | до 24.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 4. | Подготовить дренажные траншеи в местах возможного паводкового стока на объектах организаций | до 24.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 5. | Очистить от снега и мусора дренажные трубы на подведомственных объектах и территориях организаций, дорогах | до 24.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 6. | Очистить от снега и мусора дренажные лотки на дорогах г. Мирного, находящихся на обслуживании | до 24.04.2023 | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» |
| 7. | Провести пропарку гильз, установленных на Вилюйском кольце, шоссе Кузакова, в районе пересечения Ленинградского проспекта с шоссе Кирова, ул. Индустриальная в районе ОРС | до 24.04.2023 | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» |
| 8. | Осуществить очистку от снега и льда сточной канавы по ул. Логовой | до 24.04.2023 | МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» |
| 9. | Осуществить очистку мусоросборников от мусора и льда | постоянно | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный», УК и ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 10. | Провести комиссионное обследование городского коллектора на отсутствие заторов и подтопления кабельных трасс, совместно с ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго» | до 24.04.2023 | ООО «ПТВС», ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго» |
| 11. | Организовать удаление наросших ледовых образований и снежных свесов на административных зданиях и объектах жилфонда | постоянно | Предприятия ЖКХ, организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 12. | Очистить вытяжки от наледи на административных зданиях организаций, учреждений и объектах жилфонда | до 24.04.2023 | Предприятия ЖКХ, организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 13. | Контролировать состояние снежного покрова на автодорогах, тротуарах, оперативно производить уборку и вывоз талого снега с целью недопущения попадания талых вод в конструкции подвалов, фундаментов, коллекторов | постоянно | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный», ООО «МП ЖХ», МУП «МСМЭП» МО «Город Мирный», МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 14. | Провести необходимые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод в районе хвостохранилищ ОФ № 5 и ОФ № 3 | до 28.04.2023 | МНГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 15. | Организовать круглосуточный контроль на Иреляхском гидроузле за состоянием тела плотины, водосбросного канала, уровнем воды в водохранилище и высотой перелива | постоянно | МНГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 16. | Провести необходимые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод в районе водозабора | до 28.04.2023 | ООО «ПТВС» |
| 17. | Провести мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод в районе первого подъема Иреляхского водохранилища | до 28.04.2023 | ООО «ПТВС» |
| 18. | Провести необходимые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод на технологических дорогах и канавах | до 28.04.2023 | МНГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 19. | Провести необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод через мост на р. Ирелях в районе Нижнего поселка (распил и чернение льда) | до 24.04.2023 | МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 20. | Разработать и провести необходимые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод на объектах топливно-энергетического комплекса | до 14.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» и имеющие объекты ТЭК |
| 21. | Привести в рабочую готовность водооткачивающие средства (насосы, мотопомпы, ассенизационные машины) для откачивания воды в случае подтопления подведомственных объектов | до 14.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 22. | Создать аварийные производственные бригады, составить график работ на базах, объектах и по необходимости организовать дежурство | до 14.04.2023 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |

Начальник отдела по ГО и ЧС                                                                                                                                                            В.М. Пальчиков