|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«Город Мирный»****МИРНИНСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН****«Мииринэйкуорат»****МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ****ДЬАhАЛТАТА****УУРААХ** |

от «25» декабря 2017 г. № 2028

**Об утверждении муниципальной**

**целевой программы МО «Город Мирный»**

**«Благоустройство территорий города»**

**на 2018-2022 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», Постановлением городской Администрации от 08.12.2017 №1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу МО «Город Мирный» «Благоустройство территорий города» на период 2018-2022 гг.
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава города К.Н. Антонов**

Утверждена

Постановлением городской Администрации

от «25» декабря 2017 г. № 2028

Программа

«Благоустройство территорий города»

на 2018-2022 годы

г. Мирный 2017 г.

ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий города» на 2018-2022 годы

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  |  Муниципальная целевая программа МО «Город Мирный» «Благоустройство территорий города» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 12.07.2016 №284 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 годы в новой редакции».Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 №1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы  | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. |
| Задачи программы | Задачи:1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
2. Очистка и посадка зеленой зоны.
3. Организация и содержание мет захоронения.
4. Содержание скверов и площадей.
5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.
6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7. Прочие мероприятия по благоустройству
 |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2018 – 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий  | Мероприятия по содержанию территорий города.Мероприятия по благоустройству территорий города, в т.ч. устройству детских и спортивных площадок, строительству линий освещения, благоустройству дворовых территорий. |
| Механизм реализации программы  | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы  | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:**Всего:** 1 010 906 410,00 руб.Государственный бюджет РС (Я) - 0,00 руб.Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.Бюджет МО «Город Мирный» - 1 010 906 410,00 руб. Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  | 1. Ликвидация несанкционированного складирования мусора (27 000 м3)
2. Обустройство 5-и открытых спортивных площадок.
3. Мероприятия по проведению городских субботников (900 ед.)
4. Содержание городских муниципальных дорог в надлежащем состоянии.
5. Ремонт водопропускных лотков в количестве 5 шт.
6. Приобретение специализированной дорожной техники для муниципальных предприятий в количестве 2 ед.
7. Установка дорожных ограждений вдоль городских автомобильных дорог согласно проекту организации дорожного движения.
8. Установка искусственных неровностей в количестве 10 шт.
9. Модернизация и реконструкция 4-ти светофорных объектов.
10. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и автомобильных дорогах.
11. Установка 8-ти остановочных павильонов.
 |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы  | Перечень индикаторов:1. Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (м3).
2. Создание новых открытых спортивно-игровых и обучающих площадок (шт.).
3. Протяженность построенного уличного освещения (м.п.).
4. Количество предприятий и организаций, принявших участие в субботниках (ед).

5. Количество модернизированных светофорных объектов (ед.). 6. Количество приобретаемой специализированной дорожной техники для нужд муниципальных предприятий (ед.).7. Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2) |
| Система организации контроля исполнения программы  | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820  |

1. **Характеристика проблемы**

Администрация МО «Город Мирный» уделяет самое пристальное внимание мероприятиям по благоустройству городских территорий. За истекший период реализовано три среднесрочные целевые программы МО «Город Мирный» и одна краткосрочная подпрограмма, направленные на улучшение санитарного состояния и благоустройства городских территорий, достигнуты положительные тенденции в сохранении и обновлении внешнего облика города, его озеленении и благоустройстве. В городе появились новые места для культурного отдыха - это Ботанический сад, где были высажены и прижились декоративные кустарники, сквер возле храма Святой Троицы, небольшие скверики возле городских памятников. Ежегодно из городского бюджета выделяются финансовые средства, которые направляются на содержание объектов благоустройства и городских площадей, оформление цветочных газонов, посадку деревьев и кустарников, мероприятия по санитарной очистке территорий, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство городского парка, внутриквартальное асфальтирование, реставрацию скверов и площадей.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Ежегодно из средств городского бюджета выделяются средства на выполнение работ по цветочному оформлению города, посадку деревьев и кустарников. За время действия предыдущих программ была произведена посадка 6744 саженца.

Выполняется цветочное оформление городских клумб, проводится посадка цветов и посев травы в объеме 1600 м2 – это площадь Ленина, Храмовый сквер, Ботанический сад, Вилюйское кольцо, городской парк, добавляется растительный грунт в газоны вдоль улиц города и посев многолетних трав в объеме 1318 м2 (ежегодно).

Организуется и проводится конкурс по благоустройству города «Мой дом. Мой двор. Мой подъезд», в котором ежегодно принимает участие 10-15 инициативных групп. По итогам конкурса победители получают гранты и награждаются дипломами. В 2017 году была учреждена новая номинация «Победитель среди старших по дому».

Одним из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды, является санитарная очистка территории.

В 2011 году была разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Город Мирный», которая, в свою очередь, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов и уборке территории. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам направления санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, реконструкцию или расширение существующих объектов системы санитарной очистки.

В течение предыдущей программы «Благоустройство на 2014-2016 годы» с территории города вывезен 191 гараж и 266 брошенных разукомплектованных кузовов автомашин. В 2017 году проведены мероприятия по вывозу 134 разукомплектованных кузовов автомашин и 16 металлических гаражей. Ситуация обязывает продолжать работу и в дальнейшем. Город заполняется не только кузовами и гаражами, но и крупногабаритным мусором, который также необходимо своевременно ликвидировать.

Согласно Плану реализованы мероприятия по сбору и вывозу ТКО в районах улиц п. Верхнего, п. Нижнего, п. Геолог, п. Аэропорт, в переулке Заводском, в общем объеме 10 тыс.м3.

Из-за не соблюдения санитарно-ветеринарных правил, общих требований содержания животных на территории города появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. За период исполнения программ выполнены мероприятия по отлову бродячих животных в количестве 7 154 голов. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий города на 2017-2022 годы» были выполнены мероприятия по строительству пункта передержки безнадзорных животных. Ввод в эксплуатацию планируется выполнить в 2018 г. после подключения объекта к электросетям.

Пункт временной передержки - это имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных.

Обустройство пункта передержки на территории города Мирного призвано к снижению численности домашних собак, находящихся в свободном выгуле.

 В существующем жилищном фонде на территории города Мирного объекты благоустройства внутриквартальных территорий за период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов во многом зависит и качество жизни населения.

 В настоящее время на территории города 64 детских игровых и спортивных площадок. Детским и спортивным площадкам, находящимся в собственности МО «Город Мирный», уделяется огромное внимание по обслуживанию, осмотру конструктивного состояния элементов игрового оборудования.

 Для приведения детских игровых площадок к современным нормам комфортности были выполнены следующие мероприятия:

 Приобретены и установлены элементы детских игровых площадок по адресам: ул. Советская, д. 5, 17, 19, 20А, ул. Солдатова, д. 2, 14, ул. Комсомольская, д. 24-26, 5, НГОК, за остановкой «Золушка», Тихонова, д. 9,15/1, 29/1, пр. Ленинградский, д. 2А, 23А, 20А, ул. Ойунского, 7, Ленинградский пр-кт, д. 48.

 В общей сложности приобретено и установлено 30 детских игровых комплексов, а также 65 знака о запрете курения и 60 информационных щитов на всей территории города, что позволяет на сегодня судить о насыщенности центральной части города детскими игровыми площадками, однако существует потребность в дальнейшем приобретении комплексов на окраинах.

Выполнены работы по строительству новой волейбольно-баскетбольной площадки в районе жилого дома № 11 по ул. Ленина, хоккейного корта в п. Верхнем, универсальной площадки в мкр. Заречный, проведена реконструкция спортивной площадки в районе жилого дома по ул. Тихонова, д. №15/1, обустроены спортивные площадки «Факел», «Вымпел» и в районе жилого дома №20 по ул. Аммосова с устройством пористого бесшовного покрытия из резиновой крошки.

Городской парк расположен в северо-восточной части селитебной территории города Мирного на пересечении шоссе Кирова и шоссе Кузакова (на въезде в город со стороны Аэропорта) и занимает земельный участок площадью 31,6 га. Территория парка не огорожена, большую ее часть занимают зеленые насаждения со сложившейся сетью дорожек и площадок. Существующие зеленые насаждения представляли собой неухоженный свободно разрастающийся пыльный зеленый массив, многие деревья и кустарники в виду отсутствия необходимого ухода находятся в неудовлетворительном состоянии. Видовой состав крайне скуден и в основном представлен лиственными деревьями и кустарниками. Многие деревья суховершинны и сухостойны. Большую часть городского парка занимают березы (около 80% всей древесной фитомассы), первыми теряющие листву в осенний период, в связи с чем композиция выглядят однообразно. Отсутствуют вечнозеленые и декоративные, в том числе цветущие породы деревьев и кустарников. Цементно-бетонное покрытие существующих тротуаров, дорожек и площадок требует восстановительных работ. Малые архитектурные формы отсутствуют.

Городской Администрацией с момента передачи парка были проведены работы по сплошной санитарной очистке территории, демонтажу деревянных конструкций (горка, беседка и карусель), пришедших в негодность и представляющих угрозу жизни и здоровью горожан.

С каждым годом в городском парке происходят позитивные изменения: в 2014 году возведена линия наружного освещения (13 опор освещения), в 2015 году подготовлен проект на устройство уличного освещения прогулочной дорожки, вывезено порядка 100 кубических метров мусора и сухостоя. В 2016 году проведен ряд масштабных работ – асфальтирование существующих тротуарных дорожек и строительство новых дорожек с установкой объектов наружного освещения, также появились новые скамейки и урны, современный детский игровой комплекс с покрытием из резиновой крошки, проведена расчистка зеленой зоны парка вдоль центральной аллеи.

В 2017 году за счет средств местного бюджета было выполнено асфальтирование автомобильной парковки с нанесением разметки площадью 2 808 кв.м.

В парке появился красивый фонтан. Фонтан стал местом встреч. Вокруг него удобно расположились удобные скамейки, вазоны с цветами. Чуть в стороне от фонтана появилась избушка Бабы Яги, таким образом, замаскирована оборудование фонтана. Установлены фигурки самой Бабы-Яги, Лешего и самого главного жителя леса – Медведя.

На входе в городской парк жителей города встречала композиция «Семья оленей». Были выполнены работы по устройству цветочной клумбы площадью около 150 кв.м., на которой расположились объемные фигуры оленей из мха.

В 2017 году была продолжена работа по устройству детских игровых площадок. В этот раз ее сделали с детскими игровыми элементами для маломобильных групп населения, чтобы все жители нашего города смогли найти себе занятия в парке.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» были выполнены мероприятия по приобретению и доставки санитарного блок-модуля (биотуалета) с отделением для маломобильных групп население. Выполнены работы по установке данного блок-модуля с устройством септика и устройством емкости для воды. Санитарный блок-модуль удобен в использовании для посетителей парка, в том числе для маломобильных групп населения.

Также за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» выполнены работы по ремонту входных групп с обязательным устройством сходов для маломобильных групп населения и схода с автопарковки на территорию городского парка с устройством пандуса для маломобильных групп населения. Таким образом, территория парка становится доступной для всех жителей города. В ней свободно и комфортно могут отдыхать и мамочки с колясками, прогуливаясь по удобным асфальтированных дорожкам, и дети более старшего возраста, играя на площадках и люди более старшего возраста, отдыхая на скамейках возле фонтана или напротив детских игровых площадок.

Были выполнены мероприятия по строительству площадки для дрессировки и выгула собак, которая была выполнена за счет средств местного бюджета. На площадке установлены элементы для дрессировки собак, освещение и ограждение.

Однако, необходимо и далее продолжать работу в данном направлении.

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию уличного освещения.

В 2014 году за счет средств городского бюджета были выполнены работы по строительству линий уличного освещения по ул. Мухтуйской, установлено 36 опор.

В 2015 году по ул. Газовиков были выполнены работы по строительству новой линии уличного освещения со светодиодными лампами. Протяженность линии эл. передач составила 1274 м.п. (35 опор).

В 2016 году проведены работы по строительству линии наружного освещения ул. Интернациональной, ул. Лесной. (54 опоры).

В 2017 году были продолжены работы по строительству линии освещения по ул. Интернациональной (16 опор) и построена линия освещения по ул. Нагорной и Набережной (28 опор).

Однако, в настоящее время в городе до сих пор остаются участки, требующие наружного освещения: это - ул. Таежная, ул. Ленская, ул. Целинная, ул. Звездная, ул. Дорожная, Экспедиционная, район Геологический, 19 квартал и Заречный.

Одной из основных проблем города является проблема содержания (обслуживания) городских автомобильных дорог и сооружений на них.

К проблемам улично - дорожной сети города Мирного можно отнести следующее:

- недостаточно развитая система парковок, остановочных павильонов;

- малоэффективная система водоотвода или отсутствие (в большинстве случаев) системы как таковой.

За истекший период реализовано три среднесрочные целевые программы МО «Город Мирный», направленные на обеспечение безопасности движения на городских дорогах в целях улучшения уровня и качества жизни населения.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

– ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах;

– приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;

– выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу: устройство дорожных ограждений и искусственных неровностей, строительство тротуаров вдоль автомобильных дорог;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах автомобильных дорог.

Выполнены задачи по организации и проведению мероприятий по снижению аварийности и травматизма на городских дорогах:

- установлены дорожные ограждения проезжей части;

- проведена реконструкция светофорных объектов;

- установлены искусственные неровности с учетом дорожной разметки;

- установлены новые и произведена замена существующих дорожных знаков.

Выполнен ремонт остановочных павильонов. За период реализации прошлых муниципальных целевых программ установлены новые остановочные павильоны в количестве 8 шт.

Выполнены ремонтно-восстановленные работы городских тротуаров.

Настоящая программа является продолжением многолетней работы городских властей, нацеленной на то, чтобы сделать территорию г. Мирного комфортной, красивой и благоприятной для жителей и гостей города. Комплексное решение благоустройства городских территорий должно быть направлено на:

1. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства городских территорий;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий города;
3. Улучшение условий для организации культурного досуга и отдыха горожан;
4. Воспитание в горожанах, особенно в подрастающем поколении, активной жизненной позиции поддержания территорий и объектов благоустройства в надлежащем порядке.
5. Повышению безопасности и комфортности движения на городских дорогах.
6. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана в целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города, для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Задачи:

1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
2. Очистка и посадка зеленой зоны.
3. Организация и содержание мет захоронения.
4. Содержание скверов и площадей.
5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.
6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
8. **Перечень мероприятий**

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ. Основой программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. **Содержание и ремонт объектов уличного освещения.**

Многое оборудование морально устарело и требует полной замены в связи с большой его изношенностью. Для сокращения затрат по оплате за электроэнергию, улучшения уровня освещенности улиц, необходимо производить замену морально и физически устаревшего оборудования, строительство и реконструкцию сетей наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, необходимо выполнять мероприятия по восстановлению имеющегося освещения, его реконструкции и проектирования и строительства нового на улицах муниципального образования. За период действия программы планируется построить 12 000 м.п. уличного освещения.

**2. Очистка и посадка зеленых насаждений.**

Увеличение зеленых насаждений на территории города крайне необходимо, принимая во внимание тот факт, что город находится в климатических условиях Крайнего Севера, и население испытывает постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют защитную функцию задержания пыли. Кроме того, корневая система является стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.

К сожалению, принимая во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удается прижиться. Поэтому для посадки следует использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников. Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых насаждений на территории города с обязательным условием добавления растительного грунта.

В рамках данной программы необходимо будет уделить особое внимание не только газонам городских площадей и скверов, но и придомовых территорий, так как на сегодня эти территории испытывают дефицит зеленых насаждений и требуют дополнительных посадок, что в конечном итоге значительно улучшит благоприятную экологическую обстановку в городе.

**3. Организация и содержание мест захоронения.**

В рамках данной программы предусмотрены мероприятия по систематической уборке всей территории кладбища и вывозу мусора, обустройству контейнерной площадки для сбора мусора, асфальтирование дороги, приведение территории городского кладбища в соответствие с санитарными нормами и правилами.

**4. Содержание скверов и площадей.**

 В целях поддержания благоустройства памятных мест города (Въездной знак, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, площадь Славы, площадь Ленина, памятник Тихонову, городской парк), памятник «Шоферам-первооткрывателям» и «Не вернувшимся с необъявленных войн посвящается», ежегодно проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и обслуживанию фонтана и ручейка Ботанического сада. Благодаря текущему обслуживанию и содержанию городской парк, скверы и площади в течение всего года находятся в чистом, ухоженном состоянии.

**5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них**

***Обеспечение безопасности движения пешеходов:***

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой, составляется комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты дорожного хозяйства, в том числе объемы работ по устройству автостоянок, тротуаров, устройство ограждения, нанесение дорожной разметки, устройство водоотвода.

***Обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД):***

Основная цель при введении новых технологий - добиться повышения надежности, качества систем регулирования перекрестков, приведение светофорных объектов к действующим стандартам и ГОСТу. В программе предусмотрена реконструкция светофорных объектов на перекрестках в количестве 4-ти шт.

***Устройство и содержание остановок общественного автомобильного транспорта:***

Общественные остановочные павильоны должны быть оборудованы в едином стиле, далеко не все они оборудованы современными павильонами. Между тем, типовой проект современной остановки состоит из павильона, скамейки, урны, вывески с названием остановки, перечня маршрутов, схемы городского пассажирского транспорта, который так необходим в населенном пункте. В программе предусмотрена установка остановочных павильонов в количестве 8 шт.

**6.** **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.**

Для реализации данной задачи планируется выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий,

Также в программе запланированы мероприятия по устройству внутриквартальных газонных ограждений и ограждений детских игровых площадок. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на безопасность детей, а также сохранность внутриквартального озеленения, так как из года в год жители города устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

Также планируется выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий. В ближайшие годы будет выполнено асфальтирование проездов 1-го, 3-го и 4-го кварталов.

**7.** **Прочие мероприятия по благоустройству .**

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию направления уличного освещения. В городе до сих пор остаются участки, требующие наружного освещения. В рамках данной программы будут выполнены работы по строительству уличного освещения со светодиодными лампами по улицам районов Заречного, Нижнего, Геологического, Верхнего, ул. Солдатова, дорога на нефтебазу.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в эпидсезон, ежегодно проводится акарицидная обработка зеленых насаждений в местах общего пользования населения города.

 Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по предупреждению и уничтожению клещей на открытых территориях. Это эффективная мера, защищающая от всех видов клещей.

Мероприятия по борьбе с клещами проводятся организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности), занимающимися дезинфекционной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким организациям.

Городской Администрацией для организации отдыха молодежи (школьников и студентов) планируется ежегодно выполнять строительство спортивных площадок в разных частях города. Также будут запланированы мероприятия по приобретению и установке детских игровых элементов на существующие площадки для отдыха самых маленьких жителей города.

Также будут проводиться такие мероприятия, как: освобождение городских территорий от разукомплектованного автотранспорта, от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров и вольеров. На протяжении нескольких десятилетий территория города захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения в этом направлении.

Так как основная причина – это захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки коммунальных и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  города, предусматриваются мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с городских территорий посредством вывоза и утилизации.

Помимо прочего, неизменными остаются мероприятия по проведению городского конкурса, нацеленного на улучшение экологии и благоустройства дворов, подъездов жилых многоквартирных домов, частных домов и прилегающих к ним территорий с целью стимулирования и поощрения граждан, принимающих активное участие в благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **1 010 906 410,00** | **0,00** | **0,00** | **1 010 906 410,00** | **0,00** |
| 2018 | **128 615 202,00** | **0,00** | **0,00** | **128 615 202,00** | **0,00** |
| 2019 | **203 512 057,00** | **0,00** | **0,00** | **203 512 057,00** | **0,00** |
| 2020 | **210 598 406,00** | **0,00** | **0,00** | **210 598 406,00** | **0,00** |
| 2021 | **226 495 998,00** | **0,00** | **0,00** | **226 495 998,00** | **0,00** |
| 2022 | **241 684 747,00** | **0,00** | **0,00** | **241 684 747,00** | **0,00** |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

1. **Механизм реализации Программы**

 Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 4.

Реализация Программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией Программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Для оценки эффективности Программы используются следующие целевые индикаторы (таблица 1).

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**Программы «Благоустройство территорий города»**

**на 2017-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый** **2017 год** | **Значение индикаторов (нарастающий итог)** |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города в целях развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города |
| 1 | *Очистка территорий общего пользования* | *Ликвидация несанкционированного складирования мусора (м3)* | *6 029* | *6 000**(12 029)* | *4 500**(16 529)* | *4 500**(21 029)* | *4 500**(25 529)* | *4 500**(30 029)* |
|  2 | *Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок, спортивных и оздоровительных площадок* | *Создание новых открытых спортивно-игровых и обучающих площадок (шт.)* | *3* | *2**(5)* | *1**(6)* | *1**(7)* | *1**(8)* | *1**(9)* |
| 3 | *Организация мероприятий по проведению городских субботников* | *Количество предприятий и организаций, принявших участие в субботниках (ед.)* | *143* | *150**(293)* | *150**(443)* | *150**(593)* | *150**(743)* | *150**(893)* |
| 4 | *Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами* | *Протяженность построенного уличного освещения (м.п.)* | *2 400* | *2 900**(5 300)* | *1 500**(6 800)* | *1 000**(7 800)* | *2 600**(10 400)* | *2 600**(13 000)* |
| 5. | *Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них* | *Количество модернизированных светофорных объектов (ед.).* | *1* | *1**(2)* | *1**(3)* | *1**(4)* | *1**(5)* | *1**(6)* |
| 6. | *Количество приобретаемой специализированной дорожной техники для нужд муниципальных предприятий (ед.).* | *1* | *1**(2)* | *1* *(3)* | *0**(3)* | *0* *(3)* | *0**(3)* |
| 7. | *Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов* | *Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2)* | *1 901* | *7 432**(9 333)* | *5 000**(14 333)* | *5 000**(19 333)* | *5 000**(24 333)* | *5 000**(29 333)* |

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

 - нефинансовых результатов;

 - финансовых результатов.

 *Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

 Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

 I факт

 I n = -----------, где:

 I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

 Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

 SUM I

 R = ----------, где:

 n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

 На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

 По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

|  |
| --- |
| Приложение |
| к Постановлению городской Администрации |
| от "25" декабря 2017г. № 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Система программных мероприятий муниципальной целевой программы МО "Город Мирный"** |
| **"Благоустройство территорий города" на 2018-2022 годы** |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** |
|  |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет РС (Я)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город мирный"**  | **Иные источники** | **Исполнители** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **1 010 906 410,00** | **0,00** | **0,00** | **1 010 906 410,00** | **0,00** |   |
|  | **2018** | **128 615 202,00** | **0,00** | **0,00** | **128 615 202,00** | **0,00** |   |
|  | **2019** | **203 512 057,00** | **0,00** | **0,00** | **203 512 057,00** | **0,00** |   |
|  | **2020** | **210 598 406,00** | **0,00** | **0,00** | **210 598 406,00** | **0,00** |   |
|  | **2021** | **226 495 998,00** | **0,00** | **0,00** | **226 495 998,00** | **0,00** |   |
|  | **2022** | **241 684 747,00** | **0,00** | **0,00** | **241 684 747,00** | **0,00** |   |
| **1.** | **Содержание и ремонт объектов уличного освещения** | **153 877 642,00** | **0,00** | **0,00** | **153 877 642,00** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 18 981 539,00 | 0,00 | 0,00 | 18 981 539,00 | 0,00 |   |
|  | 2019 | 27 039 944,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039 944,00 | 0,00 |   |
|   | 2020 | 30 998 359,00 | 0,00 | 0,00 | 30 998 359,00 | 0,00 |   |
|   | 2021 | 35 668 732,00 | 0,00 | 0,00 | 35 668 732,00 | 0,00 |   |
|   | 2022 | 41 189 068,00 | 0,00 | 0,00 | 41 189 068,00 | 0,00 |   |
| 1.1. | Обслуживание линий освещения (ВЛ-04) | 44 019 068,00 | 0,00 | 0,00 | 44 019 068,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 7 887 180,00 |   |   | 7 887 180,00 |   |   |
|   | 2019 | 8 320 974,00 |   |   | 8 320 974,00 |   |   |
|   | 2020 | 8 778 628,00 |   |   | 8 778 628,00 |   |   |
|   | 2021 | 9 261 453,00 |   |   | 9 261 453,00 |   |   |
|   | 2022 | 9 770 833,00 |   |   | 9 770 833,00 |   |   |
| 1.2. | Освещение улиц и площадей | 98 186 227,00 | 0,00 | 0,00 | 98 186 227,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 6 700 000,00 |   |   | 6 700 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 17 042 889,00 |   |   | 17 042 889,00 |   |   |
|   | 2020 | 20 451 466,00 |   |   | 20 451 466,00 |   |   |
|   | 2021 | 24 541 760,00 |   |   | 24 541 760,00 |   |   |
|   | 2022 | 29 450 112,00 |   |   | 29 450 112,00 |   |   |
| 1.3. | Замена опор освещения | 3 406 719,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 719,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 784 549,00 |   |   | 784 549,00 |   |   |
|   | 2020 | 827 699,00 |   |   | 827 699,00 |   |   |
|   | 2021 | 873 222,00 |   |   | 873 222,00 |   |   |
|   | 2022 | 921 249,00 |   |   | 921 249,00 |   |   |
| 1.4. | Окраска опор освещения | 2 064 677,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 677,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 475 484,00 |   |   | 475 484,00 |   |   |
|   | 2020 | 501 635,00 |   |   | 501 635,00 |   |   |
|   | 2021 | 529 225,00 |   |   | 529 225,00 |   |   |
|   | 2022 | 558 333,00 |   |   | 558 333,00 |   |   |
| 1.5. | Восстановление сетей уличного освещения | 6 200 951,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 951,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 4 394 359,00 |   |   | 4 394 359,00 |   |   |
|   | 2019 | 416 048,00 |   |   | 416 048,00 |   |   |
|   | 2020 | 438 931,00 |   |   | 438 931,00 |   |   |
|   | 2021 | 463 072,00 |   |   | 463 072,00 |   |   |
|   | 2022 | 488 541,00 |   |   | 488 541,00 |   |   |
| **2.** | **Очистка и посадка зеленой зоны** | **43 814 205,00** | **0,00** | **0,00** | **43 814 205,00** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 2 366 154,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 154,00 | 0,00 |   |
|   | 2019 | 9 639 844,00 | 0,00 | 0,00 | 9 639 844,00 | 0,00 |   |
|  | 2020 | 10 104 035,00 | 0,00 | 0,00 | 10 104 035,00 | 0,00 |   |
|  | 2021 | 10 593 758,00 | 0,00 | 0,00 | 10 593 758,00 | 0,00 |   |
|  | 2022 | 11 110 414,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110 414,00 | 0,00 |   |
| 2.1. | Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы | 25 808 490,00 | 0,00 | 0,00 | 25 808 490,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 5 943 553,00 |   |   | 5 943 553,00 |   |   |
|   | 2020 | 6 270 448,00 |   |   | 6 270 448,00 |   |   |
|   | 2021 | 6 615 323,00 |   |   | 6 615 323,00 |   |   |
|   | 2022 | 6 979 166,00 |   |   | 6 979 166,00 |   |   |
| 2.2. | Устройство газона | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |   |   |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
| 2.3. | Организация работ по декоративному озеленению города, посадка деревьев и кустарников | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |   |   |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 200 000,00 |   |   | 200 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 200 000,00 |   |   | 200 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 200 000,00 |   |   | 200 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 200 000,00 |   |   | 200 000,00 |   |   |
| 2.4. | Обслуживание зеленых насаждений | 7 546 123,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 123,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 1 352 088,00 |   |   | 1 352 088,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 426 452,00 |   |   | 1 426 452,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 504 907,00 |   |   | 1 504 907,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 587 677,00 |   |   | 1 587 677,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 674 999,00 |   |   | 1 674 999,00 |   |   |
| 2.5. | Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям | 5 659 592,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 592,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 1 014 066,00 |   |   | 1 014 066,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 069 839,00 |   |   | 1 069 839,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 128 680,00 |   |   | 1 128 680,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 190 758,00 |   |   | 1 190 758,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 256 249,00 |   |   | 1 256 249,00 |   |   |
| **3.**  | **Организация и содержание мест захоронения** | **36 692 774,00** | **0,00** | **0,00** | **36 692 774,00** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 5 325 496,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 496,00 | 0,00 |   |
|  | 2019 | 7 258 393,00 | 0,00 | 0,00 | 7 258 393,00 | 0,00 |   |
|   | 2020 | 7 633 405,00 | 0,00 | 0,00 | 7 633 405,00 | 0,00 |   |
|   | 2021 | 8 029 041,00 | 0,00 | 0,00 | 8 029 041,00 | 0,00 |   |
|   | 2022 | 8 446 439,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 439,00 | 0,00 |   |
| 3.1. | Содержание и благоустройство городского кладбища | 5 214 431,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 431,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 934 303,00 |   |   | 934 303,00 |   |   |
|   | 2019 | 985 690,00 |   |   | 985 690,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 039 903,00 |   |   | 1 039 903,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 097 097,00 |   |   | 1 097 097,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 157 438,00 |   |   | 1 157 438,00 |   |   |
| 3.2. | Асфальтирование дорожек, внутриквартальных проездов на территории кладбища | 7 226 375,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 375,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 664 194,00 |   |   | 1 664 194,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 755 725,00 |   |   | 1 755 725,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 852 290,00 |   |   | 1 852 290,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 954 166,00 |   |   | 1 954 166,00 |   |   |
| 3.3. | Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок | 22 051 968,00 | 0,00 | 0,00 | 22 051 968,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 3 951 193,00 |   |   | 3 951 193,00 |   |   |
|   | 2019 | 4 168 509,00 |   |   | 4 168 509,00 |   |   |
|   | 2020 | 4 397 777,00 |   |   | 4 397 777,00 |   |   |
|   | 2021 | 4 639 654,00 |   |   | 4 639 654,00 |   |   |
|   | 2022 | 4 894 835,00 |   |   | 4 894 835,00 |   |   |
| 3.4. | Нормативные публичные обязательства МО "Город Мирный" по компенсации разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню на погребение умерших(погибших) граждан и размером социального размера на погребение | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | Администрация МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 440 000,00 |  |  | 440 000,00 |   |   |
| **4.** | **Содержание скверов и площадей** | **80 529 787,00** | **0,00** | **0,00** | **80 529 787,00** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 13 498 878,00 | 0,00 | 0,00 | 13 498 878,00 | 0,00 |   |
|  | 2019 | 15 283 236,00 | 0,00 | 0,00 | 15 283 236,00 | 0,00 |   |
|   | 2020 | 16 258 814,00 | 0,00 | 0,00 | 16 258 814,00 | 0,00 |   |
|   | 2021 | 17 219 883,00 | 0,00 | 0,00 | 17 219 883,00 | 0,00 |   |
|   | 2022 | 18 268 976,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268 976,00 | 0,00 |   |
| 4.1. | Покраска ограждений дорог, скверов и площадей | 3 760 265,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760 265,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 890 420,00 |   |   | 890 420,00 |   |   |
|   | 2020 | 939 393,00 |   |   | 939 393,00 |   |   |
|   | 2021 | 939 393,00 |   |   | 939 393,00 |   |   |
|   | 2022 | 991 059,00 |   |   | 991 059,00 |   |   |
| 4.2. | Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей | 56 724 857,00 | 0,00 | 0,00 | 56 724 857,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 10 163 758,00 |   |   | 10 163 758,00 |   |   |
|   | 2019 | 10 722 764,00 |   |   | 10 722 764,00 |   |   |
|   | 2020 | 11 312 516,00 |   |   | 11 312 516,00 |   |   |
|   | 2021 | 11 934 705,00 |   |   | 11 934 705,00 |   |   |
|   | 2022 | 12 591 114,00 |   |   | 12 591 114,00 |   |   |
| 4.3. | Обслуживание и содержание фонтана и Ботанического сада (ручеек) | 3 544 665,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 665,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 635 120,00 |   |   | 635 120,00 |   |   |
|   | 2019 | 670 052,00 |   |   | 670 052,00 |   |   |
|   | 2020 | 706 905,00 |   |   | 706 905,00 |   |   |
|   | 2021 | 745 785,00 |   |   | 745 785,00 |   |   |
|   | 2022 | 786 803,00 |   |   | 786 803,00 |   |   |
| 4.4. | Содержание и обслуживание городского парка | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 2 700 000,00 |   |   | 2 700 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 3 000 000,00 |   |   | 3 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 3 300 000,00 |   |   | 3 300 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 3 600 000,00 |   |   | 3 600 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 3 900 000,00 |   |   | 3 900 000,00 |   |   |
| **5.** | **Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них** | **504 585 480,00** | **0,00** | **0,00** | **504 585 480,00** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 74 671 101,00 | 0,00 | 0,00 | 74 671 101,00 | 0,00 |   |
|  | 2019 | 103 167 378,00 | 0,00 | 0,00 | 103 167 378,00 | 0,00 |   |
|  | 2020 | 103 309 039,00 | 0,00 | 0,00 | 103 309 039,00 | 0,00 |   |
|  | 2021 | 108 813 062,00 | 0,00 | 0,00 | 108 813 062,00 | 0,00 |   |
|  | 2022 | 114 624 900,00 | 0,00 | 0,00 | 114 624 900,00 | 0,00 |   |
| 5.1. | Содержание автомобильных дорог | 235 395 861,00 | 0,00 | 0,00 | 235 395 861,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 42 177 392,00 |   |   | 42 177 392,00 |   |   |
|   | 2019 | 44 497 148,00 |   |   | 44 497 148,00 |   |   |
|   | 2020 | 46 944 491,00 |   |   | 46 944 491,00 |   |   |
|   | 2021 | 49 526 438,00 |   |   | 49 526 438,00 |   |   |
|   | 2022 | 52 250 392,00 |   |   | 52 250 392,00 |   |   |
| 5.2. | Содержание городских тротуаров | 80 128 283,00 | 0,00 | 0,00 | 80 128 283,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 14 356 921,00 |   |   | 14 356 921,00 |   |   |
|   | 2019 | 15 146 552,00 |   |   | 15 146 552,00 |   |   |
|   | 2020 | 15 979 612,00 |   |   | 15 979 612,00 |   |   |
|   | 2021 | 16 858 490,00 |   |   | 16 858 490,00 |   |   |
|   | 2022 | 17 786 708,00 |   |   | 17 786 708,00 |   |   |
| 5.3. | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | 4 236 681,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236 681,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 889 429,00 |   |   | 889 429,00 |   |   |
|   | 2019 | 647 252,00 |   |   | 647 252,00 |   |   |
|   | 2020 | 900 000,00 |   |   | 900 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 900 000,00 |   |   | 900 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 900 000,00 |   |   | 900 000,00 |   |   |
| 5.4. | Обрезка зеленных насаждений | 2 135 554,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 554,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 382 641,00 |   |   | 382 641,00 |   |   |
|   | 2019 | 403 686,00 |   |   | 403 686,00 |   |   |
|   | 2020 | 425 889,00 |   |   | 425 889,00 |   |   |
|   | 2021 | 449 313,00 |   |   | 449 313,00 |   |   |
|   | 2022 | 474 025,00 |   |   | 474 025,00 |   |   |
| 5.5. | Обновление парка специализированной дорожной техники | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 4 800 000,00 |   |   | 4 800 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 5.6. | Изготовление и установка дорожных ограждений | 5 661 698,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661 698,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 188 710,00 |   |   | 1 188 710,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 254 090,00 |   |   | 1 254 090,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 323 065,00 |   |   | 1 323 065,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 395 833,00 |   |   | 1 395 833,00 |   |   |
| 5.7. | Устройство и ремонт дорожных бордюров | 7 249 576,00 | 0,00 | 0,00 | 7 249 576,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 669 537,00 |   |   | 1 669 537,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 761 362,00 |   |   | 1 761 362,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 858 237,00 |   |   | 1 858 237,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 960 440,00 |   |   | 1 960 440,00 |   |   |
| 5.8. | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | 24 163 254,00 | 0,00 | 0,00 | 24 163 254,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 5 565 125,00 |   |   | 5 565 125,00 |   |   |
|   | 2020 | 5 871 206,00 |   |   | 5 871 206,00 |   |   |
|   | 2021 | 6 192 123,00 |   |   | 6 192 123,00 |   |   |
|   | 2022 | 6 534 800,00 |   |   | 6 534 800,00 |   |   |
| 5.9. | Строительство тротуаров | 25 015 254,00 | 0,00 | 0,00 | 25 015 254,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 850 000,00 |   |   | 850 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 5 565 125,00 |   |   | 5 565 125,00 |   |   |
|   | 2020 | 5 871 206,00 |  |  | 5 871 206,00 |   |   |
|   | 2021 | 6 194 123,00 |  |  | 6 194 123,00 |   |   |
|   | 2022 | 6 534 800,00 |  |  | 6 534 800,00 |   |   |
| 5.10. | Приобретение и установка искусственных неровностей в замен изношенных | 4 870 060,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 060,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 121 548,00 |  |  | 1 121 548,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 183 233,00 |  |  | 1 183 233,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 248 311,00 |  |  | 1 248 311,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 316 968,00 |  |  | 1 316 968,00 |   |   |
| 5.11. | Ремонт дорожных ограждений | 1 766 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 414,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 316 500,00 |   |   | 316 500,00 |   |   |
|   | 2019 | 333 907,00 |   |   | 333 907,00 |   |   |
|   | 2020 | 352 272,00 |   |   | 352 272,00 |   |   |
|   | 2021 | 371 647,00 |   |   | 371 647,00 |   |   |
|   | 2022 | 392 088,00 |   |   | 392 088,00 |   |   |
| 5.12. | Обслуживание светофорных объектов | 38 445 543,00 | 0,00 | 0,00 | 38 445 543,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 7 275 354,00 |   |   | 7 275 354,00 |   |   |
|   | 2019 | 7 332 264,00 |   |   | 7 332 264,00 |   |   |
|   | 2020 | 7 524 538,00 |   |   | 7 524 538,00 |   |   |
|   | 2021 | 7 938 388,00 |   |   | 7 938 388,00 |   |   |
|   | 2022 | 8 374 999,00 |  |  | 8 374 999,00 |   |   |
|   | Расходы на электроэнергию | 3 214 914,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 914,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 514 914,00 |   |   | 514 914,00 |   |   |
|   | 2019 | 600 000,00 |   |   | 600 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 650 000,00 |   |   | 650 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 700 000,00 |   |   | 700 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 750 000,00 |   |   | 750 000,00 |   |   |
| 5.13. | Обслуживание плоских дорожных знаков | 13 146 492,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146 492,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 2 544 364,00 |   |   | 2 544 364,00 |   |   |
|   | 2019 | 2 441 611,00 |   |   | 2 441 611,00 |   |   |
|   | 2020 | 2 575 900,00 |   |   | 2 575 900,00 |   |   |
|   | 2021 | 2 717 575,00 |   |   | 2 717 575,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 867 042,00 |   |   | 2 867 042,00 |   |   |
| 5.14. | Реконструкция светофорных объектов | 3 483 136,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 136,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 100 000,00 |   |   | 100 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 779 117,00 |   |   | 779 117,00 |   |   |
|   | 2020 | 821 970,00 |   |   | 821 970,00 |   |   |
|   | 2021 | 867 177,00 |   |   | 867 177,00 |   |   |
|   | 2022 | 914 872,00 |   |   | 914 872,00 |   |   |
| 5.15. | Приобретение и установка анимационных знаков | 2 416 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 520,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 556 500,00 |   |   | 556 500,00 |   |   |
|   | 2020 | 587 120,00 |   |   | 587 120,00 |   |   |
|   | 2021 | 619 400,00 |   |   | 619 400,00 |   |   |
|   | 2022 | 653 500,00 |   |   | 653 500,00 |   |   |
| 5.16. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | 4 747 158,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 158,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 2 682 500,00 |   |   | 2 682 500,00 |   |   |
|   | 2019 | 475 500,00 |   |   | 475 500,00 |   |   |
|   | 2020 | 501 600,00 |   |   | 501 600,00 |   |   |
|   | 2021 | 529 225,00 |   |   | 529 225,00 |   |   |
|   | 2022 | 558 333,00 |   |   | 558 333,00 |   |   |
| 5.17. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 35 393 980,00 | 0,00 | 0,00 | 35 393 980,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 596 000,00 |   |   | 596 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 8 013 780,00 |   |   | 8 013 780,00 |   |   |
|   | 2020 | 8 454 550,00 |   |   | 8 454 550,00 |   |   |
|   | 2021 | 8 919 550,00 |   |   | 8 919 550,00 |   |   |
|   | 2022 | 9 410 100,00 |   |   | 9 410 100,00 |   |   |
| 5.18. | Ремонт остановочных павильон | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
| 5.19. | Приобретение и установка остановочных павильонов | 1 530 016,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 016,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 630 016,00 |   |   | 630 016,00 |   |   |
|   | 2020 | 300 000,00 |   |   | 300 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 300 000,00 |   |   | 300 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 300 000,00 |   |   | 300 000,00 |   |   |
| 5.20. | Выполнение проектных работ | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 5.21. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
| **6.** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|   | 2018 | 2 000 000,00 |   |   | 2 000 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
| 6.1. | Внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 2 000 000,00 |   |   | 2 000 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
| **7.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **189 406 522,00** | **0,00** | **0,00** | **189 406 522,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|   | 2018 | 11 772 034,00 |   |   | 11 772 034,00 |   |   |
|   | 2019 | 41 123 262,00 |   |   | 41 123 262,00 |   |   |
|   | 2020 | 42 294 754,00 |   |   | 42 294 754,00 |   |   |
|   | 2021 | 46 171 522,00 |   |   | 46 171 522,00 |   |   |
|   | 2022 | 48 044 950,00 |   |   | 48 044 950,00 |   |   |
| 7.1. | Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами | 35 395 635,00 | 0,00 | 0,00 | 35 395 635,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 8 139 823,00 |   |   | 8 139 823,00 |   |   |
|   | 2020 | 7 545 381,00 |  |  | 7 545 381,00 |   |   |
|   | 2021 | 9 710 431,00 |  |  | 9 710 431,00 |   |   |
|   | 2022 | 10 000 000,00 |  |  | 10 000 000,00 |   |   |
| 7.2. | Приобретение, доставка и установка элементов детских игровых площадок | 7 742 546,00 | 0,00 | 0,00 | 7 742 546,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 783 066,00 |   |   | 1 783 066,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 881 134,00 |   |   | 1 881 134,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 984 597,00 |   |   | 1 984 597,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 093 749,00 |   |   | 2 093 749,00 |   |   |
| 7.3. | Строительство спортивных площадок, в том числе укладка покрытий | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 3 400 000,00 |  |  | 3 400 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 3 600 000,00 |  |  | 3 600 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 3 800 000,00 |  |  | 3 800 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 4 000 000,00 |  |  | 4 000 000,00 |   |   |
| 7.4. | Содержание и обслуживание детских, игровых площадок | 22 827 028,00 | 0,00 | 0,00 | 22 827 028,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 4 090 066,00 |   |   | 4 090 066,00 |   |   |
|   | 2019 | 4 315 019,00 |   |   | 4 315 019,00 |   |   |
|   | 2020 | 4 552 345,00 |  |  | 4 552 345,00 |   |   |
|   | 2021 | 4 802 724,00 |  |  | 4 802 724,00 |   |   |
|   | 2022 | 5 066 874,00 |  |  | 5 066 874,00 |   |   |
| 7.5. | Отлов безнадзорных животных | 9 344 461,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344 461,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 1 601 915,00 |  |  | 1 601 915,00 |   |   |
|   | 2019 | 1 783 066,00 |  |  | 1 783 066,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 881 134,00 |  |  | 1 881 134,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 984 597,00 |  |  | 1 984 597,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 093 749,00 |  |  | 2 093 749,00 |   |   |
| 7.6. | Акарицидная обработка территорий | 2 515 373,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 373,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 450 696,00 |  |  | 450 696,00 |   |   |
|   | 2019 | 475 484,00 |  |  | 475 484,00 |   |   |
|   | 2020 | 501 635,00 |  |  | 501 635,00 |   |   |
|   | 2021 | 529 225,00 |  |  | 529 225,00 |   |   |
|   | 2022 | 558 333,00 |  |  | 558 333,00 |   |   |
| 7.7. | Вывоз бесхозяйных автомобильных кузовов | 1 083 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 954,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 249 629,00 |   |   | 249 629,00 |   |   |
|   | 2020 | 263 358,00 |   |   | 263 358,00 |   |   |
|   | 2021 | 277 843,00 |   |   | 277 843,00 |   |   |
|   | 2022 | 293 124,00 |   |   | 293 124,00 |   |   |
| 7.8. | Вывоз крупногабаритного металлолома | 4 805 539,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 539,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 1 106 689,00 |   |   | 1 106 689,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 167 557,00 |   |   | 1 167 557,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 231 773,00 |   |   | 1 231 773,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 299 520,00 |   |   | 1 299 520,00 |   |   |
| 7.9. | Вывоз самовольно установленных металлических гаражей и контейнеров | 744 004,00 | 0,00 | 0,00 | 744 004,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2020 | 234 848,00 |   |   | 234 848,00 |   |   |
|   | 2021 | 247 764,00 |   |   | 247 764,00 |   |   |
|   | 2022 | 261 392,00 |   |   | 261 392,00 |   |   |
| 7.10. | Организация эффективной санитарной очистки территории города, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | 10 319 187,00 | 0,00 | 0,00 | 10 319 187,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 1 028 132,00 |   |   | 1 028 132,00 |   |   |
|  | 2019 | 2 139 679,00 |   |   | 2 139 679,00 |   |   |
|   | 2020 | 2 257 361,00 |   |   | 2 257 361,00 |   |   |
|   | 2021 | 2 381 516,00 |   |   | 2 381 516,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 512 499,00 |   |   | 2 512 499,00 |   |   |
| 7.11. | Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп | 943 263,00 | 0,00 | 0,00 | 943 263,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 169 011,00 |   |   | 169 011,00 |   |   |
|  | 2019 | 178 306,00 |   |   | 178 306,00 |   |   |
|   | 2020 | 188 113,00 |   |   | 188 113,00 |   |   |
|   | 2021 | 198 459,00 |   |   | 198 459,00 |   |   |
|   | 2022 | 209 374,00 |   |   | 209 374,00 |   |   |
| 7.12. | Изготовление и установка баннеров | 1 032 337,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 337,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 237 742,00 |   |   | 237 742,00 |   |   |
|   | 2020 | 250 817,00 |   |   | 250 817,00 |   |   |
|   | 2021 | 264 612,00 |   |   | 264 612,00 |   |   |
|   | 2022 | 279 166,00 |   |   | 279 166,00 |   |   |
| 7.13. | Ликвидация ТКО с территории ОНТ | 7 862 656,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 656,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 120 110,00 |   |   | 120 110,00 |   |   |
|  | 2019 | 1 783 066,00 |   |   | 1 783 066,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 881 134,00 |   |   | 1 881 134,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 984 597,00 |   |   | 1 984 597,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 093 749,00 |   |   | 2 093 749,00 |   |   |
| 7.14. | Поддержание чистоты и благоустройства городских территорий трудовой группой | 26 909 327,00 | 0,00 | 0,00 | 26 909 327,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 6 197 070,00 |   |   | 6 197 070,00 |   |   |
|   | 2020 | 6 537 908,00 |   |   | 6 537 908,00 |   |   |
|   | 2021 | 6 897 493,00 |   |   | 6 897 493,00 |   |   |
|   | 2022 | 7 276 856,00 |   |   | 7 276 856,00 |   |   |
| 7.15. | Реставрация скверов и площадей города | 20 088 195,00 | 0,00 | 0,00 | 20 088 195,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 88 195,00 |   |   | 88 195,00 |   |   |
|  | 2019 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |
| 7.16. | Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения городских субботников | 4 553 205,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 205,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 815 827,00 |   |   | 815 827,00 |   |   |
|  | 2019 | 860 697,00 |   |   | 860 697,00 |   |   |
|   | 2020 | 908 036,00 |   |   | 908 036,00 |   |   |
|   | 2021 | 957 978,00 |   |   | 957 978,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 010 667,00 |   |   | 1 010 667,00 |   |   |
| 7.17. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд" | 2 099 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 780,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 660 752,00 |   |   | 660 752,00 |   |   |
|  | 2019 | 331 400,00 |   |   | 331 400,00 |   |   |
|   | 2020 | 349 627,00 |   |   | 349 627,00 |   |   |
|   | 2021 | 368 857,00 |   |   | 368 857,00 |   |   |
|   | 2022 | 389 144,00 |   |   | 389 144,00 |   |   |
| 7.18. | Изготовление и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек | 1 135 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 572,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 261 516,00 |   |   | 261 516,00 |   |   |
|   | 2020 | 275 899,00 |   |   | 275 899,00 |   |   |
|   | 2021 | 291 074,00 |   |   | 291 074,00 |   |   |
|   | 2022 | 307 083,00 |   |   | 307 083,00 |   |   |
| 7.19. | Выполнение проектной документации | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 700 000,00 |   |   | 700 000,00 |   |   |
|  | 2019 | 700 000,00 |   |   | 700 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 800 000,00 |   |   | 800 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
| 7.20. | Покраска афишных тумбы | 660 695,00 | 0,00 | 0,00 | 660 695,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 152 154,00 |   |   | 152 154,00 |   |   |
|   | 2020 | 160 523,00 |   |   | 160 523,00 |   |   |
|   | 2021 | 169 352,00 |   |   | 169 352,00 |   |   |
|   | 2022 | 178 666,00 |   |   | 178 666,00 |   |   |
| 7.21. | Содержание мемориальных досок | 66 376,00 | 0,00 | 0,00 | 66 376,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 66 376,00 |   |   | 66 376,00 |   |   |
|  | 2019 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 7.22. | Устройство внутриквартальных газонных ограждений и ограждений детских площадок (в том числе покраска уже существующих ограждений) | 529 421,00 | 0,00 | 0,00 | 529 421,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 225 348,00 |   |   | 225 348,00 |   |   |
|  | 2019 | 70 026,00 |   |   | 70 026,00 |   |   |
|   | 2020 | 73 878,00 |   |   | 73 878,00 |   |   |
|   | 2021 | 77 941,00 |   |   | 77 941,00 |   |   |
|   | 2022 | 82 228,00 |   |   | 82 228,00 |   |   |
| 7.23. | Охрана Ботанического сада | 2 427 272,00 | 0,00 |   | 2 427 272,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|   | 2018 | 434 910,00 |   |   | 434 910,00 |   |   |
|   | 2019 | 458 830,00 |   |   | 458 830,00 |   |   |
|   | 2020 | 484 066,00 |   |   | 484 066,00 |   |   |
|   | 2021 | 510 689,00 |   |   | 510 689,00 |   |   |
|   | 2022 | 538 777,00 |   |   | 538 777,00 |   |   |
| 7.24. | Устройство автопарковок | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|  | 2019 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 1 000 000,00 |   |   | 1 000 000,00 |   |   |
| 7.25. | Приобретение оборудования для пункта передержки животных | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |   |
|   | 2018 | 570 000,00 |   |   | 570 000,00 |   |   |
|   | 2019 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 7.26. | Непредвиденные расходы | 2 450 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 696,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 450 696,00 |   |   | 450 696,00 |   |   |
|  | 2019 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |