| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от 18.07.2014 г.			                   				        	№ 440

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

Территории МО «Город Мирный» на 2014-2016  годы

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 04.06.2014 № 2698 «О благоустройстве территорий населенных пунктов Республики Саха (Якутия)», городская Администрация постановляет:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству территории МО «Город Мирный».

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.В. Корнилова.

Глава города                          		     А.В. Басыров

|  | Утвержден Постановлением городской Администрации от 18.07.2014 № 440 |
| --- | --- |
| ПЛАН |
| МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МИРНЫЙ" |
| (в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Якутской АССР и Пятилетки устойчивого развития села в РС(Якутия)) |
| №п/п | Перечень мероприятий по благоустройству | Планируемый физический объем работ | План финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет РС(Я) | Бюджет МО | Привлеченные средства, иные поступления | Всего |
|  | Всего |  | 12 715,91 | 62 708,15 | 0,00 | 75 424,06 |
|  | 2014 |  | 4 956,05 | 17 290,00 | 0,00 | 22 246,05 |
|  | 2015 |  | 3 855,79 | 21 642,50 | 0,00 | 25 498,29 |
|  | 2016 |  | 3 904,07 | 23 775,65 | 0,00 | 27 679,72 |
| 1 | Работы по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий общего пользования |  | 677,69 | 17 241,90 | 0,00 | 17 919,59 |
|  | 2014 |  | 164,85 | 4 050,00 | 0,00 | 4 214,85 |
|  | 2015 |  | 232,28 | 6 305,00 | 0,00 | 6 537,28 |
|  | 2016 |  | 280,56 | 6 886,90 | 0,00 | 7 167,46 |
| 1.1. | Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения города-всего, в том числе: |  | 677,69 | 12 772,00 | 0,00 | 13 449,69 |
|  | 2014 |  | 164,85 | 2 830,00 | 0,00 | 2 994,85 |
|  | 2015 |  | 232,28 | 4 753,00 | 0,00 | 4 985,28 |
|  | 2016 |  | 280,56 | 5 189,00 | 0,00 | 5 469,56 |
| 1.1.1. | Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, посадка цветов и посев травы |  | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
|  | 2014 | пл. Ленина, памятник Тихонову, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, Городской парк, Администрация города, Ботанический сад, площадь Победы - 1880м2 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | 2015 |  |  | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
|  | 2016 |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 1.1.2. | Добавление растительного грунта в газоны городских площадей и посев многолетних трав |  | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 |
|  | 2014 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2015 | 410шт. |  | 557,00 |  | 557,00 |
|  | 2016 | 470шт. |  | 633,00 |  | 633,00 |
| 1.1.3. | Организация работ по декоративному озеленению города, посадка деревьев и кустарников |  | 677,69 | 1 762,00 | 0,00 | 2 439,69 |
|  | 2014 | 134шт. | 164,85 | 0,00 |  | 164,85 |
|  | 2015 | 820шт | 232,28 | 866,00 |  | 1 098,28 |
|  | 2016 | 800шт. | 280,56 | 896,00 |  | 1 176,56 |
| 1.1.4. | Обслуживание зеленых насаждений |  | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
|  | 2014 | Храмовый сквер, Ботанический сад - 7125м2 |  | 610,00 |  | 610,00 |
|  | 2015 |  |  | 630,00 |  | 630,00 |
|  | 2016 |  |  | 660,00 |  | 660,00 |
| 1.1.5. | Устройство системы полива зеленых насаждений |  | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
|  | 2014 | Ботанический сад - 170м |  | 220,00 |  | 220,00 |
|  | 2015 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2016 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов -всего, в том числе: |  | 0,00 | 4 469,90 | 0,00 | 4 469,90 |
|  | 2014 |  | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 |
|  | 2015 |  | 0,00 | 1 552,00 | 0,00 | 1 552,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 1 697,90 | 0,00 | 1 697,90 |
| 1.2.1. | Благоустройство внутриквартальных территорий |  | 0,00 | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 |
|  | 2014 |  |  | 230,00 |  | 230,00 |
|  | 2015 |  |  | 463,00 |  | 463,00 |
|  | 2016 |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 1.2.3. | Внутриквартальное асфальтирование |  | 0,00 | 3 276,90 | 0,00 | 3 276,90 |
|  | 2014 | 582м2 |  | 990,00 |  | 990,00 |
|  | 2015 | 640м2 |  | 1 089,00 |  | 1 089,00 |
|  | 2016 | 700м2 |  | 1 197,90 |  | 1 197,90 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог |  | 276,50 | 6 090,00 | 0,00 | 6 366,50 |
|  | 2014 |  | 276,50 | 1 580,00 | 0,00 | 1 856,50 |
|  | 2015 |  | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | 2 210,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 2.1. | Ямочный ремонт |  | 0,00 | 2 926,50 | 0,00 | 2 926,50 |
|  | 2014 | улицы города (согласно исполнительной съемке) - 483,8м2 |  | 776,50 |  | 776,50 |
|  | 2015 | улицы города (согласно исполнительной съемке) - 610м2 |  | 1 050,00 |  | 1 050,00 |
|  | 2016 | улицы города (согласно исполнительной съемке) - 640м2 |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 |
| 2.2. | Ремонт дорог |  | 276,50 | 3 163,50 | 0,00 | 3 440,00 |
|  | 2014 | 2217м2 | 276,50 | 803,50 |  | 1 080,00 |
|  | 2015 | 2300м2 |  | 1 160,00 |  | 1 160,00 |
|  | 2016 | 2300м2 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 3. | Организация уличного освещения |  | 11 761,72 | 39 376,25 | 0,00 | 51 137,97 |
|  | 2014 |  | 4 514,70 | 11 660,00 | 0,00 | 16 174,70 |
|  | 2015 |  | 3 623,51 | 13 127,50 | 0,00 | 16 751,01 |
|  | 2016 |  | 3 623,51 | 14 588,75 | 0,00 | 18 212,26 |
| 3.1. | Обслуживание линий освещения (ВЛ-04) |  | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
|  | 2014 | площади и улицы города - 26 объектов |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
|  | 2015 |  |  | 4 700,00 |  | 4 700,00 |
|  | 2016 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 3.2. | Освещение улиц и площадей |  | 0,00 | 18 998,75 | 0,00 | 18 998,75 |
|  | 2014 | 906796 кВт/ч |  | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
|  | 2015 | 906796 кВт/ч (возможно увеличение) |  | 6 325,00 |  | 6 325,00 |
|  | 2016 | 906796 кВт/ч (возможно увеличение) |  | 7 173,75 |  | 7 173,75 |
| 3.3. | Замена опор освещения |  | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 |
|  | 2014 | 3 опоры освещения |  | 360,00 |  | 360,00 |
|  | 2015 | 3 опоры освещения |  | 450,00 |  | 450,00 |
|  | 2016 | 3 опоры освещения |  | 460,00 |  | 460,00 |
| 3.4. | Окраска опор освещения |  | 0,00 | 907,50 | 0,00 | 907,50 |
|  | 2014 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2015 | 75 опор освещения |  | 302,50 |  | 302,50 |
|  | 2016 | 140 опор освещени |  | 605,00 |  | 605,00 |
| 3.5. | Восстановление сетей уличного освещения |  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 2014 | п. Геолог, перекресток Ойунского-Павлова, декоративное освещение торца ДК "Алмаз", проспект Ленинградский - 4 объекта |  | 300,00 |  | 300,00 |
|  | 2015 | территория города |  | 350,00 |  | 350,00 |
|  | 2016 | территория города |  | 350,00 |  | 350,00 |
| 3.6. | Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами |  | 11 761,72 | 3 000,00 | 0,00 | 14 761,72 |
|  | 2014 | п. Верхний, ул. Мухтуйская - 1200м2 | 4 514,70 | 1 000,00 |  | 5 514,70 |
|  | 2015 | пос. Геолог - 1000м2 | 3 623,51 | 1 000,00 |  | 4 623,51 |
|  | 2016 | пос. Газовик - 1000м2 | 3 623,51 | 1 000,00 |  | 4 623,51 |