|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«Город Мирный»МИРНИНСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ  | мирный (герб) 1 | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН«Мииринэй куорат»**МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА**УУРААХ |

от «01» 11 2018 г. № 1452

Об утверждении плана-графика

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора»

В соответствии с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и в целях организации выполнения подпункта 2.2, пункта 2 раздела 1 протокола № 410–ПРМ-АЧ от 13.06.2017 г. Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» **городская Администрация постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый план – график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного внешнего облика объектов городской среды на территории МО «Город Мирный».
2. Управлению архитектуры и градостроительства (Ашихмина Н.М.) обеспечить выполнение мероприятий плана – графика в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

**Глава города К.Н. Антонов**

Приложение

к Постановлению

городской Администрации

от «01» 11 2018 г. № 1452

План – график

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды

от «визуального мусора» и создание привлекательного внешнего облика

объектов городской среды на территории

МО «Город Мирный»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территории МО «Город Мирный» нормам федерального законодательства и правилам благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Мирный»  | ноябрь 2018- февраль 2019 |
| 2 | Осуществление мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Мирный» | ноябрь 2018 – I половина 2019 |
| 3 | Проведение совещания с собственниками зданий по вопросу использования вывесок и рекламных конструкций | до 15 февраля 2019 |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе выполнения вышеуказанных периодических мероприятий | до 15 февраля 2019 |
| 5 | Разработка и внедрение современной системы городской навигации (комплекса знаков, указателей, в т.ч. адресных, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей МО). | до 1 марта 2019  |
| 6 | Организация горячей линии по вопросу выявления «визуального мусора на территории МО «Город Мирный». | до 31 декабря 2018г |