|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Город Мирный»**  **МИРНИНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН**  **«Мииринэйкуорат»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА**  **УУРААХ** |

от «14» 07 2022 г. № 858

**Об утверждении муниципальной**

**программы МО «Город Мирный»**

**«Благоустройство территорий города»**

**на 2023-2028 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», Распоряжением городской Администрации от 29.04.2022 № 217 «О разработке муниципальных программ МО «Город Мирный», **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Город Мирный» «Благоустройство территорий города» на период 2023-2028 гг.
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава города К.Н. Антонов**

Приложение к

Постановлению городской Администрации

от «14» 07 2022 № 858

Муниципальная программа

МО «Город Мирный»

«Благоустройство территории города»

на 2023-2028 годы

г. Мирный 2022 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МО «Город Мирный»

«Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа МО «Город Мирный» «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 29.04.2022 № 217 «О разработке муниципальных программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы | Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования |
| Задачи программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения. 2. Очистка и посадка зеленой зоны. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Содержание скверов и площадей. 5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них. 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 7. Прочие мероприятия по благоустройству. 8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  **Всего:** **924 275 167,29 руб.**  Государственный бюджет РС (Я) - 0,00 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 924 275 167,29 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повысится уровень благоустройства города;  2. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности;  3. Экономия электроэнергии и бюджетных средств;  4. Повысится уровень комфорта проживания в городе;  5. Улучшится архитектурный облик города;  6. Увеличится количество комфортных мест отдыха для жителей города. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | Перечень индикаторов:   1. Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (куб. м). 2. Протяженность построенного уличного освещения (м.п.).   3. Изготовление и установка дорожных ограждений (шт.)  4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (кв. м.) |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 |

1. **Характеристика проблемы**

Администрация МО «Город Мирный» уделяет самое пристальное внимание мероприятиям по благоустройству городских территорий. За истекший период реализовано четыре среднесрочные целевые программы (2011-2013гг., 2014-2016гг., 2017-2022гг., 2018-2022гг.) МО «Город Мирный» и одна краткосрочная подпрограмма (2017г.), направленные на улучшение санитарного состояния и благоустройства городских территорий, достигнуты положительные тенденции в сохранении и обновлении внешнего облика города, его озеленении и благоустройстве. Ежегодно из городского бюджета выделяются финансовые средства, которые направляются на содержание объектов благоустройства и городских площадей, оформление цветочных газонов, мероприятия по санитарной очистке территорий, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство городского парка, внутриквартальное асфальтирование, реставрацию скверов и площадей.

Организуется и проводится конкурс по благоустройству города «Мой дом. Мой двор. Мой подъезд», в котором ежегодно принимает участие 10-15 инициативных групп. По итогам конкурса победители получают гранты и награждаются дипломами. В 2017 году была учреждена новая номинация «Победитель среди старших по дому».

Одним из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды является санитарная очистка территории.

За период исполнения программ выполнены мероприятия по отлову бродячих животных в количестве 9 533 голов. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

В 2017-2019 годах проводились работы по благоустройству 1-го квартала г. Мирного, а именно, асфальтирована территория, в т.ч. автомобильные парковки площадью 2403 кв.м., установлена спортивная площадка с резиновой крошкой, произведено устройство тротуаров, ограждений, газонов. В 3-м квартале города выполнено устройство детской игровой площадки с резиновой крошкой и асфальтирование территории площадью 4374 кв.м. Выполнены работы по асфальтированию 13-ти дворовых территорий и проездов к дворовым территориям площадью 11673 кв.м. и бетонированию 5-ти дворовых территорий площадью 2228 кв.м.

В 2018 году приобретены и установлены детские игровые элементы для 5-ти детских площадок и для многодетной семьи, проживающей по ул. Звездной. В районе дома № 3 по ул. Бобкова выполнено устройство спортивной площадки с резиновой крошкой.

С 2017 года выполнялся комплекс работ по благоустройству территории городского парка. К 2021 году выполнены следующие работы:

- ремонт двух входных групп;

- реконструкция площади памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир»;

- асфальтирование автостоянки площадью 2808 кв.м. с лестничными маршами;

- построена площадка для дрессировки и выгула собак;

- запущен в эксплуатацию фонтан;

- установлена карусель «Твист»;

- обустроена детская игровая площадка для маломобильных групп населения;

- установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны, вазоны), санитарный блок-модуль.

В 2021 году в городском парке выполнены работы по устройству 4-х спортивных площадок и строительству сетей уличного освещения автомобильной парковки.

С 2018 года собственники многоквартирных домов и МО «Город Мирный» принимает участие в республиканской «Программе поддержки местных инициатив»:

- отремонтированы 4 детские игровые площадки площадью 1446 кв.м;

- благоустроена внутриквартальная территория ул. Советской площадью 630 кв.м. и территория по ул. Тихонова, д. 2 и д. 4 площадью 618 кв.м.;

- также благоустроены 3 дворовые территории:

- по ул. Комсомольской, 2а и 4а выполнено устройство спортивной площадки;

- по ул. Комсомольской, д. 4 произведен ремонт детской игровой площадки и по ш. 50 лет Октября, дома 14 и 16 бетонирована территория, отремонтированы детские игровые элементы и заменено ограждение. Общая площадь составила 2028 кв.м.

С 2017 по 2019 годы проводилась работа по строительству уличного освещения со светодиодными лампами по 9-ти улицам города (ул. Интернациональная, Нагорная, Набережная, Кузьмина, Восточная, Заречная, Звездная, 40 лет Октября, часть ул. Комсомольская от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР). Общая протяженность составила 8798 м.п.

На обслуживании МО «Город Мирный» находятся 37 объектов уличного освещения с общим количеством светильников 1361 ед. Всего по муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» за период с 2014 по 2016 г.г. установлено 77 энергосберегающих светильников уличного освещения, в 2017 году – 44 по ул. Нагорной и ул. Набережной. За период с 2018 по 2022 году была осуществлена замена светильников уличного освещения в количестве 197 шт.

В 2018 году для объектов Мирнинской центральной районной больницы выполнены работы по обустройству автомобильных парковок (более 100 парковочных мест).

Ежегодно в летний период проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. С 2017 по 2021 годы вывезено 14605 куб.м. мусора. Также оказывается помощь огородническим товариществам по вывозу твердых коммунальных отходов: с 2017 по 2021 годы вывезено 13672 куб.м. мусора. Выполнялись работы по утилизации прошлогодней поросли, растительности после проведенных субботников, с 2017 по 2021 годы утилизировано 12868 куб.м.

В 2021 году изготовлены и установлены 24 мусорных ниши для сбора твердых коммунальных отходов.

За счет средств местного бюджета и АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту площади «им. 30-летия Победы», в 2020 году проведена ремонтно-реставрационная работа по сохранению объекта культурного наследия «Памятник первопроходцам-шоферам», в 2021 году ремонтировали мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо».

В 2018 и в 2021 годах отремонтировано 85 скамеек и 34 урны, установлено 66 новых скамеек и 101 урна на площади Ленина, в Храмовом сквере, на Вилюйском кольце, по улица Ленина, Советской и Ленинградскому проспекту.

В 2022 году планируется выполнить работы по устройству пешеходного тротуара в мкр. Заречный, от перекрестка ул. Аммосова с ул. Индустриальной до моста через р. Ирелях. В рамках реализации Программы поддержки местных инициатив будут выполнены работы по благоустройству 3-х дворовых территорий (ул. Аммосова, д. 96/1, ул. Советская, д. 12-14, ул. Тихонова, д. 14).

В рамках реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Республике Саха (Якутия), планируется благоустроить дворовые территории г. Мирного: ул. Комсомольская, д. 22; ул. Звездная, д.46; ул. Советская, д.17а; ул. Бобкова, д.3; ул. Солдатова, д.3; ул. Тихонова, д.15/1.

Также планируется выполнить строительство уличного освещения лыжной трассы и дороги Мостовой общей протяженностью 4 350 м.п. Также планируется выполнить строительство освещения в городском парке протяженностью 560 м.п.

С 2021 г. проводятся мероприятия по техприсоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный (ул. Мира, Рябиновая, Майская, Сунтарская), 2-я очередь (3-й этап) с завершением 2022 г.

В 2022 году при софинансировании МО «Мирнинский район», АК «АЛРОСА» (ПАО) и МО «Город Мирный» выполняются мероприятия по санитарной очистке территорий города. 12 человек в течение 55 рабочих дней убирали территории города, которые не закреплены за предприятиями и организациями города, в том числе за управляющими компаниями и ТСЖ. Уборка проводилась в палисадниках, лесопосадках, внутриквартальных проездов и на других территориях города.

Настоящая программа является продолжением многолетней работы городских властей, нацеленной на то, чтобы сделать территорию г. Мирного комфортной, красивой и благоприятной для жителей и гостей города. Комплексное решение благоустройства городских территорий должно быть направлено на:

1. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства городских территорий;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий города;
3. Улучшение условий для организации культурного досуга и отдыха горожан;
4. Воспитание в горожанах, особенно в подрастающем поколении, активной жизненной позиции поддержания территорий и объектов благоустройства в надлежащем порядке.
5. Повышению безопасности и комфортности движения на городских дорогах.
6. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана в целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города, для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Задачи:

1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
2. Очистка и посадка зеленой зоны.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Содержание скверов и площадей.
5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.
6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
9. **Перечень программных мероприятий**

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ. Основой программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. **Содержание и ремонт объектов уличного освещения.**

Несмотря на проделанную работу по замене оборудования уличного освещения в связи с большой его изношенностью остается потребность в мероприятиях по содержанию и ремонту объектов уличного освещения, в т.ч. замене светодиодных ламп.

В процессе реализации программы планируется выполнить мероприятия по установке энергосберегающих светильников уличного освещения, замене кабельной продукции уличного освещения.

На данный момент энергосберегающие светодиодные лампы и светильники используются практически повсеместно, активно завоевывая отечественный рынок. Это, в первую очередь, связано с тем, что энергосберегающие светильники обладают существенными преимуществами, которые позволяют говорить об их превосходстве над другими типами источников освещения. Светодиодное освещение позволяет снизить расходы на электроэнергию в 3 раза.

Предусмотрены мероприятия по ремонту светильников уличного освещения, в связи с чувствительностью светодиодных светильников к перепадам напряжения.

Запланированы мероприятия по установке шкафа управления наружного освещения (ШУНО). Устройство, необходимо для обеспечения эффективной работы уличного освещения. Он обеспечивает автономную работу электроустановок по расписанию, может поддерживать несколько графиков работы и позволяет получать информацию о ее состоянии.

**2. Очистка и посадка зеленых насаждений.**

Ежегодно в рамках данной задачи выполняются работы по организации работ по цветочному оформлению города, посадка цветов и посев травы. Также выполняются работы по обслуживанию зеленых насаждений города.

**3. Организация и содержание мест захоронения.**

В рамках данной задачи предусмотрены мероприятия по систематической уборке всей территории кладбища и вывозу мусора, обустройству контейнерной площадки для сбора мусора, асфальтирование дороги, приведение территории городского кладбища в соответствие с санитарными нормами и правилами.

**4. Содержание скверов и площадей.**

В целях поддержания благоустройства памятных мест города: Въездной знак, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, площадь ХХХ-летия Победы в ВОВ, площадь Ленина, памятник Тихонову, городской парк, Ботанический парк, памятник «Шоферам-первооткрывателям» и «Не вернувшимся с необъявленных войн посвящается», ежегодно проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и обслуживанию фонтанов. Благодаря текущему обслуживанию и содержанию городской парк, скверы и площади в течение всего года находятся в чистом, ухоженном состоянии.

**5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.**

Задачей предусмотрен комплекс мероприятий направленных на содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, дорожных знаков, светофорных объектов и других элементов входящих в состав дорог.

Основная цель при введении новых технологий - добиться повышения надежности, качества систем регулирования перекрестков, приведение светофорных объектов к действующим стандартам и ГОСТу.

Для повышения безопасности на автомобильных дорогах города выполняются работы по установке и ремонту дорожных ограждений. Также выполняются мероприятия по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах и вдоль дорог.

Проводятся мероприятия по установке остановочных павильонов. Некоторые остановочные павильоны морально устарели и нуждаются в замене.

**6.** **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.**

Для реализации данной задачи планируется выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий,

**7.** **Прочие мероприятия по благоустройству.**

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию направления уличного освещения. Некоторые улицы и территории города до настоящего момента остаются неосвещенными. За период действия программы планируется построить 1 400 м.п. уличного освещения.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в эпидсезон, ежегодно проводится акарицидная обработка зеленых насаждений в местах общего пользования населения города.

Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по предупреждению и уничтожению клещей на открытых территориях. Это эффективная мера, защищающая от всех видов клещей.

Городской Администрацией для организации отдыха молодежи (школьников и студентов) планируется выполнять мероприятия по содержанию и ремонту детских игровых элементов на существующих площадках для отдыха самых маленьких жителей города.

Также будут проводиться такие мероприятия, как: освобождение городских территорий от разукомплектованного автотранспорта, от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров и вольеров. На протяжении нескольких десятилетий территория города захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения в этом направлении.

Так как основная причина – это захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки коммунальных и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  города, предусматриваются мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с городских территорий посредством вывоза и утилизации.

Ежегодно городской Администрацией оказывается помощь садоводческим и огородническим хозяйствам в виде вывоза твердых коммунальных отходов.

На территории города ежегодно в весенне-летний период объявляется месячник по санитарной очистке города (проведение субботников). Предприятия и организации города принимают активное участие в субботниках.

На территории города ощущается нехватка малых архитектурных форм, а именно скамеек и урн. Для повышения комфортности и уровня благоустройства необходимо продолжить мероприятия по установки на общественных территориях города МАФ.

Помимо прочего, неизменными остаются мероприятия по проведению городского конкурса, нацеленного на улучшение экологии и благоустройства дворов, подъездов жилых многоквартирных домов, частных домов и прилегающих к ним территорий с целью стимулирования и поощрения граждан, принимающих активное участие в благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают.

**8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории.**

В рамках реализации Программы поддержки местных инициатив выполняются работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города. За период действия программы планируется выполнить благоустройство 1 200 кв.м. дворовых территорий.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **В т. ч. Гос. бюджет РС(Я)** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **Бюджет МО «Город Мирный»** | **Иные источники** |
| **2023-2028 годы** | **924 275 167,29** | **0,00** | **0,00** | **924 275 167,29** | **0,00** |
| 2023 | 147 325 364,35 | 0,00 | 0,00 | 147 325 364,35 | 0,00 |
| 2024 | 147 275 436,81 | 0,00 | 0,00 | 147 275 436,81 | 0,00 |
| 2025 | 149 842 517,90 | 0,00 | 0,00 | 149 842 517,90 | 0,00 |
| 2026 | 154 366 389,59 | 0,00 | 0,00 | 154 366 389,59 | 0,00 |
| 2027 | 160 302 079,64 | 0,00 | 0,00 | 160 302 079,64 | 0,00 |
| 2028 | 165 163 379,00 | 0,00 | 0,00 | 165 163 379,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 3 настоящей Программы.

Реализация Программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией Программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

После реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:

- повысится уровень благоустройства города;

- повышение энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности;

- экономия электроэнергии и бюджетных средств;

- повысится уровень комфорта проживания в городе;

- улучшится архитектурный облик города;

- увеличится количество комфортных мест отдыха для жителей города.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Источником получения значения индикаторов являются плановые показатели 2023-2028 годов, в соответствии с утвержденными бюджетными сметами МО «Город Мирный».

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

- нефинансовых результатов;

- финансовых результатов.

*Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»**

**«Благоустройство территории города»**

**на 2023-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый**  **2022 год** | **Значение индикаторов** | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель: Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1. | *Изготовление и установка дорожных ограждений* | *Протяженность установленных ограждений (шт.)* | *0* | *0* | *0* | *165* | *70* | *80* | *0* |
|  | Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 2. | *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов* | *Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2)* | *277* | *300* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* |
|  | Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 3. | *Очистка территорий общего пользования* | *Ликвидация несанкционированного складирования мусора (м3)* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* |
| 4. | *Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами* | *Протяженность построенного уличного освещения (м.п.)* | *2 400* | *700* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | |
| к МП «Благоустройство территорий города» на 2023-2028 годы,  утвержденной Постановлением городской Администрации | | | | | | | |
| от «14» 07 2022 № 858 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД МИРНЫЙ"** | | | | | | | |
| **"Благоустройство территории города" на 2023-2028 годы** | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | |
| руб. | | | | | | | |
| **Номер проекта** | **Мероприятия программы** | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет РС (Я)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город Мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **924 275 167,29** | **0,00** | **0,00** | **924 275 167,29** | **0,00** |  |
|  | 2023 | 147 325 364,35 | 0,00 | 0,00 | 147 325 364,35 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 147 275 436,81 | 0,00 | 0,00 | 147 275 436,81 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 149 842 517,90 | 0,00 | 0,00 | 149 842 517,90 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 154 366 389,59 | 0,00 | 0,00 | 154 366 389,59 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 160 302 079,64 | 0,00 | 0,00 | 160 302 079,64 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 165 163 379,00 | 0,00 | 0,00 | 165 163 379,00 | 0,00 |  |
| **1.** | **Содержание и ремонт объектов уличного освещения** | **88 147 612,78** | **0,00** | **0,00** | **88 147 612,78** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 13 416 970,89 | 0,00 | 0,00 | 13 416 970,89 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 13 416 970,89 | 0,00 | 0,00 | 13 416 970,89 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 14 453 649,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453 649,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 15 011 796,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011 796,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 15 652 268,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652 268,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 16 195 958,00 | 0,00 | 0,00 | 16 195 958,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Обслуживание линий освещения (ВЛ-04) | 53 334 708,30 | 0,00 | 0,00 | 53 334 708,30 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 8 302 997,15 |  |  | 8 302 997,15 |  |  |
|  | 2024 | 8 302 997,15 |  |  | 8 302 997,15 |  |  |
|  | 2025 | 8 635 117,00 |  |  | 8 635 117,00 |  |  |
|  | 2026 | 8 980 522,00 |  |  | 8 980 522,00 |  |  |
|  | 2027 | 9 399 743,00 |  |  | 9 399 743,00 |  |  |
|  | 2028 | 9 713 332,00 |  |  | 9 713 332,00 |  |  |
| 1.2. | Освещение улиц и площадей | 30 717 578,48 | 0,00 | 0,00 | 30 717 578,48 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 4 787 411,74 |  |  | 4 787 411,74 |  |  |
|  | 2024 | 4 787 411,74 |  |  | 4 787 411,74 |  |  |
|  | 2025 | 4 978 908,00 |  |  | 4 978 908,00 |  |  |
|  | 2026 | 5 178 065,00 |  |  | 5 178 065,00 |  |  |
|  | 2027 | 5 385 187,00 |  |  | 5 385 187,00 |  |  |
|  | 2028 | 5 600 595,00 |  |  | 5 600 595,00 |  |  |
| 1.3. | Восстановление сетей уличного освещения | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| 1.4. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт энергосберегающих светильников | 2 095 326,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 326,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 326 562,00 |  |  | 326 562,00 |  |  |
|  | 2024 | 326 562,00 |  |  | 326 562,00 |  |  |
|  | 2025 | 339 624,00 |  |  | 339 624,00 |  |  |
|  | 2026 | 353 209,00 |  |  | 353 209,00 |  |  |
|  | 2027 | 367 338,00 |  |  | 367 338,00 |  |  |
|  | 2028 | 382 031,00 |  |  | 382 031,00 |  |  |
| 1.6. | Приобретение и установка шкафа управления наружного освещения (ШУНО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Очистка и посадка зеленой зоны** | **22 522 031,00** | **0,00** | **0,00** | **22 522 031,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 3 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 3 785 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 120,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 3 896 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 525,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 4 012 386,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 386,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы | 16 522 031,00 | 0,00 | 0,00 | 16 522 031,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 2 575 000,00 |  |  | 2 575 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 2 575 000,00 |  |  | 2 575 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 2 678 000,00 |  |  | 2 678 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 2 785 120,00 |  |  | 2 785 120,00 |  |  |
|  | 2027 | 2 896 525,00 |  |  | 2 896 525,00 |  |  |
|  | 2028 | 3 012 386,00 |  |  | 3 012 386,00 |  |  |
| 2.2. | Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обслуживание зеленых насаждений | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
| **3.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | **38 699 605,34** | **0,00** | **0,00** | **38 699 605,34** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 6 031 430,67 | 0,00 | 0,00 | 6 031 430,67 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 6 031 430,67 | 0,00 | 0,00 | 6 031 430,67 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 6 272 688,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272 688,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 6 523 595,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 595,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 6 784 540,00 | 0,00 | 0,00 | 6 784 540,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 7 055 921,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 921,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Содержание и благоустройство городского кладбища | 7 547 355,68 | 0,00 | 0,00 | 7 547 355,68 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 176 274,34 |  |  | 1 176 274,34 |  |  |
|  | 2024 | 1 176 274,34 |  |  | 1 176 274,34 |  |  |
|  | 2025 | 1 223 325,00 |  |  | 1 223 325,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 272 258,00 |  |  | 1 272 258,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 323 149,00 |  |  | 1 323 149,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 376 075,00 |  |  | 1 376 075,00 |  |  |
| 3.2. | Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок | 31 152 249,66 | 0,00 | 0,00 | 31 152 249,66 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 4 855 156,33 |  |  | 4 855 156,33 |  |  |
|  | 2024 | 4 855 156,33 |  |  | 4 855 156,33 |  |  |
|  | 2025 | 5 049 363,00 |  |  | 5 049 363,00 |  |  |
|  | 2026 | 5 251 337,00 |  |  | 5 251 337,00 |  |  |
|  | 2027 | 5 461 391,00 |  |  | 5 461 391,00 |  |  |
|  | 2028 | 5 679 846,00 |  |  | 5 679 846,00 |  |  |
| **4.** | **Содержание скверов и площадей** | **119 073 420,90** | **0,00** | **0,00** | **119 073 420,90** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 18 557 891,95 | 0,00 | 0,00 | 18 557 891,95 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 18 557 891,95 | 0,00 | 0,00 | 18 557 891,95 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 19 300 207,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300 207,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 20 072 216,00 | 0,00 | 0,00 | 20 072 216,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 20 875 105,00 | 0,00 | 0,00 | 20 875 105,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 21 710 109,00 | 0,00 | 0,00 | 21 710 109,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября | 56 427 437,90 | 0,00 | 0,00 | 56 427 437,90 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 8 794 357,95 |  |  | 8 794 357,95 |  |  |
|  | 2024 | 8 794 357,95 |  |  | 8 794 357,95 |  |  |
|  | 2025 | 9 146 132,00 |  |  | 9 146 132,00 |  |  |
|  | 2026 | 9 511 978,00 |  |  | 9 511 978,00 |  |  |
|  | 2027 | 9 892 457,00 |  |  | 9 892 457,00 |  |  |
|  | 2028 | 10 288 155,00 |  |  | 10 288 155,00 |  |  |
| 4.2. | Обслуживание и содержание гидротехнических сооружений (содержание фонтанов и Ботанического сада (ручеек)) | 4 488 436,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 436,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 699 534,00 |  |  | 699 534,00 |  |  |
|  | 2024 | 699 534,00 |  |  | 699 534,00 |  |  |
|  | 2025 | 727 515,00 |  |  | 727 515,00 |  |  |
|  | 2026 | 756 616,00 |  |  | 756 616,00 |  |  |
|  | 2027 | 786 881,00 |  |  | 786 881,00 |  |  |
|  | 2028 | 818 356,00 |  |  | 818 356,00 |  |  |
| 4.3. | Содержание и обслуживание городского парка | 58 157 547,00 | 0,00 | 0,00 | 58 157 547,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 9 064 000,00 |  |  | 9 064 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 9 064 000,00 |  |  | 9 064 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 9 426 560,00 |  |  | 9 426 560,00 |  |  |
|  | 2026 | 9 803 622,00 |  |  | 9 803 622,00 |  |  |
|  | 2027 | 10 195 767,00 |  |  | 10 195 767,00 |  |  |
|  | 2028 | 10 603 598,00 |  |  | 10 603 598,00 |  |  |
| **5.** | **Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них** | **565 560 421,59** | **0,00** | **0,00** | **565 560 421,59** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 87 982 623,26 | 0,00 | 0,00 | 87 982 623,26 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 87 983 501,20 | 0,00 | 0,00 | 87 983 501,20 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 93 173 442,90 | 0,00 | 0,00 | 93 173 442,90 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 95 408 410,59 | 0,00 | 0,00 | 95 408 410,59 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 99 114 739,64 | 0,00 | 0,00 | 99 114 739,64 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 101 897 704,00 | 0,00 | 0,00 | 101 897 704,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Содержание автомобильных дорог | 368 996 803,72 | 0,00 | 0,00 | 368 996 803,72 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 57 509 079,36 |  |  | 57 509 079,36 |  |  |
|  | 2024 | 57 509 079,36 |  |  | 57 509 079,36 |  |  |
|  | 2025 | 59 809 443,00 |  |  | 59 809 443,00 |  |  |
|  | 2026 | 62 201 820,00 |  |  | 62 201 820,00 |  |  |
|  | 2027 | 64 689 893,00 |  |  | 64 689 893,00 |  |  |
|  | 2028 | 67 277 489,00 |  |  | 67 277 489,00 |  |  |
| 5.2. | Содержание городских тротуаров | 108 743 398,00 | 0,00 | 0,00 | 108 743 398,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 16 947 932,00 |  |  | 16 947 932,00 |  |  |
|  | 2024 | 16 947 932,00 |  |  | 16 947 932,00 |  |  |
|  | 2025 | 17 625 849,00 |  |  | 17 625 849,00 |  |  |
|  | 2026 | 18 330 883,00 |  |  | 18 330 883,00 |  |  |
|  | 2027 | 19 064 119,00 |  |  | 19 064 119,00 |  |  |
|  | 2028 | 19 826 683,00 |  |  | 19 826 683,00 |  |  |
| 5.3. | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Обрезка зеленных насаждений | 2 537 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 920,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 412 000,00 |  |  | 412 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 412 000,00 |  |  | 412 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 428 480,00 |  |  | 428 480,00 |  |  |
|  | 2026 | 428 480,00 |  |  | 428 480,00 |  |  |
|  | 2027 | 428 480,00 |  |  | 428 480,00 |  |  |
|  | 2028 | 428 480,00 |  |  | 428 480,00 |  |  |
| 5.5. | Изготовление и установка дорожных ограждений | 4 048 886,13 | 0,00 | 0,00 | 4 048 886,13 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2 156 229,90 |  |  | 2 156 229,90 |  |  |
|  | 2026 | 905 649,59 |  |  | 905 649,59 |  |  |
|  | 2027 | 987 006,64 |  |  | 987 006,64 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | 5 151 638,64 | 0,00 | 0,00 | 5 151 638,64 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 2 575 380,35 |  |  | 2 575 380,35 |  |  |
|  | 2024 | 2 576 258,29 |  |  | 2 576 258,29 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.7. | Ремонт дорожных ограждений | 3 208 162,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 162,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 520 000,00 |  |  | 520 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 540 800,00 |  |  | 540 800,00 |  |  |
|  | 2027 | 562 432,00 |  |  | 562 432,00 |  |  |
|  | 2028 | 584 930,00 |  |  | 584 930,00 |  |  |
| 5.8. | Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | 56 657 612,68 | 0,00 | 0,00 | 56 657 612,68 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 8 830 231,34 |  |  | 8 830 231,34 |  |  |
|  | 2024 | 8 830 231,34 |  |  | 8 830 231,34 |  |  |
|  | 2025 | 9 183 441,00 |  |  | 9 183 441,00 |  |  |
|  | 2026 | 9 550 778,00 |  |  | 9 550 778,00 |  |  |
|  | 2027 | 9 932 809,00 |  |  | 9 932 809,00 |  |  |
|  | 2028 | 10 330 122,00 |  |  | 10 330 122,00 |  |  |
| 5.8.1. | в т.ч. расходы на электроэнергию | 4 491 425,80 | 0,00 | 0,00 | 4 491 425,80 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 728 000,00 |  |  | 728 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 757 120,00 |  |  | 757 120,00 |  |  |
|  | 2027 | 787 404,80 |  |  | 787 404,80 |  |  |
|  | 2028 | 818 901,00 |  |  | 818 901,00 |  |  |
| 5.9. | Модернизация, реконструкция светофорных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.10. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
| 5.11. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
| 5.12. | Ремонт остановочных павильон | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |
| 5.13. | Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |
| 5.14. | Выполнение проектных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.15. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | 2 816 000,42 | 0,00 | 0,00 | 2 816 000,42 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 408 000,21 |  |  | 408 000,21 |  |  |
|  | 2024 | 408 000,21 |  |  | 408 000,21 |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| **6.** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| **7.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **79 272 075,68** | **0,00** | **0,00** | **79 272 075,68** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 16 261 447,58 | 0,00 | 0,00 | 16 261 447,58 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 16 210 642,10 | 0,00 | 0,00 | 16 210 642,10 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 10 964 531,00 | 0,00 | 0,00 | 10 964 531,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 11 565 252,00 | 0,00 | 0,00 | 11 565 252,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 11 978 902,00 | 0,00 | 0,00 | 11 978 902,00 | 0,00 |  |
|  | 2028 | 12 291 301,00 | 0,00 | 0,00 | 12 291 301,00 | 0,00 |  |
| 7.1. | Строительство сетей электроснабжения и уличного освещения со светодиодными лампами | 3 356 308,56 | 0,00 | 0,00 | 3 356 308,56 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 674 851,11 |  |  | 1 674 851,11 |  |  |
|  | 2024 | 1 681 457,45 |  |  | 1 681 457,45 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.2. | Содержание и обслуживание детских, игровых площадок | 19 761 938,72 | 0,00 | 0,00 | 19 761 938,72 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 3 079 947,86 |  |  | 3 079 947,86 |  |  |
|  | 2024 | 3 079 947,86 |  |  | 3 079 947,86 |  |  |
|  | 2025 | 3 203 146,00 |  |  | 3 203 146,00 |  |  |
|  | 2026 | 3 331 272,00 |  |  | 3 331 272,00 |  |  |
|  | 2027 | 3 464 522,00 |  |  | 3 464 522,00 |  |  |
|  | 2028 | 3 603 103,00 |  |  | 3 603 103,00 |  |  |
| 7.3. | Ремонт детских игровых площадок | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 450 000,00 |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 725 000,00 |  |  | 725 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 760 000,00 |  |  | 760 000,00 |  |  |
| 7.4. | Охрана Ботанического сада | 3 601 447,46 | 0,00 | 0,00 | 3 601 447,46 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 561 294,73 |  |  | 561 294,73 |  |  |
|  | 2024 | 561 294,73 |  |  | 561 294,73 |  |  |
|  | 2025 | 583 747,00 |  |  | 583 747,00 |  |  |
|  | 2026 | 607 096,00 |  |  | 607 096,00 |  |  |
|  | 2027 | 631 380,00 |  |  | 631 380,00 |  |  |
|  | 2028 | 656 635,00 |  |  | 656 635,00 |  |  |
| 7.5. | Обращение с животными без владельцев | 7 803 603,40 | 0,00 | 0,00 | 7 803 603,40 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 216 211,20 |  |  | 1 216 211,20 |  |  |
|  | 2024 | 1 216 211,20 |  |  | 1 216 211,20 |  |  |
|  | 2025 | 1 264 860,00 |  |  | 1 264 860,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 315 454,00 |  |  | 1 315 454,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 368 072,00 |  |  | 1 368 072,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 422 795,00 |  |  | 1 422 795,00 |  |  |
| 7.6. | Акарицидная обработка территорий | 1 308 363,36 | 0,00 | 0,00 | 1 308 363,36 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 203 911,68 |  |  | 203 911,68 |  |  |
|  | 2024 | 203 911,68 |  |  | 203 911,68 |  |  |
|  | 2025 | 212 068,00 |  |  | 212 068,00 |  |  |
|  | 2026 | 220 551,00 |  |  | 220 551,00 |  |  |
|  | 2027 | 229 373,00 |  |  | 229 373,00 |  |  |
|  | 2028 | 238 548,00 |  |  | 238 548,00 |  |  |
| 7.7. | Вывоз бесхозяйных автомобильных кузовов | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |
| 7.8. | Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный" | 10 210 615,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 615,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 591 350,00 |  |  | 1 591 350,00 |  |  |
|  | 2024 | 1 591 350,00 |  |  | 1 591 350,00 |  |  |
|  | 2025 | 1 655 004,00 |  |  | 1 655 004,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 721 204,00 |  |  | 1 721 204,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 790 052,00 |  |  | 1 790 052,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 861 655,00 |  |  | 1 861 655,00 |  |  |
| 7.9. | Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
|  | 2024 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
|  | 2025 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
|  | 2026 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
|  | 2027 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
|  | 2028 | 51 500,00 |  |  | 51 500,00 |  |  |
| 7.10. | Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО | 2 848 720,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 720,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 424 360,00 |  |  | 424 360,00 |  |  |
|  | 2024 | 424 360,00 |  |  | 424 360,00 |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| 7.11. | Капитальный ремонт скверов и площадей города | 6 921 593,62 | 0,00 | 0,00 | 6 921 593,62 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 3 460 796,81 |  |  | 3 460 796,81 |  |  |
|  | 2024 | 3 460 796,81 |  |  | 3 460 796,81 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.12. | Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листва, трава) после проведения городских субботников | 4 764 854,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 854,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 742 630,00 |  |  | 742 630,00 |  |  |
|  | 2024 | 742 630,00 |  |  | 742 630,00 |  |  |
|  | 2025 | 772 335,00 |  |  | 772 335,00 |  |  |
|  | 2026 | 803 229,00 |  |  | 803 229,00 |  |  |
|  | 2027 | 835 258,00 |  |  | 835 258,00 |  |  |
|  | 2028 | 868 772,00 |  |  | 868 772,00 |  |  |
| 7.13. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд" | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 570 000,00 |  |  | 570 000,00 |  |  |
| 7.14. | Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| 7.15. | Выполнение проектной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |
| 7.17. | Непредвиденные расходы | 5 042 793,92 | 0,00 | 0,00 | 5 042 793,92 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 1 550 102,87 |  |  | 1 550 102,87 |  |  |
|  | 2024 | 1 492 691,05 |  |  | 1 492 691,05 |  |  |
|  | 2025 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |
| 7.18. | Содержание и обслуживание приюта для животных | 2 787 837,64 | 0,00 | 0,00 | 2 787 837,64 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 434 491,32 |  |  | 434 491,32 |  |  |
|  | 2024 | 434 491,32 |  |  | 434 491,32 |  |  |
|  | 2025 | 451 871,00 |  |  | 451 871,00 |  |  |
|  | 2026 | 469 946,00 |  |  | 469 946,00 |  |  |
|  | 2027 | 488 745,00 |  |  | 488 745,00 |  |  |
|  | 2028 | 508 293,00 |  |  | 508 293,00 |  |  |
| 7.19. | Изготовление и установка мусорных ниш | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2023 | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **8.** | **Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории** | **9 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000 000,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** |
|  | 2023 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2024 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2025 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2026 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2028 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. Салихова А.С. |  |  |  |  |  |  |