УТВЕРЖДАЮ

Глава города

___________________ А.А. Тонких

«____»___________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

| 1. Наименование работ | Инженерные изыскания |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация городского поселения «Город Мирный» муниципального района «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) |
| 3. Контакты | Управление архитектуры и градостроительства uaig@gorodmirny.ru (8-41136) 6-9-19 доб. 2 |
| 4. Основание для выполнения работ | Муниципальная программа ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2023 - 2028 годы |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | 4 073 333,33 руб. |
| 6. Срок выполнения работ | С момента заключения контракта по 31 июля 2025 г. |
| 7. Срок приемки работ | Осуществляется в течении 10 рабочих дней. |
| 8. Оплата | Оплата за выполненные работы производится в течении 7 рабочих дней по факту выполнения работ в полном объёме после подписания документов о приемке выполненных работ. |
| 9. Виды требуемых инженерных изысканий | В соответствии с перечнем видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории утвержденного постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017г. № 402, ст. 41.2 Градостроительного кодекса РФ необходимо выполнить: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. |
| 10. Цели и задачи инженерных изысканий | Подготовка исходных данных для проекта планировки территории и проекта межевания территории. Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. |
| 11. Место выполнения работ | 678175, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Мирнинский, городское поселение город Мирный, город Мирный, |
| 12. Кадастровый квартал и площадь земельного участка | 14:37:000105, ориентировочно – 124,0 га, согласно схеме расположения (Приложение 1) |
| 13. Сведения о наличии ранее выполненных изысканий | Отсутствуют |
| 14. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | # Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям: # - СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования; # - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция); # - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; # - СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; # - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; # - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. |
| 15. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Исполнитель передаёт Заказчику технические отчёты по инженерным изысканиям на бумажных носителях (по 1 экземпляру) и в электронном виде на CD-диске (по 2 экземпляра, в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf). Технический отчёт должен соответствовать требованиям: - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. В случае выявления в процессе изысканий экономической нецелесообразности проведения работ по объекту или необходимости дополнительных специальных обследований, Исполнитель должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы. Исполнитель должен самостоятельно и за счёт собственных средств, без дополнительной оплаты осуществить сбор исходных данных, технических условий и согласования с организациями, владельцами (балансодержателями) инженерных коммуникаций, объектов и сооружений. Заказчик должен оказывать Исполнителю содействие в сборе информации и представлять данные, имеющиеся у Заказчика. |
| 16. Система координат и высот | Система координат – МСК-14. Система высот – Балтийская 1977 г. |
| 17. Требования к передаче материалов на электронных носителях | Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным: - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg). Формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD начиная с 2005 г. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf; Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации - в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передаётся на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), подготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием наименования объекта, заказчика, разработчика документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000. Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с управлением архитектуры и градостроительства ГП «Город Мирный» дополнительно. |
| 18. Требование о членстве в СРО | 1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области инженерных изысканий, за исключением лиц, указанных в части 2.1. статьи 47 Градостроительного Кодекса РФ (далее – ГрК РФ). 2. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда по ч.10-13 с. 55.16 ГрК РФ. 3. Подтверждением соответствия указанным требованиям является наличие информации в едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах. |
| 19. Гарантийный срок | Гарантийный срок: 24 месяца с момента подписания заказчиком документов о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся несоответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения несоответствий. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока замечания Заказчика, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Заказчик не мог исполнять свои функции вследствие несоответствий, за которые отвечает Подрядчик. |

Главный специалист УАиГ                                                                                      В.А. Зинченко

ОКПД      71.11.31.000

КБК         04 12 61 3 00 1 000 0 245 226

КБК         04 12 61 3 00 1 000 0 245 226 9000

Приложение 1

Схема расположения территории