|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Город Мирный»**  **МИРНИНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН**  **«Мииринэйкуорат»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА**  **УУРААХ** |

от «28» декабря 2017 г. № 2064

**Об утверждении муниципальной**

**целевой программы МО «Город Мирный»**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», Постановлением городской Администрации от 08.12.2017 № 1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на период 2018-2022 гг.
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава города К.Н. Антонов**

Утверждена

Постановлением городской Администрации

от «28» декабря 2017 г. № 2064

**Программа**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**на 2018-2022 годы**

г. Мирный 2017 г.

**ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ**

**1. ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 годы (далее – программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 12.07.2016 №284 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 годы в новой редакции»,  Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 № 1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям |
| Основной разработчик программы, исполнитель программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры города. |
| Задачи программы | Разработка и реализация мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по строительству, реконструкции и технической модернизации коммунальных объектов.  Мероприятия по комплексному развитию инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на основе открытых торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  **Всего: 148 715 643,98 руб.**  В том числе:  Государственный бюджет РС(Я) – 0,00 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 148 715 643,98 руб.  Иные источники –0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Строительство новых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения. 3. Модернизация источников тепла. 4. Снижение аварийности и повышение надежности эксплуатации объектов коммунального комплекса. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | 1. Строительство сетей водоотведения.  2. Строительство сетей водоснабжения.  3. Модернизация кубовых. |
| Система организации контроля исполнителя программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820. |

2. Характеристика проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из жизнеобеспечивающих и социально значимых отраслей экономики. Системы тепло-, водо-, газоснабжения и канализации (далее ТВГС и К) являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Мирного обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающимся требованиям к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Водоснабжение и водоотведение объектов города Мирного обеспечивает ООО «ПТВС». Водоснабжение осуществляется из водохранилища (20,44 млн. м3), расположенного на реке Ирелях. В г. Мирном комплекс сооружений ВОС состоит из новой насосно-фильтровальной станции (проектная производительность 20 тыс. м3/сутки) и старой (проектная производительность 14 тыс. м3/сутки). Данные станции предназначены для подготовки хозяйственно - питьевой воды и обеспечения города водой необходимого качества, а также обеспечения технической водой промышленных объектов (котельные, «КСМ», «ГРЭС»).

В г. Мирном существует централизованная система канализации, принимающая хозяйственно-бытовые сточные воды от многоэтажной жилой застройки, общественных зданий, а также от промышленных предприятий, расположенных в центральной части города. Действуют канализационно-насосные станции (далее – КНС) в мкр. Заречном, п. Верхнем, п. Нижнем.

В декабре 2013 года состоялась торжественная церемония пуска в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сутки. Станция водоочистки в городе была построена в максимально короткие сроки.

Техническим заданием на строительство дополнительных ВОС было предусмотрено увеличение производительности сущест­вующих водопроводных очистных сооружений г. Мирного производительностью 14000 м3/сут на 20000 м3/сут. Суммарная производительность ВОС составляет 34000 м3/сут.

Теплоснабжение объектов города обеспечивают ООО «ПТВС» (котельные СВК и Промзоны), ПАО «Якутскэнерго» (котельная Мирнинской городской резервной электростанции), котельная ПАКУ в п. Аэропорт и две электробойлерные «Пеледуй» и «Экспедиционная», находящиеся на обслуживании МУП «Коммунальщик».

Северо-восточная котельная (СВК) является основной газовой котельной, которая обеспечивает теплом все многоквартирные дома муниципального образования «Город Мирный», а также большую часть промышленных предприятий. Котельная оснащена четырьмя водогрейными котлами КВГМ–116,3/150 и двумя паровыми котлами ДЕ–25/14, суммарная мощность котлов – 433 Гкал/час.

В качестве топлива используется природный газ, метан производства АО «АЛРОСА-Газ», резервное топливо – дизтопливо. Котельная обеспечивает теплом и часть промышленных предприятий города.

Котельная Промзоны является второй на предприятии по мощности газовой котельной. Обеспечивает теплом промышленные предприятия, расположенные в нижней части муниципального образования «Город Мирный». Котельная оснащена тремя водогрейными котлами КВГМ-20 мощностью 60 Гкал/час. Работает котельная в пиковом режиме январь – февраль, а также на обеспечение горячего водоснабжения в период с июня по август, топливо – газ, в качестве резервного используется дизельное топливо.

Из всех источников теплоснабжения муниципальными являются котельные, обслуживаемые МУП «Коммунальщик», - ПАКУ, «Экспедиционная», «Пеледуй».

Котельная ПАКУ мощностью 3 Гкал/ч, обеспечивающая тепловой энергией 4500 м2 жилищного фонда.

Электрокотельная Мирнинской городской электростанции ПАО «Якутскэнерго» обеспечивает услугами по теплоснабжению объекты ПАО «Якутскэнерго» и прочих потребителей. На котельной установлено шесть котлов УТ10С-6,1 и десять котлов КЭВ 6000. Данная котельная является резервной на случай аварийной ситуации на основной городской котельной «СВК».

Нефтяная котельная ПАКУ оборудована тремя котлами ВК-21 и обеспечивает услугами по теплоснабжению жилые здания в районе Аэропорта. В 2016 году приобретены для модернизации данной котельной котел КВ 1,9а, а также подогреватель и фильтр для нефти.

Электрокотельная «Пеледуй» оборудована четырьмя электрокотлами КЭВ-100 и отапливает жилые здания в районе Аэропорта.

Котельная «Экспедиционная» оборудована двумя электрокотлами и снабжает тепловой энергией два жилых здания по улице Экспедиционной.

На протяжении продолжительного времени большой проблемой города было отсутствие магистральных сетей трубопровода водоснабжения и водоотведения в 3-м, 13-м, 19-м кварталах города. Городскими властями практически решена проблема подключения жилых многоквартирных домов 3-го квартала.

На основании разработанного проекта в 2011 году за счет средств городского бюджета были выполнены мероприятия по строительству наружных сетей тепло-водоснабжения и канализации от жилого дома № 24 до жилого дома № 34 по ул. 40 лет Октября. В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы выполнено строительство наружных сетей ТВС и К от жилого дома №28а до жилого дома № 32а по ул. 40 лет Октября.

В 2017 году выполнены работы по устройству подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к жилым домам №24а, 26а, 26б по ул. 40 лет Октября.

Выполнен в 2015 году ремонт магистральных и подводящих сетей ТВС и К в п. Аэропорт, ул. Газовиков. В 2016 году продолжены работы по ремонту подводящих сетей п. Аэропорт. Также для качественного водоснабжения жителей домов индивидуальной постройки выполнен капитальный ремонт кубовых: в 2014 г. – 1 шт.; 2015 г. – 2 шт.; в 2016 г. – 5 шт. в 2017 г. – 10 шт.

В 2017 году выполнены работы по частичному ремонту городского коллектора в районе Верхний в районе многоквартирного дома №18 по ул. Звездной и здания Почты.

**3. Основные цели и задачи**

Целью настоящей программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основной задачей программы является:

Разработка и реализация мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.

4. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Основой программы является система мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Мероприятия по ремонту здания электробойлерной «Пеледуй», теплопункта «Газовик», обеспечению жителей района Аэропорт круглогодичным ГВС, заменой питьевой емкости, строительству сетей водоснабжения и водоотведения 3-го квартала, «УСЛЭП» (ш. 50 лет Октября), «13 квартал», водоотведения ул. Газовиков.

Мероприятия по приобретению и поставке блочно-модульного центрального теплопункта (ЦТП) для района Аэропорта

Мероприятия по модернизации котельного и насосного оборудования и ремонту кубовых, а также мероприятия по снижению безучетного потребления ресурсов на кубовых.

Для организации бесперебойного обеспечения водоснабжения на территории муниципального образования «Город Мирный» и в связи со значительным износом кубовых запланированы мероприятия по капитальному ремонту кубовых на период 2018-2022 гг.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **148 715 643,98** | **0,00** | **0,00** | **148 715 643,98** | **0,00** |
| 2018 | 37 165 319,98 | 0,00 | 0,00 | 37 165 319,98 | 0,00 |
| 2019 | 53 700 324,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700 324,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 725 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 700 990,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 990,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 424 010,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424 010,00 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в разделе 4.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительную работу с населением через средства массовой информации.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

**7. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Для оценки эффективности Программы используются следующие целевые индикаторы (таблица 1).

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

- нефинансовых результатов;

- финансовых результатов.

*Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**на 2018-2022 годы**

таблица 1

| **N  п/п** | **Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи** | **Ожидаемый результат от реализованных  программных  мероприятий (в  натуральном  выражении), эффект** | **Значения индикаторов  (показателей)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовый период**  **на 2017 г.** | **прогнозный период (нарастающим итогом)** | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **Цель:** организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровня общего износа основных фондов, для улучшения предоставления услуг в целях снижения потерь при эксплуатации систем - тепло, - водоснабжения, водоотведения. | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1. | Строительство сетей водоотведения | Протяженность участка построенных сетей водоотведения (м.п.) | 513 | 1 500  (2 013) | 1 000  (3 013) | 0  (3 013) | 0  (3 013) | 0  (3 013) |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения | Протяженность участка построенных сетей водоснабжения (м.п.) | 1 556 | 0  (1 556) | 740  (2 296) | 0  (2 296) | 0  (2 296) | 0  (2 296) |
| 3. | Модернизация кубовых | Количество модернизированных (капитальный ремонт, замена) кубовых (ед.) | 17 | 4  (21) | 6  (27) | 6  (33) | 3  (36) | 0  (36) |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к Постановлению городской Администрации |
| от "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»** |
| **«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ** |
|  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекта | **Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие)** | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город Мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** | **148 715 643,98** | **0,00** | **0,00** | **148 715 643,98** | **0,00** |  |
|  | 2018 | 37 165 319,98 | 0,00 | 0,00 | 37 165 319,98 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 53 700 324,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700 324,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 21 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 725 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 20 700 990,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700 990,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 15 424 010,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424 010,00 | 0,00 |  |
| 1. | Строительство, реконструкция и техническая модернизация объектов ТВК | 21 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100 000,00 | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 4 100 000,00 |  |  | 4 100 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 9 000 000,00 |  |  | 9 000 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 2 000 000,00 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 6 000 000,00 |  |  | 6 000 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Строительство распределительных сетей водоотведения и водоснабжения к жилым домам | 17 243 504,00 | 0,00 | 0,00 | 17 243 504,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 1 500 000,00 |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 15 743 504,00 |  |  | 15 743 504,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения, водоотведения к жилым домам | 30 028 825,00 | 0,00 | 0,00 | 30 028 825,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 20 252 535,00 |  |  | 20 252 535,00 |  |  |
|  | 2019 | 9 776 290,00 |  |  | 9 776 290,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт городского коллектора | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
| 5. | Модернизация котельного и насосного оборудования | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 2 930 000,00 |  |  | 2 930 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 3 300 000,00 |  |  | 3 300 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6. | Содержание и обслуживание кубовых | 54 500 529,98 | 0,00 | 0,00 | 54 500 529,98 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 5 999 999,98 |  |  | 5 999 999,98 |  |  |
|  | 2019 | 11 050 530,00 |  |  | 11 050 530,00 |  |  |
|  | 2020 | 11 725 000,00 |  |  | 11 725 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 12 500 990,00 |  |  | 12 500 990,00 |  |  |
|  | 2022 | 13 224 010,00 |  |  | 13 224 010,00 |  |  |
| 7. | Ремонт кубовых | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 2 500 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 2 500 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 2 500 000,00 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по снижению безучетного потребления ресурсов на кубовых | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |
| 9. | Выполнение ПИР, в т.ч. экспертиза проектов | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
| 10. | Мероприятия по содержанию муниципального имущества | 2 812 785,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 785,00 | 0,00 | Администрация МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 2 812 785,00 |  |  | 2 812 785,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |