Приложение

к Постановлению городской Администрации

от «\_03\_»\_\_\_\_06\_\_\_\_2021 №\_\_641\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2024 годы»**

г. Мирный, 2021 г.

**ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2024 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2024 годы» (далее - программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 № 1914 «О перечне муниципальных программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный».  Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади). |
| Задачи программы | Задачи:   1. организация комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения; 2. благоустройство дворовых территорий, 3. обустройство общественных пространств для жителей города; 4. привлечение жителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; 2. обустройство общественных пространств. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  Всего: 178 356 017,77 руб.  Федеральный бюджет – 115 777 075,99 руб.  Государственный бюджет РС (Я) – 3 663 687,64 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 58 915 254,14 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения; 2. повышение эксплуатационных характеристик дворовых территорий; 3. повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории города и дворовых территорий. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | 1. количество благоустроенных дворовых территорий (шт.); 2. площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ) (кв.м.); 3. количество благоустроенных общественных территорий (шт.); 4. повышение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» |

1. **Характеристика проблемы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий муниципального образования «Город Мирный». По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.

В большинстве дворов отсутствуют или пришли в негодность проезды и тротуары, отсутствует необходимый минимальный набор малых архитектурных форм, не обустроены площадки, отсутствуют парковки для автомобилей. Уход за внутридомовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Важным моментом формирования комфортной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, благоустройство городских площадей и т.п.), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, объектов физической культуры и спорта, мемориальных комплексов, обладающих исторической и культурной значимостью, иными памятными и отличительными признаками, имеющими особое значение для муниципального образования. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории города Мирного нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Основными приоритетами в сфере благоустройства являются комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу, повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования; реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание дворовых и общественных территорий в надлежащем комфортном состоянии.

В 2017 за счет средств выделяемых в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2017 год проведены мероприятия по благоустройству территории общественного пространства (Городской парк), а именно выполнены работы по устройству входных групп с учетом съездов для маломобильных групп населения, устройству схода с парковки с учетом устройства пандуса для маломобильных групп населения, устройству ограждения парковки, устройству блок-модуля с отделом для маломобильных групп населения, изготовлению и установке емкости для обеспечения водой санитарного блок-модуля (биотуалета), устройству септика для санитарного блок-модуля, установку бордюрного камня по аллеям городского парка, для сохранения пешеходных дорожек и тротуаров.

Также проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование, бетонирование придомовой территории, установка урн и скамеек), расположенных по адресу: ул. Московская, д. 2, ул. Аммосова, д. 16, , ул. Газовиков, д. 31, ш. 50 лет Октября, д. 1Б, ул. Московская, д. 34, ул. Московская, д. 8, 10, Ленинградский пр-кт, д. 26А, 26Б. Также в рамках программы выполнены работы по установке урн и скамеек по ул. Ойунского, д. 13, ул. Тихонова, д. 9/1, ул. Московская, д. 4, 6, ул. Московская, д. 22, ул. Московская, д. 28А, ул. Аммосова, д. 96/1, ул. Московская, д. 12.

В 2018 году были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Тихонова, д. 9/1 (бетонирование территории, приобретение и установка детской игровой площадки), ул. Ойунского, д. 13 (устройство бетонного тротуара).

По итогам рейтингового голосования, проведенного в 2018 году, первое место определено благоустройство «Площадь памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир». За счет средств Федерального бюджета, при софинансировании Республиканского и местного бюджетов выполнены мероприятия по благоустройству общественного пространства: Площадь памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир». В соответствии с проектом полностью демонтировано разрушенное за 48 лет эксплуатации бетонное покрытие, выполнена расчистка от зарослей и вертикальная планировка с отсыпкой территории между шоссе Кузакова и участком монумента в границах благоустройства площади. На подготовленной территории выполнено обустройство входной группы: по оси площади - центральная входная дорожка с пандусом (шириной 6м), позволяющая использовать уборочную технику, система пешеходных дорожек с цветниками и газонами.

Архитектурно-планировочное решение реконструкции площади основано на полном раскрытии площади в сторону шоссе Кузакова с организацией главной входной группы монумента и устройством обустроенных границ примыкающего к площади зеленого массива городского парка.

Участок, разделяющий площадь от дороги благоустроен по принципу свободной планировки путем разбивки его на систему газонов и дорожек криволинейной формы. Рисунок планировки газонов входной группы обусловлен целью привязки и поддержания изогнутых форм пандуса и символизирует абрисы бортов карьеров кимберлитовых трубок.

С восточной стороны площади в створе со скульптурной группой «Сэргэ» по откосу выполнена композиция лестничного схода с облагороженными газонами и пристроенными цветниками, а также дополнительные сходы на основные прогулочные дорожки городского парка по откосам в северной части площади. Предусмотрены четыре площадки для установки парковой мебели. На пересечении парковых дорожек с применением цветного «топ-бетона» в мощении выполнена вставка «Роза ветров».

Вдоль шоссе Кузакова согласно проекту установлены гранитные ограничительные столбики. Граница паркового леса с западной и восточной стороны площади памятника выравнивается от боковых аллей парка, в северной части и до шоссе Кузакова, и обустраивается на расстоянии 9-10м параллельно площади.

Для обеспечения свободного доступа маломобильных групп населения основные направления людских потоков – главная (южная) входная группа и входная группа, ориентированная на центральную аллею парка в северной части площади оборудованы пандусами.

Освещение центрального входа главной входной группы выполняется двумя декоративными светильниками индивидуального исполнения, высотой 3,1м обозначающими главный вход и десятью грунтовыми светильниками высотой 1,08м освещающими выход на площадь, установленными вдоль центральной дорожки по оси декоративных светильников.

Общее освещение площади выполнено шестью уличными светильниками, установленными по углам большого шестиугольника на периметрах площади, с высотой опор до 12 метров. Дополнительно к основному освещению предусмотрена декоративная подсветка внешнего мозаичного барельефа, посредством одиннадцати грунтовых светильников с регулируемым углом отражателя и встраиваемых в мощение по дуге пандуса.

На каждой опоре по два светодиодных прожектора Leader Led 50 D75 мощностью 56 Ватт, 6500 Лм. Декоративная подсветка боковых дорожек выполнена светодиодными светильниками в количестве семидесяти штук, с низким энергопотреблением (0,5 Вт). Они вмонтированы в специально изготовленные бетонные плитки мощения. Светильники установлены вдоль газонных бортов и встроены в мощение среднего ряда фризовой отбивки.

Функции основных объемов и акцентов главной входной группы и центрального входа выполняют два декоративных светильника, высотой 3,1м решенных в виде стилизованных Сэргэ и установленных с двух сторон при входе на центральную дорожку по осям декорированных ступеней. Материал облицовки полированный гранит темно-красного цвета.

Ограждение памятника с устройством трех консольно-откатных ворот предусматривается со стороны шоссе Кузакова вдоль тротуара и установкой столбов ограды на бетонный цоколь главной входной группы.

Решетки ограждения с устройством консольно-откатных ворот выполнены по индивидуальному проекту с привязкой к общему проекту ограждения территории всего парка.

В разработке декоративных элементов ограждения использован рисунок образа олененка, изображенного на мозаичном барельефе декоративного пандуса монумента.

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству.

В 2019 году были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Московская, д. 4, 6 (бетонирование территории, устройство бордюрного камня), ул. Московская, д. 22 (бетонирование территории, устройство бордюрного камня, установка ограждения).

В 2020 году были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Московская, д. 28, корп. А (бетонирование территории, устройство бордюрного камня), ул. Аммосова, д. 96/1 (благоустройство детской игровой площадки, с резиновой крошкой и приобретением и установкой дополнительных игровых элементов, устройство газонных ограждений), ул. Ленина, д. 43 (бетонирование территории, устройство бордюрного камня), ул. 40 лет Октября, д. 2, корп. А (бетонирование территории, устройство бордюрного камня).

1. **Основные цели и задачи программы**

Основными принципами формирования программы являются – долевое участие бюджета Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), МО «Город Мирный» в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта многоквартирных домов.

***Целью*** программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади).

***Задачами*** программы являются:

- организация комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

- благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных проездов;

- обустройство общественных пространств для жителей города;

- привлечение жителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения цели программы утверждены перечни работ:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов (асфальтирование), обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок (в том числе дополнительными элементами), обустройство автомобильных парковок, озеленение территорий, установка ограждений зеленных насаждений (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

***Ожидаемые результаты***

- создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

- повышение эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории города и дворовых территорий.

**3.1. Участие граждан**

Программой предусмотрено обязательное трудовое участие граждан, собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). А именно выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (уборка мусора, покраска ограждений и оборудования, посадка деревьев, предоставление строительных материалов, техники, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Программой также предусмотрено софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий (по минимальному и дополнительному перечню) в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу [Постановления](consultantplus://offline/ref=77535DC775552C1700D690F0919E26126855BCF92C93E78AEA84255D50166EEBED134654B8B54286A334EA8188x8NDI) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Программой предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома, работы по благоустройству дворовой территории которой будут выполнятся в рамках дополнительного перечня, в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ.

**4. Перечень мероприятий**

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования (Приложение 2 к Программе), сроков выполнения и исполнителей работ. Основой Программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

*1.Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий:*

В программе запланированы мероприятия по ремонту дворовых проездов, в том числе устройство водоотведения, отсыпки территории, устройство бордюров, установка урн, скамеек. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на сохранность внутриквартального озеленения, так как из года в год жители устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение объема работ по благоустройству дворовых территорий 19-ти МКД указанных в таблице 2.1.

При выборе дворовых территорий МКД приоритетными считались те, в которых дворовая территория находится в крайне неудовлетворительном состоянии и въезд во двор в весеннее и осеннее время затруднен в связи с образованием грязи и луж.

Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются либо полным отсутствием твердого покрытия, либо крайней его изношенностью. Во дворах отсутствуют места отдыха, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

После обсуждений общественной комиссией предложений собственников помещений, поданных для благоустройства дворовых территорий в программу на 2018- 2024 годы были включены дворовые территории по адресам в соответствии с таблицей 2.

В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 20.05.2017 №170 «О реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на территории города также проводятся мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Муниципальной программой предусмотрено также выполнение объема работ по благоустройству территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории. Данные территории указаны в таблице 2.2.

*2. Благоустройство общественных пространств.*

Город Мирный вошел в число моногородов Республики Саха (Якутия) и стал участником федерального стратегического и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на право реализации федеральной субсидии.

Реализация мероприятий развития общественных пространств заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории, в том числе сделает доступной и комфортной территорию парков, скверов, центральных улиц и т.д. для маломобильных групп населения.

В течение последних нескольких лет, в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству скверов, площадей и т.д., но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Городская среда современного муниципального образования должна быть доступной и привлекательной для всех жителей. Комплексный подход к развитию городской среды, повышению комфортности проживания, повышению качественных характеристик объектов городской среды должна обеспечить настоящая программа.

В целях надлежащего исполнения мероприятий по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории города по итогам собранных предложений по благоустройству общественных пространств города на рейтинговое голосование было предложено 5 объектов.

По итогам рейтингового голосования, проведенного в 2018 году были определены общественные территории подлежащие благоустройству:

* Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк);
* Пешеходная зона по ул. Советской;
* Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный;
* Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны);
* Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки.

В 2019 и в 2020 годах проведено рейтинговое голосование, по итогам которого определена территория подлежащая благоустройству в 2020-2021 годах:

1. Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный;

2. Пешеходная зона по ул. Советской.

В 2021 году проходит рейтинговое голосование, по итогам которого будет определено общественное пространство, подлежащие благоустройству в 2022-2023 годах:

- Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны);

- Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **178 356 017,77** | **115 777 075,99** | **3 663 687,64** | **0,00** | **58 915 254,14** | **0,00** |
| 2018 | 38 847 431,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 13 547 431,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 | 0,00 |
| 2020 | 72 438 915,14 | 49 144 355,99 | 496 407,64 | 0,00 | 22 798 151,51 | 0,00 |
| 2021 | 59 161 547,38 | 44 055 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 14 661 547,38 | 0,00 |
| 2022 | 1 439 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 396,00 | 0,00 |
| 2023 | 725 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 312,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 4.

Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения

и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией (пп. 16.6 введен [Указом](consultantplus://offline/ref=8D00E689CBFDAF8068995F3F5E113886616B00584C90D5D48EBFB18A4DDAD81FF121569733CC36B05F998DCB2B8C70E198BCB26CA98C2219FBFD83m1qDX) Главы РС(Я) от 25.02.2019 N 389).

Муниципальное образование вправе исключить из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

Программой предусмотрено право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Также Программой предусмотрено право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Городская Администрация обязуется проводить мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта.

Установить предельную дату заключения контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) и 1 мая года предоставления субсидии (для заключения контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контактов, договоров продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторной закупки товаров, работ и услуг или новой закупки, если процедура признана не состоявшейся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов, договоров продлевается на срок проведения процедур.

**6.1. Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу**

Дворовая территория, подлежащая благоустройству включается в муниципальную программу при наличии оригинала протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих следующую информацию:

решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

решение о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ (финансовое участие). Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=92474EA49CC6BE1428EAAC51F69072769F532E920D712E6A0FC1C0CAC59440E9B82395ECD7BADF5202B86C722CxBY5K) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

решение о представителе (или представителях) из числа собственников помещений многоквартирных домов, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

**6.2. Проведение инвентаризации территорий города**

Инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится органом местного самоуправления с целью определения оценки их физического состояния и необходимости благоустройства.

По результатам инвентаризации составляются паспорта благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и блокированной застройки, территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего оформляется сводный паспорт благоустройства территории населенного пункта «Город Мирный», в соответствии с приложением № 1 к Программе.

Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации путем обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства. Мероприятия по инвентаризации проводит инвентаризационная комиссия, утверждаемая нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.

Для участия в проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств, территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приглашаются собственники территорий, в том числе представители собственников помещений многоквартирных домов, лица осуществляющие управление многоквартирными домами и другие заинтересованные лица.

После оформления паспорта благоустройства дворовой территории копия такого паспорта передается в управляющую компанию либо ТСЖ; паспорта территории, находящейся в ведении юридического лица и индивидуального предпринимателя – собственнику (пользователю) территории. Другим заинтересованным лицам копия паспорта выдается после рассмотрения письменного запроса.

**7. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

Оценка эффективности программы осуществляется Координатором подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы будет ежегодно производиться на основе использования системы индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении: I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**Программы** **«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый**  **2017 год** | **Значение индикаторов** | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади). | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ) (кв.м.); | 6 577 | 584 | 1 222 | 1000 | 1 800 | 1000 | 1000 | 500 |
| 2 | Обустройство общественного пространства | количество благоустроенных общественных территорий (шт.); | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| повешение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Наименование мероприятия** | **Срок** | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Основные направления реализации** | | **Связь с показателями Программы** | |
| **Начало реализации** | | | **Окончание реализации** | |
| **Дворовые территории** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 13 по ул. Ойунского | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/1 по ул. Тихонова | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилых домов № 4,6 по ул. Московской | 2019 | | | 2019 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 22 по ул. Московской | 2019 | | | 2019 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 28А по ул. Московской | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 96/1 по ул. Аммосова | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (финансовое и трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 43 по ул. Ленина | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2А по ул. 40 лет Октября | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 1 по ш. 50 лет Октября | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29, 29А по ул. Комсомольской | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/2 по ш. Кирова (прилегающая территория многоквартирных домов №5, корп. А и 5, корп. Б по ул. Комсомольской) | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома №12 по ул. Московской | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 7 по ул. Ойунского | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 6 по ул. Павлова | 2023 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 14 по ул. Солдатова | 2023 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 3 по ул. Солдатова | 2024 | | | 2024 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (финансовое и трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| **Благоустройство общественного пространства** | | | | | | | | | | | |
| Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | | Проведение работ по благоустройству | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, сохранению историко-градостроительной среды, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами, | |
| Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | 2020 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности | |
| Пешеходная зона по ул. Советской | 2021 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности | |
| Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны) | 2022 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон | |
| Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | 2023 | | | 2024 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон, в том числе для детей | |

Таблица 2.1.

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Срок** | | **Физическое состояние объекта** | **Необходимые работы по благоустройству объекта** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| **Дворовые территории** | | | | |
| ул. Ойунского, д. 13 | 2018 | 2018 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Тихонова, д. 9/1 | 2018 | 2018 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 4,6 | 2019 | 2019 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 22 | 2019 | 2019 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 28А | 2020 | 2020 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Аммосова, д. 96/1 | 2020 | 2020 | удовлетворительное | в соответствии с дополнительным перечнем |
| ул. Ленина, д. 43 | 2020 | 2020 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. 40 лет Октября, д. 2А | 2020 | 2020 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ш. 50 лет Октября, д. 1 | 2021 | 2021 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Комсомольской, д. 29, 29А | 2021 | 2021 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ш. Кирова, д. 9/2 (прилегающая территория многоквартирных домов №5, корп. А и 5, корп. Б по ул. Комсомольской) | 2021 | 2021 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 12 | 2022 | 2022 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Ойунского, д. 7 | 2022 | 2022 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Павлова, д. 6 | 2023 | 2023 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Солдатова, д. 14 | 2023 | 2023 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Солдатова, д. 3 | 2024 | 2024 | не удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| **Общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве** | | | | |
| Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | 2018 | 2018 | отличное | - |
| Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | 2020 | 2021 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |
| Пешеходная зона по ул. Советской | 2021 | 2022 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |
| Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны) | 2022 | 2023 | удовлетворительное, но недостаточно развито | в соответствии с концепцией развития городского парка |
| Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | 2023 | 2024 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |

Таблица 2.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории** | | | | | | | | | | | |
| № | **Район** | **Наименование  населенного пункта** | **Наименование объекта недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства** | **Собственник (пользователь)** | **Год благоустройства за счет средств собственников (пользователей) недвижимого имущества** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый дом «Айсберг» | индивидуальный предприниматель Якименко Татьяна Ивановна | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый комплекс «Русь» | индивидуальные предприниматели  Старыгин Владислав Владимирович  и Купеев Чермен Тосултанович | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Магазин смешанных товаров «Якутия» | индивидуальный предприниматель Дробаха Марина Валентиновна | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Магазин «Планета-2» | индивидуальный предприниматель  Габышев Владимир Иванович | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Производственный комплекс «Экспресс» Магазин по реализации товаров собственного производства и хлебопекарный корпус | индивидуальный предприниматель  Братына Виктория Александровна | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый комплекс «Зазеркалье»  (с рестораном) | индивидуальный предприниматель  Низа Виктор Васильевич | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Магазин смешанных товаров | индивидуальный предприниматель  Федоров Владимир Васильевич | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый центр «Экомаркет» | индивидуальный предприниматель  Хапилин Денис Николаевич | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый центр «Северянка» | индивидуальный предприниматель Ямбогло Андрей Николаевич |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 10 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Автозаправочный комплекс легковых автомобилей | общество  с ограниченной ответственностью «Автолайф» |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 11 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Рыбный цех с магазином (реконструкция склада) | Индивидуальный предприниматель Федченко Виталий Владимирович |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 12 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Магазина «Яр» (реконструкция) | индивидуальный предприниматель Гыска Юрий Иванович |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 13 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Многофункциональный комплекс «Армада» | индивидуальный предприниматель Фомин Андрей Сергеевич |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| 14 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Офисное здание | общество  с ограниченной ответственностью «Земкадастр-проект» |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| 15 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый центр «Флагман» | индивидуальный предприниматель Фомина Ольга Ивановна |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 16 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Торговый комплекс (магазин) | индивидуальный предприниматель Куртин Константин Александрович |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 17 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Остановочный комплекс «Казачий дозор» | индивидуальный предприниматель Старыгин Владислав Владимирович |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 18 | МО "Мирнинский район" | МО "Город Мирный" | Скульптурная композиция «Памятник шахтерам» (Примечание:  со сквером) | акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) |  |  |  | 2021 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2024 годы |

**ПАСПОРТ**

**благоустройства территории населенного пункта**

**«Город Мирный»**

**по состоянию на 2020 г.**

**1. Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 92 |
|  | - полностью благоустроенных | ед. | 14 |
| 1.2 | Доля дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, состояние которых: | % | 10,4 |
|  | - отличное | % | 0 |
|  | - среднее | % | 10,4 |
|  | - требует ремонта | % | 89,6 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 414 |
|  | - из них внешний вид МКД, соответствует утвержденным правилам благоустройства с оценкой «отличное». | ед. | 59 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 35,381  (по состоянию  на 01.01.2019) |
| 1.5 | Численность населения, проживающих  в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 3,75  (ориентировочно) |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 10,6 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 309 512,2 |
|  | - площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м | 34 046,30 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м | 67/31 389,60 |
|  | из них требует ремонта | ед. /кв. м/% | 59/28 320,20/88 |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м | 8/6 058,68 |
|  | из них требует ремонта | ед. /кв. м/% | 3/2 815/37,5 |
|  | - контейнерная площадка | ед. /кв. м | 80/640 |
|  | из них требует ремонта | ед. /кв. м/% | 25/200/31,3 |
|  | - скамейки | ед. | 331 |
|  | из них требует ремонта | ед. /% | 165/49,8 |

**2. Общественные территории**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий, всего | ед. | 15 |
|  | из них: |  |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 9 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (аллеи, площади и другие) | ед. | 6 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  | 7 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (аллеи, площади и другие) |  | 5 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 80 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 35,390  (по состоянию  на 01.01.2021) |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | около 20 000 |
| 2.6 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 449 705 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 387 942 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 58 496 |
| 2.7 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 385 541 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 332 541 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 53 000 |
| 2.8 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 8 |
|  | их площадь | кв. м | 387 987,85 |
| 2.9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 11 |

**3. Прилегающие территории индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 2 810 000,00 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 1 290 000,00 |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 46 |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % | 25 |

**4. Территории в ведении юридических**

**лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 879 891 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 234 468 |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 27 |
| 4.3 | Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % | 68 |

**Приложение**

**Перечень общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественного пространства** | **Место расположения** | **Площадь (кв. м)** |
|  | **Территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.)** | | |
| 1 | Городской парк | Городской парк  ш. Кузакова –  ш. Кирова | 312 873  *(без площадки памятника)* |
| 2 | Сквер памятника В.И. Тихонову | 23 квартал  ул. Тихонова –  ул. Павлова | 1 300 |
| 3 | Сквер памятника «Воинам, не вернувшимся  с необъявленной войны» | 23 квартал  ул. Советская | 2 025 |
| 4 | Храмовый сквер | 10 квартал  Ленинградский пр-кт | 10 525 |
| 5 | Сквер памятника Л.Л. Солдатову | 2 квартал  ул. Ойунского | 3 130 |
| 6 | Сквер с западной стороны от ДК «Алмаз» | 23 квартал  ул. Советская | 3 084 |
| 7 | Сквер по ул. 40 лет Октября | 5 квартал  ул. 40 лет Октября | 2 871 |
| 8 | Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | мкр. Заречный  берег р. Ирелях | 44 955 |
| 9 | Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | мкр. Заречный,  ул. Бобкова | 10 446 |
|  | итого: |  | 391 209 |
|  | **Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования**  **(аллеи, площади и другие)** | | |
| 1 | Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | Городской парк  ш. Кузакова | 3 267 |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Советской | 23 квартал  ул. Советская | 5 496 |
| 3 | Площадь XXX-летия Победы | 11 квартал  ул. Комсомольская – Ленинградский пр-кт | 2 000 |
| 4 | Площадь В.И. Ленина | 23 квартал  ул. Ленина | 4 233 |
| 5 | Мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо» | ул. Вилюйская | 36 949 |
| 6 | Ботанический сад | 13 квартал  ул. Ойунского –  ул. Московская | 6 551 |
|  | итого: |  | 58 496 |
|  |  |  | 449 705 |

**Территории индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Площадь (га)** |
| 1 | **19 квартал**  (улицы Гагарина, Бабушкина, Некрасова, Курченко, Лумумбы, Фрунзе, Лазо,  переулки Маяковского, 1-й Пионерский, 2-й Пионерский, Заводской,  часть улиц Комсомольской, Аммосова, Индустриальной) | 72 |
| 2 | **Верхняя часть города**  (улицы Мухтуйская, Таежная, Ленская, Лесная, Интернациональная, Звездная, Дорожная) | 50 |
| 3 | **Нижняя часть города**  (улицы Экспедиционная, Набережная, Нагорная, Иреляхская, Вилюйская) | 24 |
| 4 | **район Геологический**  (улицы Геологическая и Южная) | 13 |
| 5 | **мкр. Заречный**  (улицы Кузьмина, Восточная, Заречная, Соболева, Юбилейная, Осенняя, Романтиков, Рябиновая, Ботуобинская, Сунтарская, Мира, Майская, Куницына) | 72 |
| 6 | **район Аэропорта**  (улицы Космонавтов, Логовая, Ручейная) | 8 |
| 7 | **район Газовиков**  улица Газовиков | 7 |
| 8 | **район по ш. 50 лет октября (1 очередь)**  улицы Северная, Обогатителей, Светлая, Дачная) | 19 |
| 9 | **район по ш. 50 лет октября (2 очередь)**  улицы Елагиной, Хабардина, переулки Дружбы, Рудный, Вербный, Уютный и проезд Семейный) | 16 |
|  | итого: | 281 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Приложение 1 | | | | | | | | |
| к Постановлению городской Администрации | | | | | | | | |
| от "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | Мероприятия программы | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджет МО "Город Мирный" | Иные источники | Исполнители |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **178 356 017,77** | **115 777 075,99** | **3 663 687,64** | **0,00** | **58 915 254,14** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 38 847 431,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 13 547 431,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 72 438 915,14 | 49 144 355,99 | 496 407,64 | 0,00 | 22 798 151,51 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 59 161 547,38 | 44 055 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 14 661 547,38 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 1 439 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 396,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 725 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 312,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды** | **168 115 317,39** | **115 777 075,99** | **3 663 687,64** | **0,00** | **48 674 553,76** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"** |
|  | 2018 | 37 068 800,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 11 768 800,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 66 738 915,14 | 49 144 355,99 | 496 407,64 | 0,00 | 17 098 151,51 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 57 124 790,00 | 44 055 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 12 624 790,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 1 439 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 396,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 725 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 312,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий | 20 638 242,85 | 8 910 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 11 638 242,85 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный", собственники МКД |
|  | 2018 | 3 000 000,00 |  |  |  | 3 000 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 4 046 416,25 |  |  |  | 4 046 416,25 |  |  |
|  | 2020 | 5 802 118,60 | 4 455 000,00 | 45 000,00 |  | 1 302 118,60 |  |  |
|  | 2021 | 5 625 000,00 | 4 455 000,00 | 45 000,00 |  | 1 125 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 1 439 396,00 |  |  |  | 1 439 396,00 |  |  |
|  | 2023 | 725 312,00 |  |  |  | 725 312,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных пространств | 148 202 386,54 | 106 867 075,99 | 3 573 687,64 | 0,00 | 37 761 622,91 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 34 068 800,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 8 768 800,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 1 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 60 936 796,54 | 44 689 355,99 | 451 407,64 | 0,00 | 15 796 032,91 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 51 499 790,00 | 39 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 11 499 790,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Выполнение ПИР | 5 694 796,00 | 122 230,24 | 14 737,76 | 0,00 | 5 557 828,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 2 615 010,00 | 122 230,24 | 14 737,76 | 0,00 | 2 478 042,00 |  |  |
|  | 2019 | 1 697 000,00 |  |  |  | 1 697 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 882 996,00 |  |  |  | 882 996,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 499 790,00 |  |  |  | 499 790,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Благоустройство общественных пространств | 142 207 590,54 | 106 530 669,75 | 3 533 125,88 | 0,00 | 32 143 794,91 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный", АК "АЛРОСА" (ПАО) |
|  | 2018 | 31 153 790,00 | 22 241 313,76 | 2 681 718,24 |  | 6 230 758,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 60 053 800,54 | 44 689 355,99 | 451 407,64 |  | 14 913 036,91 |  |  |
|  | 2021 | 51 000 000,00 | 39 600 000,00 | 400 000,00 |  | 11 000 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | Организационные мероприятия | 300 000,00 | 214 176,00 | 25 824,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 300 000,00 | 214 176,00 | 25 824,00 |  | 60 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| **2** | **Поддержка обустройства мест массового отдыха населения** | **9 515 388,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 515 388,38** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"** |
|  | 2018 | 1 778 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 631,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 2 036 757,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 757,38 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Устройство площадки с установкой карусели и ограждений | 1 169 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 792,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 1 169 792,00 |  |  |  | 1 169 792,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Выполнение ПИР | 495 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 589,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 495 589,00 |  |  |  | 495 589,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Прочие мероприятия | 7 850 007,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 007,38 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 113 250,00 |  |  |  | 113 250,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 5 700 000,00 |  |  |  | 5 700 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 2 036 757,38 |  |  |  | 2 036 757,38 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исп. Салихова А.С. | |  |  |  |  |  |  |  |