| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «_19_» ___06___ 2020 г.					                 	   №__603__

О внесении изменений и дополнений в Постановление

Городской Администрации от 24.07.2019 № 923

«Об утверждении в актуализированной редакции

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального

образования «Город Мирный» Мирнинского района

Республики Саха (Якутия)»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 22 «Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.12 №154, городская Администрация постановляет:

- Внести в Постановление городской Администрации от 24.07.2019 № 923 «Об утверждении в актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» изменения и дополнения в схему водоснабжения и водоотведения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям  С.Ю. Медведь.

Глава города				   	                                                К.Н. Антонов

Приложение №1

к Постановлению от «___» _________ 2020 г. №___

Внести следующие изменения в Схему водоснабжения и водоотведения  МО «Город Мирный» Республики Саха (Якутия) от 24.07.2019 № 923 «Об утверждении в актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Мирный»:

Заменить в графической части существующий ситуационный план сетей водоснабжения на новый с внесёнными изменениями в части выделения перекладки сетей водоснабжения по ул. Гагарина в 19 квартале г. Мирный.

Таблицу № 27, Главы 1. Схемы водоснабжения необходимых финансовых потребностей изложить в следующей редакции:

| № п/п | Технические мероприятия | Итого капитальн ых вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Водоснабжение г. Мирный |
| 1 | Строительство, реконструкция и модернизации объектов системы водоснабжения | 245101,8 | 78714,3 | 93720,5 | 72667,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания НФС (ВОС производительностью 10000 м3/сут) г. Мирный | 8049,0 | 8049,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания НС 2-го подъема г. Мирный | 3200,0 | 3200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания солевого хозяйства | 16667,0 | - | 16667,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания НС 1-го подъёма | 7352,0 | - | 7352,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Установка узлов учета тепловодоресурсов потребителей | 6345,9 | 1993,3 | 2112,9 | 2239,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Техническое перевооружение насосного оборудования | 45863,6 | 15076,8 | 15076,8 | 15710,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования | 72548,8 | 23195,1 | 24169,3 | 25184,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Техническое перевооружение оборудования КИПиА | 85075,5 | 27200,1 | 28342,5 | 29532,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов централизованной системы водоснабжения | 212299,4 | 4506,7 | 4506,7 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 14493,7 | 14493,7 |
| 2.1 | Реконструкция бесхозяйных сетей с передачей на баланс ООО «ПТВС» | 79896,0 | - | - | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 |
| 2.2 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | 82 054,8 | - | - | 14556 | 14556 | 14556 | 14556 | 14556 | 9244,8 | - | - |
| 2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей в 19 квартале | 5181,9 | - | - | 5181,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов к перспективным объектам капитального строительства | 45067,4 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 | 4506,7 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 457271,9 | 83221,0 | 98227,2 | 106898,6 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 29049,7 | 23738,5 | 14493,7 | 14493,7 |

Таблица 27 – Объем необходимых финансовых потребностей