| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «   06   » 02   2020 г.                                                                          № ____97___

О  мерах по безопасному пропуску паводковых

вод на территории МО «Город Мирный»

Мирнинского района РС (Я)

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2020 № 53-р «О задачах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и организаций Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне – осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году», в целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения г. Мирного Мирнинского района Республики Саха (Якутия), предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод в 2020 г., исходя из предполагаемой гидрологической обстановки, городская Администрация постановляет:

- Утвердить прилагаемый план организации безопасного пропуска паводковых вод на территории МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 г.

- Рекомендовать:

  - Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, а также председателям товариществ собственников жилья, находящихся на территории МО «Город Мирный»:

    - Организовать в оперативном порядке вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий, не допускать подтопления дорог, тротуаров, подцокольного пространства под жилыми домами, административными зданиями.

    - Организовать удаление наросших ледовых образований и снежных свесов на административных зданиях и объектах жилфонда.

    - Обо всех чрезвычайных ситуациях информировать МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» по телефонам: 43-112; 44-112; 8-914-104-41-12 и ЦППС 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) (Веселов С.Н.) по телефону: «01», «101», «112».

  - АО «АЛРОСА-Газ» (Иванищев А.А.) обеспечить проведение мер по охране газопроводов, проходящих в районах возможного подтопления и в местах перехода через водные преграды.

  - ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго» (Старцев А.А.) обеспечить надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения г. Мирного на время прохождения паводка.

  - МЦТЭТ № 4 филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Николаев Г.Е.), СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) (Окшин А.А.) в период прохождения паводка обеспечить бесперебойной телефонной связью аварийно- и оперативно-диспетчерские службы города.

  - Мирнинскому комитету государственного экологического надзора (Попов А.И.) на время прохождения паводковых вод организовать наблюдение за гидросооружениями, нефтебазами, складами ГСМ, хранилищами нефтепродуктов, накопителями промышленных предприятий, хвостохранилищами с целью недопущения  загрязнения окружающей среды и совместно с 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) (Веселов С.Н.) в срок до 24.04.2020 г. провести проверки вышеуказанных объектов по готовности предприятий к локализации возможных чрезвычайных ситуаций.

- ООО «ПТВС» (Шишов М.И.):

  - В период прохождения паводка выполнить необходимые мероприятия для стабильного, надежного тепло - водоснабжения города, а также провести работу по очистке водопропускных каналов в городских коллекторах.

3.2. Принять меры по контролю за проведением мероприятий по дезинфекции и промывке.

3.3. Строго соблюдать режим зон санитарной охраны водоисточников, постоянно проводить санитарную очистку территорий зон санитарной охраны водоисточников, не допускать загрязнения водных объектов производственными, хозяйственно-бытовыми, дренажными и поверхностными стоками с территорий населенных мест.

- МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» (Дзукаев А.С.) в период прохождения паводка провести работу по очистке дренажных лотков.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (Медведь С.Ю.).

Глава города                              		                                          К.Н. Антонов

Утвержден

Постановлением городской Администрации

от «06»____02____2020 г.  №__97__

План

организации безопасного пропуска паводковых вод на территории МО «Город Мирный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год

| № п/п | Наименование работ (мероприятия) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести очистку подведомственной территории от оттаиваемого производственного и другого мусора, кровли складских помещений, зданий жилых домов, перекрытий строящихся и ремонтируемых объектов от снега, наледи | до 24.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 2. | Проверить состояние электроустановок (любого класса напряжения), произвести осмотр кабельных линий в т.ч. находящихся в городском коллекторе обеспечить исправность заземляющих устройств, в границах балансовой и эксплуатационной ответственности | до 24.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 3. | Перескладировать в соответствии с СНиП, ТУ, ППР в новые штабеля на подготовленные площадки все конструкции и изделия, ранее складируемые на площадках со снежным покровом | до 24.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 4. | Подготовить дренажные траншеи в местах возможного паводкового стока на объектах организаций | до 24.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 5. | Очистить от снега и мусора дренажные трубы на подведомственных объектах и территориях организаций, дорогах | до 24.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 6. | Очистить от снега и мусора дренажные лотки на дорогах г. Мирного, находящихся на обслуживании | до 24.04.2020 | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» |
| 7. | Провести пропарку гильз, установленных на Вилюйском кольце, шоссе Кузакова, в районе пересечения Ленинградского проспекта с шоссе Кирова, ул. Индустриальная в районе ОРС | до 24.04.2020 | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» |
| 8. | Осуществить проходку (чистку) канавы в районе Лога «Хабардина» и по съезду карьера «Мир» | до 01.05.2020 | МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 9. | Осуществить очистку от снега и льда сточной канавы по ул. Логовой | до 24.04.2020 | МАП АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 10. | Осуществить очистку мусоросборников от мусора и льда | постоянно | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный», ООО «МП ЖХ» |
| 11. | Провести комиссионное обследование городского коллектора на отсутствие заторов и подтопления кабельных трасс, совместно с ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго» | до 24.04.2020 | ООО «ПТВС» |
| 12. | Организовать удаление наросших ледовых образований и снежных свесов на административных зданиях и объектах жилфонда | постоянно | Предприятия ЖКХ, организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 13. | Очистить вытяжки от наледи на административных зданиях организаций, учреждений и объектах жилфонда | до 24.04.2020 | Предприятия ЖКХ, организации независимо от организационно-правовой формы, а также ТСЖ, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 14. | Контролировать состояние снежного покрова на автодорогах, тротуарах, оперативно производить уборку и вывоз талого снега с целью недопущения попадания талых вод в конструкции подвалов, фундаментов, коллекторов | постоянно | МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный», ООО «МП ЖХ», МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 15. | Провести ряд мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в районе хвостохранилищ ОФ № 5 и ОФ № 3 | до 01.05.2020 | МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 16. | Организовать круглосуточный контроль на Иреляхском гидроузле за состоянием тела плотины, водосбросного канала, уровнем воды в водохранилище и высотой перелива | постоянно | МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 17. | Провести ряд мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в районе водозабора | до 01.05.2020 | ООО «ПТВС» |
| 18. | Провести мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод в районе первого подъема Иреляхского водохранилища | до 01.05.2020 | ООО «ПТВС» |
| 19. | Провести ряд мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на технологических дорогах и канавах | до 26.04.2020 | МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 20. | Провести ряд мероприятий по пропуску паводковых вод через мост на р. Ирелях в районе Нижнего поселка | до 26.04.2020 | МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 21. | Разработать и провести ряд мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на объектах топливно-энергетического комплекса | до 19.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» и имеющие объекты ТЭК |
| 22. | Привести в рабочую готовность водооткачивающие средства (насосы, мотопомпы, ассенизационные машины) для откачивания воды в случае подтопления объектов | до 19.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |
| 23. | Создать аварийные производственные группы, составить график работ на базах, объектах и по необходимости организовать дежурство | до 19.04.2020 | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Город Мирный» |

Начальник отдела по ГОиЧС                                                                                                                                                             В.М. Пальчиков