|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«Город Мирный»****МИРНИНСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН****«Мииринэй куорат»****МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА****УУРААХ** |

от 14.11.2016 г. № 1350

**О проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении такого капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)**

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1201-З №1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)», **городская Администрация постановляет**:

1. Принять решение о проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта в этом многоквартирном доме, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), согласно приложениям к настоящему Постановлению.
2. МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» направить копию настоящего Постановления в течение пяти дней с даты его принятия региональному оператору и уведомить собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых принято данное решение.
3. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава города А.В. Басыров**

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.18 | Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб.) |
| Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 138 399,12890 625,94383 972,74167 355,07105 336,262 194 210,94 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |  2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

 5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.26, корп. б | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 660 055,12284 567,47124 029,1478 066,151 058 653,751 626 159,891 903 270,15102 569,49 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.3 | ТеплоснабжениеСистема водоснабжения |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабжения  | 758 808,37327 142,65 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабжения  | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.3 корпус в | Ремонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Ремонт водоотводящих устройств | 135 775,44 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.5 корпус а | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Теплоснабжение | 880 776,99 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.5, корпус б | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Теплоснабжение | 854 395,89 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д.5 корпус в | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Теплоснабжение | 849 295,55 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. 40 лет Октября, д. 2 корпус а | Ремонт крыши |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Ремонт крыши | 2 087 397,75 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крыши | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. 40 лет Октября, д.28 корпус б | Ремонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД (руб) |
| Ремонт водоотводящих устройств | 136 404,03 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. 40 лет Октября , д.38 корпус б | ЭлектроснабжениеВодоотведение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ЭлектроснабжениеВодоотведение | 108 726,83172 741,90 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ЭлектроснабжениеВодоотведение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. 40 лет Октября, д.46 | Ремонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройств | 134 053,65 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройств | 2016 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Амакинская, д.14 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 934 594,44402 928,74175 617,07110 536,511 498 983,752 302 534,94 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Амакинская, д. 16 | Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 1 548 277,0583 438,49536 943,32231 490,67100 895,5463 505,45861 196,351 322 852,69 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |
|  |  |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Амакинская, д.2  | Система водоснабжения |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 366836,51 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Амакинская, д.2, корп.2 | ТеплоснабжениеРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеРемонт водоотводящих устройств | 853 340,65132 605,16 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Аммосова д. 28, корп. Б | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 543 274,79234 220,34102 085,2764 254,29871 351,301 338 451,341 566 533,8484 422,37 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Бобкова, д. 9 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 868 641,69374 494,74163 224,07102 736,141 393 203,002 140 048,94134 982,872 504 729,89 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Газовиков, д. 12  | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 475 916,61178 231,6567 860,3973 313,441 508 239,141 087 225,482 529 634,56135 636,74 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Газовиков, д. 31 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 885 553,73331 641,51126 270,07136 416,742 806 430,322 023 036,314 706 974,46252 383,76 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 2б | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствВодоотведение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствВодоотведение | 333 390,80124 855,4751 357,791 056 557,05761 627,061 772 068,6195 016,7347 537,80 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствВодоотведение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Куницына, д. 20  | Ремонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 302 570,435 614 469,441 947 101,05839 447,50365 874,41230 287,873 122 929,824 797 020,02 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Ленина, д. 14  | Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 1693312,34 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Московская, д. 22, корп. а | Ремонт водоотводящих устройствСистема водоснабжения |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствСистема водоснабжения | 134 791,56373 963,97 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствСистема водоснабжения | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Московская, д. 28, корп. б | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 839270,73 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Московская, д. 34 | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 871103,92 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Соболева, д. 9  | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 863 893,09372 447,49162 331,78102 174,511 385 586,782 128 349,952 491 037,30 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 10 | Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 684 926,73255 648,6684 445,261 338 830,70296 287,475 365 303,381 687 673,34 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 11, корп. 2 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 3 055 948,781 300 859,32847 551,43295 642,552 090 108,251 720 124,00352 742,1171 635,082 098 000,00236 076,98 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 13, корп. 1 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 3 049 364,061 298 056,33845 725,19295 005,532 085 604,651 716 417,62351 982,0571 480,722 098 000,00235 568,30 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 13, корп. 2 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 3 037 048,201 292 813,70842 309,45293 814,052 077 181,251 709 485,30350 560,4571 192,032 098 000,00234 616,88 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 19 | Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 3 671 684,54137 947,412 187 076,341 118 877,13484 006,91417 620,498 764 609,362 756 935,91 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 21 | Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 289 807,804 594 734,891 016 829,3718 413 191,935 791 928,42 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 21, корп. а | ТеплоснабжениеВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2 691 784,63595 700,45513 994,1410 787 204,953 393 149,82169 781,33 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройств | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Советская, д. 7 | Система водоснабжения |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 2236609,98 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Солдатова, д. 11 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 3 048 937,271 297 874,65845 606,82294 964,242 085 312,751 716 177,39 351 932,7871 470,722 098 000,00235 535,33 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Тихонова, д.10 | Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 9 067 633,91340 676,505 401 228,612 763 191,681 195 308,981 031 360,3221 645 178,976 808 560,28 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Тихонова, д.16 | Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2 616 820,953 826 055,791 628 679,241 061 136,58370 145,242 153 599,71441 634,0389 687,302 098 000,00295 568,99 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахтРемонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ул. Тихонова, д.16, корп. а | Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 4 486 763,636 560 100,322 792 510,031 819 409,55634 645,723 692 531,15757 219,372 098 000,00 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крышиТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 1  | Теплоснабжение |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2180366,21 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Теплоснабжение | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 20 | Ремонт крыши |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт крыши | 1947286,76 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт крыши | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 26 | Система водоснабжения |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 230208,11 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабжения | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 4 | Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 374 722,21102 798,542 506 251,29135 064,86869 169,31163 323,222 141 348,83 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 5, корп. б | Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт крыши |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт крыши | 374 722,21102 798,542 506 251,29135 064,86869 169,31163 323,222 141 348,831 394 049,24 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеВодоотведениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт крыши | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 6 | Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2 503 208,49134 900,88868 114,06374 267,26163 124,93102 673,742 138 749,06 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияРемонт водоотводящих устройствТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 8 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 868 641,69374 494,74163 224,07102 736,142 140 048,942 504 729,89 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 8, корп. а | Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеВодоотведениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеВодоотведениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 374 873,86102 840,142 507 265,55869 521,06163 389,311 394 613,412 142 215,42 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| Система водоснабженияЭлектроснабжениеРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытияТеплоснабжениеВодоотведениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от 14.11.2016 года № 1350

**Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме**

1. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, г. Мирный, ш. Кирова, д. 9 | ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |

1. Утвердить смету расходов (стоимость) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014 №184:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 883 415,10380 863,95166 000,10104 483,421 416 897,892 176 445,812 547 329,06 |

1. Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| ТеплоснабжениеСистема водоснабженияВодоотведениеЭлектроснабжениеРемонт крышиУтепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданийРемонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия | 2017 год |

1. Определить следующие источники финансирования капитального ремонта:

- за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Принять решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_