|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«Город Мирный»МИРНИНСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ | мирный (герб) 1 | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН«Мииринэй куорат» **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА** УУРААХ |

от «09» 07 2019 г. № 848

Об утверждении плана-графика мероприятий,

направленных на избавление городской среды

от «визуального мусора» и создание

привлекательного облика территории

МО «Город Мирный» на 2019-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» на территории МО «Город Мирный», в соответствии с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» городская Администрация постановляет:

1. Утвердить план – график мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории МО «Город Мирный» на 2019-2022 годы.

2. Управлению архитектуры и градостроительства (Сафонова С.А.) совместно с МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» (Болдуев Е.В.) обеспечить выполнение мероприятий плана – графика в установленные сроки.

3. Считать утратившим силу Постановление городской Администрации от 01.11.2018 № 1452 «Об утверждении плана-графика по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора».

4. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Медведь С.Ю.

Глава города К.Н. Антонов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

городской Администрации

от «09» 07 2019 г. № 848

**План – график мероприятий,**

**направленных на избавление городской среды от «визуального мусора»**

**и создание привлекательного облика территории МО «Город Мирный»**

**на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды на соответствие вывесок, размещенных на фасадах зданий МО «Город Мирный», нормам федерального законодательства и правилам благоустройства и санитарного содержания территории  МО «Город Мирный» | 2019-2022 | городская Администрация,  МКУ «УЖКХ»  МО «Город Мирный» |
| 2 | Внесение изменений в действующие правила благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Мирный» в части соответствия существующих вывесок нормам федерального законодательства и правилам благоустройства и санитарного содержания территории  МО «Город Мирный» | 2019-2022 | городская Администрация,  МКУ «УЖКХ»  МО «Город Мирный» |
| 3 | Организация работы по поэтапному приведению вывесок в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Мирный» | 2019-2022 | городская Администрация (ООВ, УАиГ),  МКУ «УЖКХ»  МО «Город Мирный» |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | 2019-2022 | городская Администрация,  МКУ «УЖКХ»  МО «Город Мирный» |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанных мероприятий | постоянно | городская Администрация  (ОСО и СМИ, ООВ) |