|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«Город Мирный»МИРНИНСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ | мирный (герб) 1 | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН«Мииринэйкуорат»**МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ****ДЬАhАЛТАТА**УУРААХ |

от «28» декабря 2017 г. № 2063

**Об утверждении муниципальной**

**целевой программы МО «Город Мирный»**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»**

**на 2018-2022 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», Постановлением городской Администрации от 08.12.2017 г. №1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу МО «Город Мирный» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на период 2018-2022 гг.
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава города К.Н. Антонов**

Утверждена

Постановлением городской Администрации

от «28» декабря 2017 г. № 2063

**Муниципальная целевая программа**

**МО «Город Мирный»**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 гг.**

г. Мирный 2017 г.

**Программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 гг.**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2022 гг.  |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 12.07.2016 №284 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ МО «Город Мирный», назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 годы в новой редакции»,Постановление городской Администрации от 08.12.2017 г. №1914 «О Перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цель программы  | Повышение энергосбережения муниципальных объектов городского жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных жилых домов. |
| Задачи программы | Внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы. |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по строительству газопровода.Мероприятия по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.Мероприятия по установке энергосберегающих светильников уличного и подъездного освещения, замена кабелей уличного освещения.Мероприятия по капитальному ремонту муниципального имущества. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на основе открытых торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы  | Всего: 92 042 920,00 руб. Государственный бюджет РС (Я) – 0,00 руб.Бюджет МО «Город Мирный» - 0,00 руб.Бюджет МО «Город Мирный» - 92 042 920,00 руб.Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * 1. Оснащение 130 МКД энергосберегающими светильниками подъездного освещения.
	2. Повышение качества, надежности и бесперебойности подачи энергоресурсов за счет обновления и усовершенствования энергосберегающих средств.
	3. Сокращение расходов на энергообеспечение муниципальных организаций и за счет частичного перевода на другие виды топлива (газ).
	4. Переход на оплату населением за фактически потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета.
 |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы  | 1. Протяженность проложенного (новое строительство) газопровода (м.п.)
2. Количество муниципальных квартир, в которых установлены индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды (шт).
3. Количество энергосберегающих светодиодных светильников уличного освещения (шт).
4. Количество жилых домов, оснащенных современными антивандальными светодиодными светильниками в местах общего пользования (шт.).
 |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820. |

**2. Характеристика проблемы**

Настоящая программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). Данная программа определяет основные направления деятельности городской Администрации, предприятий и организаций МО «Город Мирный» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2022 года.

Планирование целевых показателей и мероприятий по программе ведется для создания необходимых условий для перевода жилищно-коммунальной системы города Мирного на энергосберегающий путь развития.

Мероприятия предыдущих программ велись по следующим направлениям:

* оборудование узлами учета объектов бюджетной сферы;
* эксплуатация жилищного фонда с применением новейших энергосберегающих технологий;
* установка стеклопакетов в местах общего пользования;
* прокладка распределительных сетей газопровода для перехода на газовое теплоснабжение;
* организацией и проведением работ по утеплению межпанельных швов жилых домов.
* приобретение и замена алюминиевых проводов уличного освещения на самонесущий изолированный провод;
* организация общестроительных работ в жилищном фонде.

На предстоящий период следует продолжить работу по реализации выработанных направлений, а также при планировании мероприятий учитывать возможность усовершенствования технологий, позволяющих повысить качество оказываемых услуг.

Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ"Об энергосбережении", Гражданским кодексом Российской Федерации, а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.1995 № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению" и от 08.06.1997 № 832"О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями и организациями бюджетной сферы».

Общее количество многоквартирных жилых домов (далее-МКД) за исключением домов блокированной застройки города Мирного составляет 419 домов с общей площадью 726 367,2 м².

Планируется установить индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды в 98 квартирах находящихся в муниципальной собственности.

Анализ показывает, что в большинстве случаев фактическое потребление тепла составляет 50-60% от расчетных нагрузок по отоплению и ХГВС.

Постоянный рост тарифов на электроэнергию заставляет задуматься об энергосбережении и искать пути максимально безболезненного для потребителя снижения энергопотребления. Выходом из сложившегося положения является замена светильников с обычными лампами накаливания на современные энергосберегающие (светодиодные). Основная задача данных светильников — покончить с темными подъездами, перегоревшими и разбитыми лампочками, гудящими, моргающими светильниками.

На обслуживании МО «Город Мирный» находятся 33 объектов уличного освещения с общим количеством светильников 1309 ед. Всего за период с 2014 по 2016 г.г. установлено 77 энергосберегающих светильников уличного освещения, в 2017 году – 44 по ул. Нагорной и ул. Н6абережной.

За период с 2014-2016 гг. установлено 236 антивандальных светодиодных светильников подъездного освещения в 16 жилых домах.

Сегодня установка стеклопакетов и пластиковых окон является отличным решением для увеличения тепло- и звукоизоляции внутри помещений. Популярность этого процесса обеспечивается значительным количеством преимуществ, которые дает установка стеклопакетов. Однако, при этом изменяются определенные параметры микроклимата в помещении, что обеспечивается увеличением герметичности окон. Замена старых деревянных окон и установка стеклопакетов на их место приводит кувеличению температуры в помещении примерно на 7-15 градусов.

В 2014 г. приобретены и установлены стеклопакеты в местах общего пользования в жилом доме по ул.Комсомольская 2 "А», в 2015 г. по ул. Советской 11/1, Солдатова 16, Комсомольская 2, в 2016 г. по ул. Советская 19А, 11/4 и Тихонова 29/1.

Наряду с установкой стеклопакетов, важная роль принадлежит теплоизоляционным работам на зданиях старой застройки. В этом случае необходимо нанесение на стены зданий дополнительных теплоизоляционных слоев. В качестве утеплителя наружных поверхностей могут применяться минераловатные и стекловатные утеплители, пенополистиролы, торкретполистиролбетон, наносимый на поверхность стен. Теплоизоляция перекрытий и покрытий может осуществляться насыпными, напыляемыми и наливными плитными утеплителями (пенополистирол, пенополиуретан, минераловатные и стекловолокнистые маты и плиты).

За период 2014-2017 г.г. проведены работы по изоляции ограждающих конструкций жилых домов и производственных муниципальных помещений в т.ч. в 2014 г. утепление гараж стоянки базы МУП «МПАТП», в 2016 г. в 13 жилых домах по адресам: Тихонова 9 (102 м.п.), 7 (36 м.п.), 3/1 (55 м.п.); Солдатова 4 (66 м.п.), 10 (105 м.п.), 2/1 (127 м.п.), 15 (30 м.п.); Советская 13/4 (18 м.п.), 18 (18 м.п.), 18/1 (18 м.п.; 50 лет Октября 2/1 (10 м.п.). В 2017 по 40 адресам (квартирам) выполнены мероприятия по изоляции ограждающих конструкций зданий (утепление межпанельных швов) общей протяженностью 1070,51 п.м.

Одной из немаловажных статей программы является запланированная прокладка газопровода. За 2015 год выполнены работы по прокладке газопровода общим объемом 2 070 м.п. трубопровда, из них:

– «Газопровод. Наружные газопроводы. V пусковой комплекс ул. Комсомольская»: труба 89х5,0 мм.; протяженность 297 м.п.; способ прокладки подземный, надземный; рабочее давление 0,003 Мпа;

– «Газопровод. Наружные газопроводы. V пусковой комплекс ул. Некрасова»: труба 89х5,0 мм., 219х7,0 мм., 57х4,0 мм.; протяженность 367м.п.; способ прокладки подземный; рабочее давление 0,003 Мпа;

– «Газопровод. Наружные газопроводы. VII пусковой комплекс ул. Весенняя и ул. 8 Марта»: труба 76х4,0 мм., 108х4,0 мм.; протяженность 505 м.п., способ прокладки подземный; рабочее давление 0,003 МПа;

- «Газопровод. Наружные газопроводы. VI пусковой комплекс ул. Гагарина»: труба ∅89х4,0 мм., ∅219х7,0 мм., ∅57х4,0 мм., ∅159х4,5 мм.; протяженность 901 м.; способ прокладки подземный; рабочее давление 0,003 Мпа (за счет средств АО «АЛРОСА – Газ»).

**3. Основные цели и задачи программы**

Программа разработана в целях перевода городского жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития путем выполнения комплекса мероприятий по энергосбережению на основе использования новейших технологий и передового опыта.

 Основная задача программы: внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре

4. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (приложение), направленных на энергосберегающий путь развития за счет обновления и усовершенствования энергосберегающих средств, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Основой программы является: ***Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности***

В период реализации программы планируется проведение работ по газификации здания МБУ «ГЖКХ», здания МУП «МСМЭП» и площади «ХХХ-летия победы» в т.ч. разработка проектной документации и проведение промышленной экспертизы проекта.

При реализации мероприятия по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения планируется выполнить замену изношенных сетей, с целью снижения уровня потерь тепловой энергии, снижения доли сетей, нуждающихся в замене.

Реализация программы позволит обеспечить население города бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг, поэтапно восстановить ветхие аварийные сети ТВСиК.

В процессе реализации программы планируется выполнить мероприятия по установке энергосберегающих светильников уличного и подъездного освещения, замена кабелей уличного освещения,

На данный момент энергосберегающие светодиодные лампы и светильники используются практически повсеместно, активно завоевывая отечественный рынок. Это, в первую очередь, связано с тем, что энергосберегающие светильники обладают существенными преимуществами, которые позволяют говорить об их превосходстве над другими типами источников освещения. Светодиодное освещение позволяет снизить расходы на электроэнергию в 3 раза. Срок службы светодиодных светильников более 20 лет. Срок окупаемости энергосберегающих светильников составляет 4,5 месяца.

Ремонт светильников уличного освещения (в связи с чувствительностью светодиодных светильников к перепадам напряжения).

Для увеличения надежности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, сокращения общих расходов на эксплуатацию, (за счёт сокращения ремонтных работ провода сип), снижения общих потерь электроэнергии в линиях электропередач программой запланирована замена алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод.

Общая потребность в установке стеклопакетов для многоквартирных каменных жилых домов постройки ранее 2000 г. составляет 155 домов.

Жилищный фонд города Мирного состоит из многоквартирных каменных и деревянных жилых домов, и частного сектора. Физическое состояние жилищного фонда города неоднородно часть его имеет значительный физический износ, нуждается в проведении капитального ремонта, реконструкции либо подлежит сносу.

Из-за ветхости зданий старой постройки, превышены нормативы потери энергоресурсов, износ жилищного фонда очень велик и продолжает увеличиваться.

Для создания нормативного теплового режима в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах программой предусмотрены мероприятия по замене старых деревянных окон на стеклопакеты и работы по изоляции ограждающих конструкций (утепление межпанельных швов).

**5. Ресурсное обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **92 042 920,00** | **0,00** | **0,00** | **92 042 920,00** | **0,00** |
| 2018 | 2 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 600,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 016 990,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016 990,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 213 220,00 | 0,00 | 0,00 | 19 213 220,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 104 940,00 | 0,00 | 0,00 | 20 104 940,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 149 170,00 | 0,00 | 0,00 | 22 149 170,00 | 0,00 |

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 4.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительную работу с населением через средства массовой информации.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)".

Общая координация хода выполнения программы осуществляется Главой МО «Город Мирный».

Общее текущее управление и оперативный контроль реализации программы возлагается на 1-го Заместителя Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям.

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в форме отчета и мониторинга.

**7. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12 декабря 2014 года № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется Координатором подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности муниципальной целевой подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (таблица 1).

**Расчет оценки выполнения индикаторов программы**

1. Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

 I факт

 I n = -----------, где:

 I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

2. Применяется для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации Подпрограммы:

 SUM I

 R = ----------, где:

 n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации программы ранжируется следующим образом:

- если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

- если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета.

3. Оценка эффективности программы за весь срок её реализации определяется как среднее арифметическое интегральных оценок, определяющих эффективность реализации программы за каждый год.

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»**

*(значения указаны нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программные мероприятия | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект) | Значение индикаторов (показателей) |
| Базовый 2017 г. | Прогнозный период |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель:** Повышение энергосбережения муниципальных объектов городского жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных жилых домов. |
|  |
| 1 | Строительство газопровода | Протяженность проложенного (новое строительство) газопровода (м.п.) | 2 070 | 2070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 |
| 2 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учёта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности | Количество квартир, в которых установлены приборы учета (шт.) | 40 | 70 | 104 | 138 | 172 | 206 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников  | Количество светодиодных светильников уличного освещения, (шт.). | *107* | *161* | *204* | *247* | *290* | *333* |
| Количество МКД, оснащенных светодиодными светильниками подъездного освещения (шт.). | *21* | *42* | *64* | *86* | *108* | *130* |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к Постановлению городской Администрации |
| от "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ** |
| **«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ** |
|  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** |
| Номер проекта | Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие) | Всего финансовых средств | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджет МО "Город мирный" | Иные источники | Исполнители |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности** | **92 042 920,00** | **0,00** | **0,00** | **92 042 920,00** | **0,00** |  |
|  | 2018 | 2 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 600,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 28 016 990,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016 990,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 19 213 220,00 | 0,00 | 0,00 | 19 213 220,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 20 104 940,00 | 0,00 | 0,00 | 20 104 940,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 22 149 170,00 | 0,00 | 0,00 | 22 149 170,00 | 0,00 |  |
| 1. | Газификация | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 7 000 000,00 |   |   | 7 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
| 2. | Ремонт магистральных и подводящих сетей ТВСиК | 12 082 620,00 | 0,00 | 0,00 | 12 082 620,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 2 782 560,00 |   |   | 2 782 560,00 |   |   |
|   | 2020 | 2 935 600,00 |   |   | 2 935 600,00 |   |   |
|   | 2021 | 3 097 060,00 |   |   | 3 097 060,00 |   |   |
|   | 2022 | 3 267 400,00 |   |   | 3 267 400,00 |   |   |
| 3. | Приобретение и установка индивидуальных приборов учёта в квартирах находящихся в муниципальной собственности | 943 260,00 | 0,00 | 0,00 | 943 260,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 169 010,00 |   |   | 169 010,00 |   |   |
|   | 2019 | 178 310,00 |   |   | 178 310,00 |   |   |
|   | 2020 | 188 110,00 |   |   | 188 110,00 |   |   |
|   | 2021 | 198 460,00 |   |   | 198 460,00 |   |   |
|   | 2022 | 209 370,00 |   |   | 209 370,00 |   |   |
| 4. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | 7 316 917,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316 917,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 2 076 380,00 |   |   | 2 076 380,00 |   |   |
|   | 2020 | 1 633 867,00 |   |   | 1 633 867,00 |   |   |
|   | 2021 | 1 486 590,00 |   |   | 1 486 590,00 |   |   |
|   | 2022 | 2 120 080,00 |   |   | 2 120 080,00 |   |   |
| 5. | Ремонт энергосберегающих светильников | 1 589 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 780,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 284 850,00 |   |   | 284 850,00 |   |   |
|   | 2019 | 300 520,00 |   |   | 300 520,00 |   |   |
|   | 2020 | 317 050,00 |   |   | 317 050,00 |   |   |
|   | 2021 | 334 480,00 |   |   | 334 480,00 |   |   |
|   | 2022 | 352 880,00 |   |   | 352 880,00 |   |   |
| 6. | Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде: установка энергосберегающих светильников подъездного освещения | 11 228 807,00 | 0,00 | 0,00 | 11 228 807,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00  |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 2 726 910,00  |   |   | 2 726 910,00 |   |   |
|   | 2020 | 2 264 727,00  |   |   | 2 264 727,00 |   |   |
|   | 2021 | 3 035 120,00  |   |   | 3 035 120,00 |   |   |
|   | 2022 | 3 202 050,00  |   |   | 3 202 050,00 |   |   |
| 7. | Модернизация, реконструкция декоративного уличного освещения скверов и площадей. | 812 510,00 | 0,00 | 0,00 | 812 510,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 812 510,00 |   |   | 812 510,00 |   |   |
|   | 2020 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2021 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2022 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
| 8. | Замена кабеля уличного освещения | 12 667 566,00 | 0,00 | 0,00 | 12 667 566,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |
|   | 2019 | 3 544 400,00 |   |   | 3 544 400,00 |   |
|   | 2020 | 2 970 716,00 |   |   | 2 970 716,00 |   |
|   | 2021 | 2 725 410,00 |   |   | 2 725 410,00 |   |
|   | 2022 | 3 427 040,00 |   |   | 3 427 040,00 |   |
| 9. | Общестроительные работы муниципального имущества | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 3 000 000,00 |   |   | 3 000 000,00 |   |   |
|   | 2020 | 3 000 000,00 |   |   | 3 000 000,00 |   |   |
|   | 2021 | 3 000 000,00 |   |   | 3 000 000,00 |   |   |
|   | 2022 | 3 000 000,00 |   |   | 3 000 000,00 |   |   |
| 10. | Изоляция ограждающих конструкций зданий (утепление и герметизация межпанельных, межблочных и температурно-деформационных швов), ремонт балконных плит покрытия (козырьков), герметизация примыканий МКД | 24 336 780,00 | 0,00 | 0,00 | 24 336 780,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 2 104 740,00 |   |   | 2 104 740,00 |   |   |
|   | 2019 | 5 119 920,00 |   |   | 5 119 920,00 |   |   |
|   | 2020 | 5 401 510,00 |   |   | 5 401 510,00 |   |   |
|   | 2021 | 5 698 590,00 |   |   | 5 698 590,00 |   |   |
|   | 2022 | 6 012 020,00 |   |   | 6 012 020,00 |   |   |
| 11. | Приобретение и установка стеклопакетов в местах общего пользования. | 2 064 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 680,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|   | 2018 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |
|   | 2019 | 475 480,00 |   |   | 475 480,00 |   |   |
|   | 2020 | 501 640,00 |   |   | 501 640,00 |   |   |
|   | 2021 | 529 230,00 |   |   | 529 230,00 |   |   |
|   | 2022 | 558 330,00 |   |   | 558 330,00 |   |   |