МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД МИРНЫЙ»

МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН

«МИИРИНЭЙ КУОРАТ» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

КУОРАТЫН СЭБИЭТЭ

# РЕШЕНИЕ

# БЫhAAРЫЫ

11.04.2014						                   	                                  № III – 13-6

О ходе реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем на 2013-2016 годы» города Мирного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы в 2013 году

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя  Главы Администрации по  ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.В. Корнилова,   городской   Совет

РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Отметить в целом эффективность 96,54 % исполнения муниципальной целевой Программы «Обеспечение качественным жильем на 2013-2016 годы».

Индикаторы эффективности подпрограмм отображают работу по решению задач, определенных Программой для достижения поставленных целей.

Показатель оценки эффективности подпрограммы ««Предоставление благоустроенного жилья в социальный наем гражданам, состоящим на учете в качестве малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий» составил 128,4%. Улучшение жилищных условий граждан произошло за счет увеличения фактического объема капитального и текущего ремонтов муниципального жилищного фонда.

Показатель эффективности подпрограммы «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений и предприятий, находящихся в собственности МО «Город Мирный»  составил 100%. По данной подпрограмме идет формирование специализированного (служебного) жилищного фонда.

Показатель эффективности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составил 300 %, вместо запланированных 2 сертификатов на получение субсидий молодым семьям в 2013 году было предоставлено 6 сертификатов. Увеличение количества сертификатов вызвано увеличением долей финансирования на город Мирный при распределении муниципальным образованием «Мирнинский район» средств из республиканского и федерального бюджетов на реализацию Подпрограммы.

Показатель оценки эффективности подпрограммы  "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" составил 19 %. Низкий уровень эффективности по данному направлению вызван тем, что в расчет принимается физический снос многоквартирных домов, но не учитывается количество переселенных семей.

Показатель оценки эффективности подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство»  составил 8,5%. Низкий уровень эффективности вызван отсутствием заявлений от граждан на подключение к газопроводу (вместо предполагаемых 150 домов подключились 9 жилых домов).

Показатель оценки эффективности подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства»  составил 115,37% . Данный показатель превышен из-за увеличения площади проектирования в связи с добавлением территории, необходимой для размещения минерализованной противопожарной полосы, отделяющей застройку от лесного массива.

3. Городской Администрации рассмотреть вопрос внесения изменения в оценку эффективности подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", с учетом переселенных семей из аварийного жилищного фонда.

И.о. председателя городского Совета 				          	     Ю.Б. Мёдова