|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Город Мирный»**  **МИРНИНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН**  **«Мииринэйкуорат»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА**  **УУРААХ** |

от « \_\_26\_\_ » \_\_\_\_03\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_325\_\_

**О внесении изменений в муниципальную целевую программу**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**МО «Город Мирный» на 2018-2024 годы»,**

**утвержденную Постановлением городской Администрации от 23.03.2018 № 295**

В соответствии с планом мероприятий паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», Постановлением городской Администрации от 18.02.2020 № 150 «О внесении изменений в Постановление городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», решением городского Совета от 27.02.2020 № IV-28-3 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 19.12.2019 № IV-26-2 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», **городская Администрация постановляет:**

1. Внести в муниципальную целевую программу МО «Город Мирный» «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением городской Администрации от 25.12.2017 № 2028, следующие изменения:
   1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  Всего: 68 692 965,85 руб.  Федеральный бюджет – 27 032 720,00 руб.  Государственный бюджет РС (Я) – 2 767 280,00 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 38 892 965,85 руб.  Иные источники –0,00 руб. |

* 1. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **68 692 965,85** | **27 032 720,00** | **2 767 280,00** | **0,00** | **38 892 965,85** | **0,00** |
| 2018 | 38 847 431,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 13 547 431,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 | 0,00 |
| 2020 | 24 102 118,60 | 4 455 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 19 602 118,60 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. «Систему программных мероприятий муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
  2. Таблицу 2 в Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
  3. Таблицу 2.1. в Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная целевая программа» заменить словами «Муниципальная программа».
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

**Глава города К.Н. Антонов**

Приложение 2

к Постановлению городской Администрации

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной целевой программы** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Наименование мероприятия** | **Срок** | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | **Основные направления реализации** | | **Связь с показателями Программы** | |
| **Начало реализации** | | | **Окончание реализации** | |
| **Дворовые территории** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 13 по ул. Ойунского | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/1 по ул. Тихонова | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилых домов № 4,6 по ул. Московской | 2019 | | | 2019 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 22 по ул. Московской | 2019 | | | 2019 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 28А по ул. Московской | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 96/1 по ул. Аммосова | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 43 по ул. Ленина | 2020 | | | 2020 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома №12 по ул. Московской | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2 по ул. Тихонова | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2А по ул. 40 лет Октября | 2021 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 1 по ш. 50 лет Октября | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 по ул. Комсомольской | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29А по ул. Комсомольской | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29 по ул. Комсомольской | 2022 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 7 по ул. Ойунского | 2023 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/2 по ш. Кирова | 2023 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 6 по ул. Павлова | 2023 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 14 по ул. Солдатова | 2024 | | | 2024 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 3 по ул. Солдатова | 2024 | | | 2024 | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. | |
| **Благоустройство общественного пространства** | | | | | | | | | | | |
| Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | 2018 | | | 2018 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | | Проведение работ по благоустройству | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, сохранению историко-градостроительной среды, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами, | |
| Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | 2020 | | | 2021 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности | |
| Пешеходная зона по ул. Советской | 2021 | | | 2022 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности | |
| Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны) | 2022 | | | 2023 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон | |
| Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | 2023 | | | 2024 | | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | |  | | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон, в том числе для детей | |

Приложение 3

к Постановлению городской Администрации

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.1.

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Срок** | | **Физическое состояние объекта** | **Необходимые работы по благоустройству объекта** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| **Дворовые территории** | | | | |
| ул. Ойунского, д. 13 | 2018 | 2018 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Тихонова, д. 9/1 | 2018 | 2018 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 4,6 | 2019 | 2019 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 22 | 2019 | 2019 | удовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 28А | 2020 | 2020 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Аммосова, д. 96/1 | 2020 | 2020 | неудовлетворительное | в соответствии с дополнительным перечнем |
| ул. Ленина, д. 43 | 2020 | 2020 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Московской, д. 12 | 2021 | 2021 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Тихонова, д. 2 | 2021 | 2021 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. 40 лет Октября, д. 2А | 2021 | 2021 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ш. 50 лет Октября, д. 1 | 2022 | 2022 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Комсомольской, д. 31 | 2022 | 2022 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Комсомольской, д. 29А | 2022 | 2022 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Комсомольской, д. 29 | 2022 | 2022 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Ойунского, д. 7 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ш. Кирова, д. 9/2 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Павлова, д. 6 | 2023 | 2023 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Солдатова, д. 14 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| ул. Солдатова, д. 3 | 2024 | 2024 | неудовлетворительное | в соответствии с минимальным перечнем |
| **Общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве** | | | | |
| Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | 2018 | 2018 | отличное | - |
| Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | 2020 | 2021 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |
| Пешеходная зона по ул. Советской | 2021 | 2022 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |
| Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны) | 2022 | 2023 | удовлетворительное, но недостаточно развито | в соответствии с концепцией развития городского парка |
| Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | 2023 | 2024 | в плане обустройства | в соответствии с проектной документацией |

Приложение 1

к Постановлению городской Администрации

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | | |
| к муниципальной целевой программе | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | Мероприятия программы | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО "Мирнинский район" | Бюджет МО "Город Мирный" | Иные источники | Исполнители |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **68 692 965,85** | **27 032 720,00** | **2 767 280,00** | **0,00** | **38 892 965,85** | **0,00** | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 38 847 431,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 13 547 431,00 |  |  |
|  | 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 |  |  |
|  | 2020 | 24 102 118,60 | 4 455 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 19 602 118,60 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **1** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды** | **66 914 334,85** | **27 032 720,00** | **2 767 280,00** | **0,00** | **37 114 334,85** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"** |
|  | 2018 | 37 068 800,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 11 768 800,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 5 743 416,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743 416,25 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 24 102 118,60 | 4 455 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 19 602 118,60 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий | 12 848 534,85 | 4 455 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 8 348 534,85 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный", собственники МКД |
|  | 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 4 046 416,25 | 0,00 | 0,00 |  | 4 046 416,25 |  |  |
|  | 2020 | 5 802 118,60 | 4 455 000,00 | 45 000,00 |  | 1 302 118,60 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных пространств | 54 065 800,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 28 765 800,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 34 068 800,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 8 768 800,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 1 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Выполнение ПИР | 4 612 010,00 | 122 230,24 | 14 737,76 | 0,00 | 4 475 042,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 2 615 010,00 | 122 230,24 | 14 737,76 | 0,00 | 2 478 042,00 |  |  |
|  | 2019 | 1 697 000,00 |  |  |  | 1 697 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Благоустройство общественных пространств | 49 153 790,00 | 22 241 313,76 | 2 681 718,24 | 0,00 | 24 230 758,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный", АК "АЛРОСА" (ПАО) |
|  | 2018 | 31 153 790,00 | 22 241 313,76 | 2 681 718,24 | 0,00 | 6 230 758,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 18 000 000,00 |  |  |  | 18 000 000,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Организационные мероприятия | 300 000,00 | 214 176,00 | 25 824,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 300 000,00 | 214 176,00 | 25 824,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Поддержка обустройства мест массового отдыха населения** | **1 778 631,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 778 631,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"** |
|  | 2018 | 1 778 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 631,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Устройство площадки с установкой карусели и ограждений | 1 169 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 792,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 1 169 792,00 |  |  |  | 1 169 792,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение ПИР | 495 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 589,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 495 589,00 |  |  |  | 495 589,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие мероприятия | 113 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 250,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 113 250,00 |  |  |  | 113 250,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |