Приложение к

Постановлению городской Администрации

от «14» \_07\_ 2022 №\_858

Муниципальная программа

МО «Город Мирный»

«Благоустройство территории города»

на 2023-2028 годы

(В редакции Постановления № 57 от 24.01.2023, № 523 от 20.04.2023)

г. Мирный 2022 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МО «Город Мирный»

«Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа МО «Город Мирный» «Благоустройство территории города» на 2023-2028 годы (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 29.04.2022 № 217 «О разработке муниципальных программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы | Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования |
| Задачи программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения. 2. Очистка и посадка зеленой зоны. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Содержание скверов и площадей. 5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них. 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 7. Прочие мероприятия по благоустройству. 8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  **Всего:** **1 018 813 667,29 руб.**  Государственный бюджет РС (Я) – 7 174 817,73 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 124 633 556,17 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 887 005 293,39 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повысится уровень благоустройства города;  2. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности;  3. Экономия электроэнергии и бюджетных средств;  4. Повысится уровень комфорта проживания в городе;  5. Улучшится архитектурный облик города;  6. Увеличится количество комфортных мест отдыха для жителей города. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | Перечень индикаторов:   1. Ликвидация мест несанкционированного складирования мусора (куб. м). 2. Протяженность построенного уличного освещения (м.п.).   3. Изготовление и установка дорожных ограждений (шт.)  4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (кв. м.) |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 |

1. **Характеристика проблемы**

Администрация МО «Город Мирный» уделяет самое пристальное внимание мероприятиям по благоустройству городских территорий. За истекший период реализовано четыре среднесрочные целевые программы (2011-2013гг., 2014-2016гг., 2017-2022гг., 2018-2022гг.) МО «Город Мирный» и одна краткосрочная подпрограмма (2017г.), направленные на улучшение санитарного состояния и благоустройства городских территорий, достигнуты положительные тенденции в сохранении и обновлении внешнего облика города, его озеленении и благоустройстве. Ежегодно из городского бюджета выделяются финансовые средства, которые направляются на содержание объектов благоустройства и городских площадей, оформление цветочных газонов, мероприятия по санитарной очистке территорий, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство городского парка, внутриквартальное асфальтирование, реставрацию скверов и площадей.

Организуется и проводится конкурс по благоустройству города «Мой дом. Мой двор. Мой подъезд», в котором ежегодно принимает участие 10-15 инициативных групп. По итогам конкурса победители получают гранты и награждаются дипломами. В 2017 году была учреждена новая номинация «Победитель среди старших по дому».

Одним из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды является санитарная очистка территории.

За период исполнения программ выполнены мероприятия по отлову бродячих животных в количестве 9 533 голов. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

В 2017-2019 годах проводились работы по благоустройству 1-го квартала г. Мирного, а именно, асфальтирована территория, в т.ч. автомобильные парковки площадью 2403 кв.м., установлена спортивная площадка с резиновой крошкой, произведено устройство тротуаров, ограждений, газонов. В 3-м квартале города выполнено устройство детской игровой площадки с резиновой крошкой и асфальтирование территории площадью 4374 кв.м. Выполнены работы по асфальтированию 13-ти дворовых территорий и проездов к дворовым территориям площадью 11673 кв.м. и бетонированию 5-ти дворовых территорий площадью 2228 кв.м.

В 2018 году приобретены и установлены детские игровые элементы для 5-ти детских площадок и для многодетной семьи, проживающей по ул. Звездной. В районе дома № 3 по ул. Бобкова выполнено устройство спортивной площадки с резиновой крошкой.

С 2017 года выполнялся комплекс работ по благоустройству территории городского парка. К 2021 году выполнены следующие работы:

- ремонт двух входных групп;

- реконструкция площади памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир»;

- асфальтирование автостоянки площадью 2808 кв.м. с лестничными маршами;

- построена площадка для дрессировки и выгула собак;

- запущен в эксплуатацию фонтан;

- установлена карусель «Твист»;

- обустроена детская игровая площадка для маломобильных групп населения;

- установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны, вазоны), санитарный блок-модуль.

В 2021 году в городском парке выполнены работы по устройству 4-х спортивных площадок и строительству сетей уличного освещения автомобильной парковки.

С 2018 года собственники многоквартирных домов и МО «Город Мирный» принимает участие в республиканской «Программе поддержки местных инициатив»:

- отремонтированы 4 детские игровые площадки площадью 1446 кв.м;

- благоустроена внутриквартальная территория ул. Советской площадью 630 кв.м. и территория по ул. Тихонова, д. 2 и д. 4 площадью 618 кв.м.;

- также благоустроены 3 дворовые территории:

- по ул. Комсомольской, 2а и 4а выполнено устройство спортивной площадки;

- по ул. Комсомольской, д. 4 произведен ремонт детской игровой площадки и по ш. 50 лет Октября, дома 14 и 16 бетонирована территория, отремонтированы детские игровые элементы и заменено ограждение. Общая площадь составила 2028 кв.м.

С 2017 по 2019 годы проводилась работа по строительству уличного освещения со светодиодными лампами по 9-ти улицам города (ул. Интернациональная, Нагорная, Набережная, Кузьмина, Восточная, Заречная, Звездная, 40 лет Октября, часть ул. Комсомольская от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР). Общая протяженность составила 8798 м.п.

На обслуживании МО «Город Мирный» находятся 37 объектов уличного освещения с общим количеством светильников 1361 ед. Всего по муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» за период с 2014 по 2016 г.г. установлено 77 энергосберегающих светильников уличного освещения, в 2017 году – 44 по ул. Нагорной и ул. Набережной. За период с 2018 по 2022 году была осуществлена замена светильников уличного освещения в количестве 197 шт.

В 2018 году для объектов Мирнинской центральной районной больницы выполнены работы по обустройству автомобильных парковок (более 100 парковочных мест).

Ежегодно в летний период проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. С 2017 по 2021 годы вывезено 14605 куб.м. мусора. Также оказывается помощь огородническим товариществам по вывозу твердых коммунальных отходов: с 2017 по 2021 годы вывезено 13672 куб.м. мусора. Выполнялись работы по утилизации прошлогодней поросли, растительности после проведенных субботников, с 2017 по 2021 годы утилизировано 12868 куб.м.

В 2021 году изготовлены и установлены 24 мусорных ниши для сбора твердых коммунальных отходов.

За счет средств местного бюджета и АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту площади «им. 30-летия Победы», в 2020 году проведена ремонтно-реставрационная работа по сохранению объекта культурного наследия «Памятник первопроходцам-шоферам», в 2021 году ремонтировали мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо».

В 2018 и в 2021 годах отремонтировано 85 скамеек и 34 урны, установлено 66 новых скамеек и 101 урна на площади Ленина, в Храмовом сквере, на Вилюйском кольце, по улица Ленина, Советской и Ленинградскому проспекту.

В 2022 году планируется выполнить работы по устройству пешеходного тротуара в мкр. Заречный, от перекрестка ул. Аммосова с ул. Индустриальной до моста через р. Ирелях. В рамках реализации Программы поддержки местных инициатив будут выполнены работы по благоустройству 3-х дворовых территорий (ул. Аммосова, д. 96/1, ул. Советская, д. 12-14, ул. Тихонова, д. 14).

В рамках реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Республике Саха (Якутия), планируется благоустроить дворовые территории г. Мирного: ул. Комсомольская, д. 22; ул. Звездная, д.46; ул. Советская, д.17а; ул. Бобкова, д.3; ул. Солдатова, д.3; ул. Тихонова, д.15/1.

Также планируется выполнить строительство уличного освещения лыжной трассы и дороги Мостовой общей протяженностью 4 350 м.п. Также планируется выполнить строительство освещения в городском парке протяженностью 560 м.п.

С 2021 г. проводятся мероприятия по техприсоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный (ул. Мира, Рябиновая, Майская, Сунтарская), 2-я очередь (3-й этап) с завершением 2022 г.

В 2022 году при софинансировании МО «Мирнинский район», АК «АЛРОСА» (ПАО) и МО «Город Мирный» выполняются мероприятия по санитарной очистке территорий города. 12 человек в течение 55 рабочих дней убирали территории города, которые не закреплены за предприятиями и организациями города, в том числе за управляющими компаниями и ТСЖ. Уборка проводилась в палисадниках, лесопосадках, внутриквартальных проездов и на других территориях города.

Настоящая программа является продолжением многолетней работы городских властей, нацеленной на то, чтобы сделать территорию г. Мирного комфортной, красивой и благоприятной для жителей и гостей города. Комплексное решение благоустройства городских территорий должно быть направлено на:

1. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства городских территорий;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий города;
3. Улучшение условий для организации культурного досуга и отдыха горожан;
4. Воспитание в горожанах, особенно в подрастающем поколении, активной жизненной позиции поддержания территорий и объектов благоустройства в надлежащем порядке.
5. Повышению безопасности и комфортности движения на городских дорогах.
6. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана в целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории города, для развития положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения города.

Задачи:

1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
2. Очистка и посадка зеленой зоны.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Содержание скверов и площадей.
5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.
6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7. Прочие мероприятия по благоустройству.
8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
9. **Перечень программных мероприятий**

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ. Основой программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. **Содержание и ремонт объектов уличного освещения.**

Несмотря на проделанную работу по замене оборудования уличного освещения в связи с большой его изношенностью остается потребность в мероприятиях по содержанию и ремонту объектов уличного освещения, в т.ч. замене светодиодных ламп.

В процессе реализации программы планируется выполнить мероприятия по установке энергосберегающих светильников уличного освещения, замене кабельной продукции уличного освещения.

На данный момент энергосберегающие светодиодные лампы и светильники используются практически повсеместно, активно завоевывая отечественный рынок. Это, в первую очередь, связано с тем, что энергосберегающие светильники обладают существенными преимуществами, которые позволяют говорить об их превосходстве над другими типами источников освещения. Светодиодное освещение позволяет снизить расходы на электроэнергию в 3 раза.

Предусмотрены мероприятия по ремонту светильников уличного освещения, в связи с чувствительностью светодиодных светильников к перепадам напряжения.

Запланированы мероприятия по установке шкафа управления наружного освещения (ШУНО). Устройство, необходимо для обеспечения эффективной работы уличного освещения. Он обеспечивает автономную работу электроустановок по расписанию, может поддерживать несколько графиков работы и позволяет получать информацию о ее состоянии.

**2. Очистка и посадка зеленых насаждений.**

Ежегодно в рамках данной задачи выполняются работы по организации работ по цветочному оформлению города, посадка цветов и посев травы. Также выполняются работы по обслуживанию зеленых насаждений города.

**3. Организация и содержание мест захоронения.**

В рамках данной задачи предусмотрены мероприятия по систематической уборке всей территории кладбища и вывозу мусора, обустройству контейнерной площадки для сбора мусора, асфальтирование дороги, приведение территории городского кладбища в соответствие с санитарными нормами и правилами.

**4. Содержание скверов и площадей.**

В целях поддержания благоустройства памятных мест города: Въездной знак, Вилюйское кольцо, Храмовый сквер, площадь ХХХ-летия Победы в ВОВ, площадь Ленина, памятник Тихонову, городской парк, Ботанический парк, памятник «Шоферам-первооткрывателям» и «Не вернувшимся с необъявленных войн посвящается», ежегодно проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и обслуживанию фонтанов. Благодаря текущему обслуживанию и содержанию городской парк, скверы и площади в течение всего года находятся в чистом, ухоженном состоянии.

**5. Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них.**

Задачей предусмотрен комплекс мероприятий направленных на содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, дорожных знаков, светофорных объектов и других элементов входящих в состав дорог.

Основная цель при введении новых технологий - добиться повышения надежности, качества систем регулирования перекрестков, приведение светофорных объектов к действующим стандартам и ГОСТу.

Для повышения безопасности на автомобильных дорогах города выполняются работы по установке и ремонту дорожных ограждений. Также выполняются мероприятия по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах и вдоль дорог.

Проводятся мероприятия по установке остановочных павильонов. Некоторые остановочные павильоны морально устарели и нуждаются в замене.

**6.** **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.**

Для реализации данной задачи планируется выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий,

**7.** **Прочие мероприятия по благоустройству.**

На протяжении последних лет городской Администрацией планомерно выполняется работа по развитию направления уличного освещения. Некоторые улицы и территории города до настоящего момента остаются неосвещенными. За период действия программы планируется построить 1 400 м.п. уличного освещения.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в эпидсезон, ежегодно проводится акарицидная обработка зеленых насаждений в местах общего пользования населения города.

Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по предупреждению и уничтожению клещей на открытых территориях. Это эффективная мера, защищающая от всех видов клещей.

Городской Администрацией для организации отдыха молодежи (школьников и студентов) планируется выполнять мероприятия по содержанию и ремонту детских игровых элементов на существующих площадках для отдыха самых маленьких жителей города.

Также будут проводиться такие мероприятия, как: освобождение городских территорий от разукомплектованного автотранспорта, от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров и вольеров. На протяжении нескольких десятилетий территория города захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения в этом направлении.

Так как основная причина – это захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки коммунальных и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  города, предусматриваются мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с городских территорий посредством вывоза и утилизации.

Ежегодно городской Администрацией оказывается помощь садоводческим и огородническим хозяйствам в виде вывоза твердых коммунальных отходов.

На территории города ежегодно в весенне-летний период объявляется месячник по санитарной очистке города (проведение субботников). Предприятия и организации города принимают активное участие в субботниках.

На территории города ощущается нехватка малых архитектурных форм, а именно скамеек и урн. Для повышения комфортности и уровня благоустройства необходимо продолжить мероприятия по установки на общественных территориях города МАФ.

Помимо прочего, неизменными остаются мероприятия по проведению городского конкурса, нацеленного на улучшение экологии и благоустройства дворов, подъездов жилых многоквартирных домов, частных домов и прилегающих к ним территорий с целью стимулирования и поощрения граждан, принимающих активное участие в благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают.

**8. Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории.**

В рамках реализации Программы поддержки местных инициатив выполняются работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города. За период действия программы планируется выполнить благоустройство 1 200 кв.м. дворовых территорий.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **В т. ч. Гос. бюджет РС(Я)** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **Бюджет МО «Город Мирный»** | **Иные источники** |
| **2023-2028 годы** | **1 018 813 667,29** | **7 174 817,73** | **124 633 556,17** | **887 005 293,39** | **0,00** |
| 2023 | 285 766 128,48 | 7 174 817,73 | 124 633 556,17 | 153 957 754,58 | 0,00 |
| 2024 | 123 086 564,04 | 0,00 | 0,00 | 123 086 564,04 | 0,00 |
| 2025 | 130 129 126,54 | 0,00 | 0,00 | 130 129 126,54 | 0,00 |
| 2026 | 154 366 389,59 | 0,00 | 0,00 | 154 366 389,59 | 0,00 |
| 2027 | 160 302 079,64 | 0,00 | 0,00 | 160 302 079,64 | 0,00 |
| 2028 | 165 163 379,00 | 0,00 | 0,00 | 165 163 379,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 3 настоящей Программы.

Реализация Программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией Программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

После реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:

- повысится уровень благоустройства города;

- повышение энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности;

- экономия электроэнергии и бюджетных средств;

- повысится уровень комфорта проживания в городе;

- улучшится архитектурный облик города;

- увеличится количество комфортных мест отдыха для жителей города.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Источником получения значения индикаторов являются плановые показатели 2023-2028 годов, в соответствии с утвержденными бюджетными сметами МО «Город Мирный».

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

- нефинансовых результатов;

- финансовых результатов.

*Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»**

**«Благоустройство территории города»**

**на 2023-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый**  **2022 год** | **Значение индикаторов** | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель: Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1. | *Изготовление и установка дорожных ограждений* | *Протяженность установленных ограждений (шт.)* | *0* | *0* | *0* | *165* | *70* | *80* | *0* |
|  | Задача 2: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 2. | *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов* | *Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий (м2)* | *277* | *300* | *300* | *500* | *500* | *500* | *500* |
|  | Задача 3: Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | |
| 3. | *Очистка территорий общего пользования* | *Ликвидация несанкционированного складирования мусора (м3)* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* | *2 500* |
| 4. | *Строительство объектов уличного освещения со светодиодными лампами* | *Протяженность построенного уличного освещения (м.п.)* | *2 400* | *700* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | |
| к МП «Благоустройство территорий города» на 2023-2028 годы,  утвержденной Постановлением городской Администрации | | | | | | | |
| от "\_14\_" \_07\_ 2022 № 858 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД МИРНЫЙ"** | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Благоустройство территории города" на 2023-2028 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | | | |
| руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | | |  |  | |
| **Номер проекта** | **Мероприятия программы** | | | | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет РС (Я)** | | | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | | **Бюджет МО "Город Мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | **1 018 813 667,29** | **7 174 817,73** | | | **124 633 556,17** | | **887 005 293,39** | **0,00** |  | |
|  | 2023 | | | | 285 766 128,48 | 7 174 817,73 | | | 124 633 556,17 | | 153 957 754,58 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 123 086 564,04 | 0,00 | | | 0,00 | | 123 086 564,04 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 130 129 126,54 | 0,00 | | | 0,00 | | 130 129 126,54 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 154 366 389,59 | 0,00 | | | 0,00 | | 154 366 389,59 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 160 302 079,64 | 0,00 | | | 0,00 | | 160 302 079,64 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 165 163 379,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 165 163 379,00 | 0,00 |  | |
| **1.** | **Содержание и ремонт объектов уличного освещения** | | | | **88 376 798,26** | **0,00** | | | **0,00** | | **88 376 798,26** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 14 762 247,02 | 0,00 | | | 0,00 | | 14 762 247,02 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 13 274 985,49 | 0,00 | | | 0,00 | | 13 274 985,49 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 13 479 543,75 | 0,00 | | | 0,00 | | 13 479 543,75 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 15 011 796,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 15 011 796,00 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 15 652 268,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 15 652 268,00 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 16 195 958,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 16 195 958,00 | 0,00 |  | |
| 1.1. | Обслуживание линий освещения (ВЛ-04) | | | | 52 576 632,25 | 0,00 | | | 0,00 | | 52 576 632,25 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 8 161 011,75 |  | | |  | | 8 161 011,75 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 8 161 011,75 |  | | |  | | 8 161 011,75 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 8 161 011,75 |  | | |  | | 8 161 011,75 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 8 980 522,00 |  | | |  | | 8 980 522,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 9 399 743,00 |  | | |  | | 9 399 743,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 9 713 332,00 |  | | |  | | 9 713 332,00 |  |  | |
| 1.2. | Освещение улиц и площадей | | | | 32 601 506,34 | 0,00 | | | 0,00 | | 32 601 506,34 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 6 005 153,60 |  | | |  | | 6 005 153,60 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 5 113 973,74 |  | | |  | | 5 113 973,74 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 5 318 532,00 |  | | |  | | 5 318 532,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 5 178 065,00 |  | | |  | | 5 178 065,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 5 385 187,00 |  | | |  | | 5 385 187,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 5 600 595,00 |  | | |  | | 5 600 595,00 |  |  | |
| 1.3. | Восстановление сетей уличного освещения | | | | 1 669 519,67 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 669 519,67 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 169 519,67 |  | | |  | | 169 519,67 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| 1.4. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 1.5. | Ремонт энергосберегающих светильников | | | | 1 529 140,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 529 140,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 426 562,00 |  | | |  | | 426 562,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  | - | |
|  | 2026 | | | | 353 209,00 |  | | |  | | 353 209,00 |  | - | |
|  | 2027 | | | | 367 338,00 |  | | |  | | 367 338,00 |  | - | |
|  | 2028 | | | | 382 031,00 |  | | |  | | 382 031,00 |  | - | |
| 1.6. | Приобретение и установка шкафа управления наружного освещения (ШУНО) | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| **2.** | **Очистка и посадка зеленой зоны** | | | | **27 381 031,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **27 381 031,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 13 009 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 13 009 000,00 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 2 678 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 678 000,00 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 3 785 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 785 120,00 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 3 896 525,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 896 525,00 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 4 012 386,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 012 386,00 | 0,00 |  | |
| 2.1. | Организация работ по цветочному оформлению города в весенне-летний периоды, посадка цветов и посев травы | | | | 14 372 031,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 14 372 031,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 000 000,00 |  | | |  | | 3 000 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 2 678 000,00 |  | | |  | | 2 678 000,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 2 785 120,00 |  | | |  | | 2 785 120,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 2 896 525,00 |  | | |  | | 2 896 525,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 3 012 386,00 |  | | |  | | 3 012 386,00 |  |  | |
| 2.2. | Выполнение работ по расчистке от сухостоя территорий, прилегающих к аллеям, тротуарам и площадям | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 2.3. | Обслуживание зеленых насаждений | | | | 4 000 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 1 000 000,00 |  | | |  | | 1 000 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 000 000,00 |  | | |  | | 1 000 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 000 000,00 |  | | |  | | 1 000 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 000 000,00 |  | | |  | | 1 000 000,00 |  |  | |
| 2.4 | Обслуживание зеленых насаждений | | | | 9 009 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 9 009 000,00 | 0,00 |  | |
|  | 2023 | | | | 9 009 000,00 |  | | |  | | 9 009 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| **3.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | **37 672 506,14** | **0,00** | | | **0,00** | | **37 672 506,14** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 6 554 728,26 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 554 728,26 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 5 376 860,94 | 0,00 | | | 0,00 | | 5 376 860,94 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 5 376 860,94 | 0,00 | | | 0,00 | | 5 376 860,94 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 6 523 595,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 523 595,00 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 6 784 540,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 784 540,00 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 7 055 921,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 055 921,00 | 0,00 |  | |
| 3.1. | Содержание и благоустройство городского кладбища | | | | 7 792 831,54 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 792 831,54 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 1 239 086,06 |  | | |  | | 1 239 086,06 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 1 291 131,74 |  | | |  | | 1 291 131,74 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 1 291 131,74 |  | | |  | | 1 291 131,74 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 272 258,00 |  | | |  | | 1 272 258,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 323 149,00 |  | | |  | | 1 323 149,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 376 075,00 |  | | |  | | 1 376 075,00 |  |  | |
| 3.2. | Отведение и регистрация мест захоронения, выдача справок | | | | 28 485 081,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 28 485 081,60 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 921 049,20 |  | | |  | | 3 921 049,20 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 4 085 729,20 |  | | |  | | 4 085 729,20 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 4 085 729,20 |  | | |  | | 4 085 729,20 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 5 251 337,00 |  | | |  | | 5 251 337,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 5 461 391,00 |  | | |  | | 5 461 391,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 5 679 846,00 |  | | |  | | 5 679 846,00 |  |  | |
| 3.3. | Прочие работы по благоустройству кладбища | | | | 1 394 593,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 394 593,00 |  |  | |
|  | 2023 | | | | 1 394 593,00 |  | | |  | | 1 394 593,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| **4.** | **Содержание скверов и площадей** | | | | **121 596 621,74** | **0,00** | | | **8 109 028,05** | | **113 487 593,69** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 20 558 909,82 | 0,00 | | | 8 109 028,05 | | 12 449 881,77 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 19 092 615,09 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 092 615,09 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 19 287 666,83 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 287 666,83 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 20 072 216,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 20 072 216,00 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 20 875 105,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 20 875 105,00 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 21 710 109,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 21 710 109,00 | 0,00 |  | |
| 4.1. | Поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей, т.ч. Ботанический сад и Зона отдыха по ул. 40 лет Октября | | | | 58 643 603,22 | 0,00 | | | 8 109 028,05 | | 50 534 575,17 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 10 627 867,56 |  | | | 8 109 028,05 | | 2 518 839,51 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 9 161 572,83 |  | | |  | | 9 161 572,83 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 9 161 572,83 |  | | |  | | 9 161 572,83 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 9 511 978,00 |  | | |  | | 9 511 978,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 9 892 457,00 |  | | |  | | 9 892 457,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 10 288 155,00 |  | | |  | | 10 288 155,00 |  |  | |
| 4.2. | Обслуживание и содержание гидротехнических сооружений (содержание фонтанов и Ботанического сада (ручеек)) | | | | 4 460 455,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 460 455,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 699 534,00 |  | | |  | | 699 534,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 699 534,00 |  | | |  | | 699 534,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 699 534,00 |  | | |  | | 699 534,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 756 616,00 |  | | |  | | 756 616,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 786 881,00 |  | | |  | | 786 881,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 818 356,00 |  | | |  | | 818 356,00 |  |  | |
| 4.3. | Содержание и обслуживание городского парка | | | | 58 492 563,52 | 0,00 | | | 0,00 | | 58 492 563,52 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 9 231 508,26 |  | | |  | | 9 231 508,26 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 9 231 508,26 |  | | |  | | 9 231 508,26 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 9 426 560,00 |  | | |  | | 9 426 560,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 9 803 622,00 |  | | |  | | 9 803 622,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 10 195 767,00 |  | | |  | | 10 195 767,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 10 603 598,00 |  | | |  | | 10 603 598,00 |  |  | |
| **5.** | **Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них** | | | | **584 387 815,64** | **0,00** | | | **71 455 003,31** | | **512 932 812,33** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 127 565 241,55 | 0,00 | | | 71 455 003,31 | | 56 110 238,24 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 80 200 859,93 | 0,00 | | | 0,00 | | 80 200 859,93 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 80 200 859,93 | 0,00 | | | 0,00 | | 80 200 859,93 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 95 408 410,59 | 0,00 | | | 0,00 | | 95 408 410,59 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 99 114 739,64 | 0,00 | | | 0,00 | | 99 114 739,64 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 101 897 704,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 101 897 704,00 | 0,00 |  | |
| 5.1. | Содержание автомобильных дорог | | | | 366 696 440,08 | 0,00 | | | 54 633 625,39 | | 312 062 814,69 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 57 509 079,36 |  | | | 54 633 625,39 | | 2 875 453,97 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 57 509 079,36 |  | | |  | | 57 509 079,36 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 57 509 079,36 |  | | |  | | 57 509 079,36 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 62 201 820,00 |  | | |  | | 62 201 820,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 64 689 893,00 |  | | |  | | 64 689 893,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 67 277 489,00 |  | | |  | | 67 277 489,00 |  |  | |
| 5.2. | Содержание городских тротуаров | | | | 99 782 868,18 | 0,00 | | | 13 477 708,01 | | 86 305 160,17 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 14 187 061,06 |  | | | 13 477 708,01 | | 709 353,05 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 14 187 061,06 |  | | |  | | 14 187 061,06 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 14 187 061,06 |  | | |  | | 14 187 061,06 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 18 330 883,00 |  | | |  | | 18 330 883,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 19 064 119,00 |  | | |  | | 19 064 119,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 19 826 683,00 |  | | |  | | 19 826 683,00 |  |  | |
| 5.3. | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 5.4. | Обрезка зеленных насаждений | | | | 1 874 184,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 874 184,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 588 744,00 |  | | |  | | 588 744,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 428 480,00 |  | | |  | | 428 480,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 428 480,00 |  | | |  | | 428 480,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 428 480,00 |  | | |  | | 428 480,00 |  |  | |
| 5.5. | Изготовление и установка дорожных ограждений | | | | 1 892 656,23 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 892 656,23 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 905 649,59 |  | | |  | | 905 649,59 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 987 006,64 |  | | |  | | 987 006,64 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 5.6. | Ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | | | | 2 575 380,35 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 575 380,35 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 2 575 380,35 |  | | |  | | 2 575 380,35 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 5.7. | Ремонт дорожных ограждений | | | | 2 028 162,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 028 162,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 340 000,00 |  | | |  | | 340 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  | 0,00 | |
|  | 2026 | | | | 540 800,00 |  | | |  | | 540 800,00 |  | 0,00 | |
|  | 2027 | | | | 562 432,00 |  | | |  | | 562 432,00 |  | 0,00 | |
|  | 2028 | | | | 584 930,00 |  | | |  | | 584 930,00 |  | 0,00 | |
| 5.8. | Обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | | | | 55 333 167,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 55 333 167,05 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 8 510 019,03 |  | | |  | | 8 510 019,03 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 8 504 719,51 |  | | |  | | 8 504 719,51 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 8 504 719,51 |  | | |  | | 8 504 719,51 |  | 8 844 908,29 | |
|  | 2026 | | | | 9 550 778,00 |  | | |  | | 9 550 778,00 |  | 9 198 704,62 | |
|  | 2027 | | | | 9 932 809,00 |  | | |  | | 9 932 809,00 |  | 9 566 652,81 | |
|  | 2028 | | | | 10 330 122,00 |  | | |  | | 10 330 122,00 |  | 9 949 318,92 | |
| 5.8.1. | в т.ч. расходы на электроэнергию | | | | 3 868 725,32 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 868 725,32 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 505 299,52 |  | | |  | | 505 299,52 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  | 520 000,00 | |
|  | 2026 | | | | 757 120,00 |  | | |  | | 757 120,00 |  | 540 800,00 | |
|  | 2027 | | | | 787 404,80 |  | | |  | | 787 404,80 |  | 562 432,00 | |
|  | 2028 | | | | 818 901,00 |  | | |  | | 818 901,00 |  | 584 929,28 | |
| 5.9. | Модернизация, реконструкция светофорных объектов | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 5.10. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | | | | 3 200 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 200 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 800 000,00 |  | | |  | | 800 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 800 000,00 |  | | |  | | 800 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 800 000,00 |  | | |  | | 800 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 800 000,00 |  | | |  | | 800 000,00 |  |  | |
| 5.11. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | | | | 8 019 652,53 | 0,00 | | | 3 343 669,91 | | 4 675 982,62 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 519 652,53 |  | | | 3 343 669,91 | | 175 982,62 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
| 5.12. | Ремонт остановочных павильон | | | | 924 706,44 | 0,00 | | | 0,00 | | 924 706,44 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 174 706,44 |  | | |  | | 174 706,44 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 250 000,00 |  | | |  | | 250 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 250 000,00 |  | | |  | | 250 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 250 000,00 |  | | |  | | 250 000,00 |  |  | |
| 5.13. | Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов | | | | 1 200 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 400 000,00 |  | | |  | | 400 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 400 000,00 |  | | |  | | 400 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 400 000,00 |  | | |  | | 400 000,00 |  |  | |
| 5.14. | Выполнение проектных работ | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 5.15. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | | | | 1 908 000,21 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 908 000,21 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 408 000,21 |  | | |  | | 408 000,21 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| 5.16. | Актуализация проекта дорожного движения | | | | 870 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 870 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 870 000,00 |  | | |  | | 870 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 5.17. | Специализированная диагностика улично-дорожной сети города Мирного | | | | 2 803 333,34 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 803 333,34 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 2 803 333,34 |  | | |  | | 2 803 333,34 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 5.18 | Строительство тротуаров | | | | 35 279 265,23 | 0,00 | | | 0,00 | | 35 279 265,23 | 0,00 |  | |
|  | 2023 | | | | 35 279 265,23 |  | | |  | | 35 279 265,23 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |
| **6.** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | **1 500 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **1 500 000,00** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| **7.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | **142 434 637,75** | **1 174 817,73** | | | **45 069 524,81** | | **96 190 295,21** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 95 351 745,07 | 1 174 817,73 | | | 45 069 524,81 | | 49 107 402,53 | 0,00 |  | |
|  | 2024 | | | | 3 641 242,59 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 641 242,59 | 0,00 |  | |
|  | 2025 | | | | 7 606 195,09 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 606 195,09 | 0,00 |  | |
|  | 2026 | | | | 11 565 252,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 11 565 252,00 | 0,00 |  | |
|  | 2027 | | | | 11 978 902,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 11 978 902,00 | 0,00 |  | |
|  | 2028 | | | | 12 291 301,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 12 291 301,00 | 0,00 |  | |
| 7.1. | Строительство сетей электроснабжения и уличного освещения со светодиодными лампами | | | | 83 742,55 | 0,00 | | | 0,00 | | 83 742,55 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 83 742,55 |  | | |  | | 83 742,55 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 7.2. | Содержание и обслуживание детских, игровых площадок | | | | 19 869 483,49 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 869 483,49 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 187 492,63 |  | | |  | | 3 187 492,63 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 3 079 947,86 |  | | |  | | 3 079 947,86 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 3 203 146,00 |  | | |  | | 3 203 146,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 3 331 272,00 |  | | |  | | 3 331 272,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 3 464 522,00 |  | | |  | | 3 464 522,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 3 603 103,00 |  | | |  | | 3 603 103,00 |  |  | |
| 7.3. | Ремонт детских игровых площадок | | | | 8 733 731,23 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 733 731,23 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 6 448 731,23 |  | | |  | | 6 448 731,23 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 725 000,00 |  | | |  | | 725 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 800 000,00 |  | | |  | | 800 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 760 000,00 |  | | |  | | 760 000,00 |  |  | |
| 7.4. | Охрана Ботанического сада | | | | 3 017 700,46 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 017 700,46 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 561 294,73 |  | | |  | | 561 294,73 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 561 294,73 |  | | |  | | 561 294,73 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 607 096,00 |  | | |  | | 607 096,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 631 380,00 |  | | |  | | 631 380,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 656 635,00 |  | | |  | | 656 635,00 |  |  | |
| 7.5. | Обращение с животными без владельцев | | | | 10 418 081,83 | 1 174 817,73 | | | 0,00 | | 9 243 264,10 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 5 046 900,83 | 1 174 817,73 | | |  | | 3 872 083,10 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 1 264 860,00 |  | | |  | | 1 264 860,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 315 454,00 |  | | |  | | 1 315 454,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 368 072,00 |  | | |  | | 1 368 072,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 422 795,00 |  | | |  | | 1 422 795,00 |  |  | |
| 7.6. | Акарицидная обратотка территорий | | | | 1 096 295,36 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 096 295,36 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 203 911,68 |  | | |  | | 203 911,68 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 203 911,68 |  | | |  | | 203 911,68 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 220 551,00 |  | | |  | | 220 551,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 229 373,00 |  | | |  | | 229 373,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 238 548,00 |  | | |  | | 238 548,00 |  |  | |
| 7.7. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. Автомобильных кузовов и контейнеров | | | | 3 845 476,20 | 0,00 | | | 3 395 476,20 | | 450 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 395 476,20 |  | | | 3 395 476,20 | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 150 000,00 |  | | |  | | 150 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 150 000,00 |  | | |  | | 150 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 150 000,00 |  | | |  | | 150 000,00 |  |  | |
| 7.8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения строительных отходов | | | | 20 074 463,50 | 0,00 | | | 20 074 463,50 | | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 2023 | | | | 20 074 463,50 |  | | | 20 074 463,50 | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 7.9. | Ликвидация (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО "Город Мирный" | | | | 24 677 676,68 | 0,00 | | | 18 244 413,00 | | 6 433 263,68 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 18 244 413,00 |  | | | 18 244 413,00 | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 1 060 352,68 |  | | |  | | 1 060 352,68 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 721 204,00 |  | | |  | | 1 721 204,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 790 052,00 |  | | |  | | 1 790 052,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 861 655,00 |  | | |  | | 1 861 655,00 |  |  | |
| 7.10. | Сбор и утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп | | | | 206 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 206 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 51 500,00 |  | | |  | | 51 500,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 51 500,00 |  | | |  | | 51 500,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 51 500,00 |  | | |  | | 51 500,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 51 500,00 |  | | |  | | 51 500,00 |  |  | |
| 7.11. | Оказание помощи ОНТ по вывозу ТКО | | | | 3 515 710,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 515 710,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 2 015 710,00 |  | | |  | | 2 015 710,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| 7.12. | Капитальный ремонт скверов и площадей города | | | | 3 460 796,81 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 460 796,81 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 3 460 796,81 |  | | |  | | 3 460 796,81 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 7.13. | Утилизация прошлогодней поросли, растительности (сухостой, листва, трава) после проведения городских субботников | | | | 3 992 519,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 992 519,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 742 630,00 |  | | |  | | 742 630,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 742 630,00 |  | | |  | | 742 630,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 803 229,00 |  | | |  | | 803 229,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 835 258,00 |  | | |  | | 835 258,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 868 772,00 |  | | |  | | 868 772,00 |  |  | |
| 7.14. | Организация и проведение конкурса по благоустройству города Мирного "Мой дом, мой двор, мой подъезд" | | | | 2 850 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 850 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 570 000,00 |  | | |  | | 570 000,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 570 000,00 |  | | |  | | 570 000,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 570 000,00 |  | | |  | | 570 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 570 000,00 |  | | |  | | 570 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 570 000,00 |  | | |  | | 570 000,00 |  |  | |
| 7.15. | Приобретение (изготовление), ремонт и установка малых архитектурных форм, урн, скамеек | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| 7.16. | Выполнение проектной документации | | | | 4 278 895,10 | 0,00 | | | 3 355 172,11 | | 923 722,99 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 4 278 895,10 |  | | | 3 355 172,11 | | 923 722,99 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | |  |  |  | |
| 7.17. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | | | | 300 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 300 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 100 000,00 |  | | |  | | 100 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 100 000,00 |  | | |  | | 100 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 100 000,00 |  | | |  | | 100 000,00 |  |  | |
| 7.18. | Непредвиденные расходы | | | | 2 942 558,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 2 942 558,10 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 1 442 558,10 |  | | |  | | 1 442 558,10 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 500 000,00 |  | | |  | | 500 000,00 |  |  | |
| 7.19. | Содержание и обслуживание приюта для животных | | | | 12 965 787,44 | 0,00 | | | 0,00 | | 12 965 787,44 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 11 498 803,44 |  | | |  | | 11 498 803,44 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 469 946,00 |  | | |  | | 469 946,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 488 745,00 |  | | |  | | 488 745,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 508 293,00 |  | | |  | | 508 293,00 |  |  | |
| 7.20. | Изготовление и установка мусорных ниш | | | | 12 968 258,16 | 0,00 | | | 0,00 | | 12 968 258,16 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 12 968 258,16 |  | | |  | | 12 968 258,16 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| 7.21. | Содержание и обслуживание карусели | | | | 1 637 461,84 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 637 461,84 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" | |
|  | 2023 | | | | 1 637 461,84 |  | | |  | | 1 637 461,84 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 0,00 |  | | |  | | 0,00 |  |  | |
| **8.** | **Реализация на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благоустройство территории** | | | | **15 464 256,76** | **6 000 000,00** | | | **0,00** | | **9 464 256,76** | **0,00** | **МКУ "УЖКХ"** | |
|  | 2023 | | | | 7 964 256,76 | **6 000 000,00** | | |  | | 1 964 256,76 |  |  | |
|  | 2024 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2025 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2026 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2027 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |
|  | 2028 | | | | 1 500 000,00 |  | | |  | | 1 500 000,00 |  |  | |